Утв. приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н (в ред. от 16 ноября 2016 г.)

| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
|  | Форма по ОКУД |  | 0503160 |
| на 1 января 2019 г. |  | Дата | 01.01.2019 |
| Главный распорядитель, распорядитель, |  |  |  |
| получатель бюджетных средств, главный администратор, |  |  |  |
| администратор доходов бюджета, |  | по ОКПО | 00098217 |
| главный администратор, администратор |  |  |  |
| администратор источников финансирования |  |  |  |
| дефицита бюджета Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  | Глава по БК | 029 |
| Наименование бюджета |  |  |  |
| (публично-правового образования) Бюджет субъекта - Ленинградская область |  | по ОКТМО | 41000000 |
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая |  |  |  |
| Единица измерения: руб. |  | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Положение о Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области (далее – Комитет) утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 07.09.2011г. №283 (в ред. от 13.08.2018г.).

Структура Комитета утверждена распоряжением Губернатора Ленинградской области от 31.07.2015г. №467-рг.

В соответствии с областным законом от 21.12.2017г. №82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Комитет является главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором доходов бюджета.
ИНН 4700000187, КПП 783901001.

Юридический адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, пр. Рижский, дом 16.
Фактический адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, пр. Рижский, дом 16.
Председатель Комитета: Запалатский Юрий Иванович назначен распоряжением Губернатора Ленинградской области от 24.10.2016г. №762-рг с 25 октября 2016 года по настоящее время.

Главный бухгалтер Комитета: Мухоморова Юлия Николаевна назначена распоряжением Губернатора Ленинградской области от 23.12.2008г. №782-рг с 17 декабря 2008 года по настоящее время.

В штатном расписании Комитета отсутствует должность руководителя финансово-экономической службы, в связи с чем, формы бюджетной отчетности, содержащие плановые (прогнозные) и аналитические показатели не содержат подписи руководителя финансово-экономической службы.

Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области открыты следующие счета:

1. В Комитете финансов Ленинградской области:

- лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств – 01 153 029 001 открыт 27.12.2005г.,

- лицевой счет получателя бюджетных средств – 02 153 029 002 открыт 27.12.2005г.,

- лицевой счет по учёту средств во временном распоряжении – 06 153 029 003 открыт 27.12.2011г.;

2. В Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области:

- лицевой счет администратора доходов бюджета – 04 452 000 170 открыт 20.03.2009г.;

- лицевой счёт по переданным полномочиям получателя бюджетных средств – 14 452 000 161 – бюджету муниципального образования «Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области» открыт 27.06.2018г.;

- лицевой счёт по переданным полномочиям получателя бюджетных средств – 14 452 000 162 – бюджету муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области» открыт 27.06.2018г.

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области является отраслевым органом исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющим в пределах компетенции, установленной Правительством Ленинградской области, полномочия и функции в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, включая полномочия по координации, регулированию и контролю деятельности дорожных организаций Ленинградской области, а также полномочия субъекта Российской Федерации - Ленинградской области в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Внешний государственный финансовый контроль осуществляет Счетная палата Российской Федерации и Контрольно-счетная палата Ленинградской области.

В настоящее время Комитет имеет 7 подведомственных государственных предприятий дорожной отрасли.

В целях оптимизации управления предприятиями, сокращения расходов на содержание административно-управленческого персонала, усиления конкурентоспособности на рынке дорожных работ Комитетом были проведены мероприятия по реорганизации (укрупнению) предприятий путем присоединения одного к другому.

Перечень государственных предприятий и государственных учреждений, подведомственных Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области:

- Ленинградское областное государственное предприятие "Бокситогорское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН 4701001641 КПП471501001, Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 17 ноября 2017 года №617-р «О реорганизации Ленинградских областных государственных предприятий дорожной отрасли» проведена реорганизация Ленинградского областного государственного предприятия "Бокситогорское дорожное ремонтно-строительное управление" путём присоединения его к Ленинградскому областному государственному предприятию "Лодейнопольское дорожное ремонтно-строительное управление". Запись в ЕГРЮЛ произведена 15.03.2018 года.

- Ленинградское областное государственное предприятие "Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН 4717000650 КПП 471701001, Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Сумма вложений в уставный фонд 10 588 040 руб. По результатам хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 года у предприятия прибыль в размере 206,0 тыс. руб.

Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 30 мая 2018 года №268-р «О реорганизации Ленинградских областных государственных предприятий дорожной отрасли» Ленинградское областное государственное предприятие "Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление" реорганизовано путем присоединения к нему Ленинградского областного государственного предприятия "Кингисеппское дорожное ремонтно-строительное управление", Ленинградского областного государственного предприятия "Лужское дорожное ремонтно-строительное управление" и Ленинградского областного государственного предприятия "Сланцевское дорожное ремонтно-строительное управление". Запись в ЕГРЮЛ произведена 26.09.2018 года.

- Ленинградское областное государственное предприятие "Всеволожское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН 4703006645 КПП 470301001, Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 21 мая 2018 года №248-р «О реорганизации Ленинградских областных государственных предприятий дорожной отрасли» проведена реорганизация Ленинградского областного государственного предприятия "Всеволожское дорожное ремонтно-строительное управление" путем присоединения его к Ленинградскому областному государственному предприятию "Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление N 1". Запись в ЕГРЮЛ произведена 04.09.2018 года.

- Ленинградское областное государственное предприятие "Выборгское дорожное ремонтно-эксплуатационное управление" ИНН 4704050380 КПП 470401001, Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 16 апреля 2018 года №194-р «О реорганизации Ленинградских областных государственных предприятий дорожной отрасли» проведена реорганизация Ленинградского областного государственного предприятия "Выборгское дорожное ремонтно-эксплуатационное управление" путем присоединения его к Ленинградскому областному государственному предприятию "Приозерское дорожное ремонтно-строительное управление". Запись в ЕГРЮЛ произведена 30.08.2018 года.

- Ленинградское областное государственное предприятие "Гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН 4719002004 КПП 471901001, Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Сумма вложений в уставный фонд 17 221 641,00 руб. По результатам хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 года у предприятия прибыль в размере 2 213,0 тыс. руб.

Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 16 апреля 2018 года №195-р «О реорганизации Ленинградских областных государственных предприятий дорожной отрасли» проведена реорганизация Ленинградского областного государственного предприятия "Гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление" путем присоединения к нему Ленинградского областного государственного предприятия "Пригородное дорожное ремонтно-эксплуатационное управление". Запись в ЕГРЮЛ произведена 16.08.2018 года.

- Ленинградское областное государственное предприятие "Кингисеппское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН 4707003250 КПП 470701001. Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 30 мая 2018 года №268-р «О реорганизации Ленинградских областных государственных предприятий дорожной отрасли» проведена реорганизация Ленинградского областного государственного предприятия "Кингисеппское дорожное ремонтно-строительное управление" путем присоединения его к Ленинградскому областному государственному предприятию "Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление". Запись в ЕГРЮЛ произведена 26.09.2018 года.

- Ленинградское областное государственное предприятие "Киришское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН 4708002274 КПП 470801001, Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Сумма вложений в уставный фонд 19 245 395,00 руб. По результатам хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 года у предприятия убыток в размере 320,0 тыс. руб.

Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 16 апреля 2018 года №193-р «О реорганизации Ленинградских областных государственных предприятий дорожной отрасли» проведена реорганизация Ленинградского областного государственного предприятия "Киришское дорожное ремонтно-строительное управление" путем присоединения к нему Ленинградского областного государственного предприятия "Кировское дорожное ремонтно-строительное управление". Запись в ЕГРЮЛ произведена 14.09.2018 года.

- Ленинградское областное государственное предприятие "Кировское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН 4706001162 КПП 470601001. Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 16 апреля 2018 года №193-р «О реорганизации Ленинградских областных государственных предприятий дорожной отрасли» проведена реорганизация Ленинградского областного государственного предприятия "Кировское дорожное ремонтно-строительное управление" путем присоединения его к Ленинградскому областному государственному предприятию "Киришское дорожное ремонтно-строительное управление". Запись в ЕГРЮЛ произведена 14.09.2018 года.

- Ленинградское областное государственное предприятие "Лодейнопольское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН 4709001851 КПП 471101001. Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Сумма вложений в уставный фонд 185 917 931,00 руб. По результатам хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 года у предприятия прибыль в размере 971,0 тыс. руб.

Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 17 ноября 2017 года №617-р «О реорганизации Ленинградских областных государственных предприятий дорожной отрасли» Ленинградское областное государственное предприятие "Лодейнопольское дорожное ремонтно-строительное управление" реорганизовано путем присоединения к нему Ленинградского областного государственного предприятия "Бокситогорское дорожное ремонтно-строительное управление" и Ленинградского областного государственного предприятия "Тихвинское дорожное ремонтно-строительное управление". Запись в ЕГРЮЛ произведена 15.03.2018 года.

- Ленинградское областное государственное предприятие "Ломоносовское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН 7823001570 КПП 472501001, Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Сумма вложений в уставный фонд 7 261 479,06 руб.

Определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.07.2015 в отношении ГП «Ломоносовское ДРСУ» введена процедура банкротства. Решением от 18.08.2016 ГП «Ломоносовское ДРСУ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Определением от 24.12.2018г. продлен срок конкурсного производства на 3 месяца до 18.02.2019г. Рассмотрение отчета нового конкурсного управляющего должника Мясникова А. А., утвержденного определением арбитражного суда от 22.11.2018г., назначено на 14.02.2019г.

11. Ленинградское областное государственное предприятие "Лужское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН 4710000517 КПП 471001001. Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 30 мая 2018 года №268-р «О реорганизации Ленинградских областных государственных предприятий дорожной отрасли» проведена реорганизация Ленинградского областного государственного предприятия "Лужское дорожное ремонтно-строительное управление" путем присоединения его к Ленинградскому областному государственному предприятию "Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление". Запись в ЕГРЮЛ произведена 26.09.2018 года.

- Ленинградское областное государственное предприятие "Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление N 1" ИНН 4703003394 КПП 470301001, Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Сумма вложений в уставный фонд 22 680 835,00 руб. По результатам хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 года у предприятия прибыль в размере 6 706,0 тыс. руб.

Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 21 мая 2018 года №248-р «О реорганизации Ленинградских областных государственных предприятий дорожной отрасли» Ленинградское областное государственное предприятие "Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление N 1" реорганизовано путем присоединения к нему Ленинградского областного государственного предприятия "Всеволожское дорожное ремонтно-строительное управление" и Ленинградского областного государственного предприятия "Рощинское дорожное ремонтно-эксплуатационное управление". Запись в ЕГРЮЛ произведена 04.09.2018 года.

13. Ленинградское областное государственное предприятие "Пригородное дорожное ремонтно-эксплуатационное управление" ИНН 4720017380 КПП 472001001, Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 16 апреля 2018 года №195-р «О реорганизации Ленинградских областных государственных предприятий дорожной отрасли» проведена реорганизация Ленинградского областного государственного предприятия "Пригородное дорожное ремонтно-эксплуатационное управление" путем присоединения его к Ленинградскому областному государственному предприятию "Гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление". Запись в ЕГРЮЛ произведена 16.08.2018 года.

- Ленинградское областное государственное предприятие "Приозерское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН 4712002830 КПП 471201001, Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Сумма вложений в уставный фонд 7 165 505,00 руб. По результатам хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 года у предприятия убыток в размере 7 516,0 тыс. руб.

Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 16 апреля 2018 года №194-р «О реорганизации Ленинградских областных государственных предприятий дорожной отрасли» проведена реорганизация Ленинградского областного государственного предприятия " Приозерское дорожное ремонтно-строительное управление" путем присоединения к нему Ленинградского областного государственного предприятия "Выборгское дорожное ремонтно-эксплуатационное управление". Запись в ЕГРЮЛ произведена 30.08.2018 года.

- Ленинградское областное государственное предприятие "Рощинское дорожное ремонтно-эксплуатационное управление" ИНН 4704050397 КПП 470401001. Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 21 мая 2018 года №248-р «О реорганизации Ленинградских областных государственных предприятий дорожной отрасли» проведена реорганизация Ленинградского областного государственного предприятия "Рощинское дорожное ремонтно-эксплуатационное управление" путем присоединения его к Ленинградскому областному государственному предприятию "Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление N 1". Запись в ЕГРЮЛ произведена 04.09.2018 года.

16. Ленинградское областное государственное предприятие "Сланцевское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН 4713002047 КПП 471301001. Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 30 мая 2018 года №268-р «О реорганизации Ленинградских областных государственных предприятий дорожной отрасли» проведена реорганизация Ленинградского областного государственного предприятия "Сланцевское дорожное ремонтно-строительное управление" путем присоединения его к Ленинградскому областному государственному предприятию "Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление". Запись в ЕГРЮЛ произведена 26.09.2018 года.

- Ленинградское областное государственное предприятие "Тихвинское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН 4715000447 КПП 471501001. Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 17 ноября 2017 года №617-р «О реорганизации Ленинградских областных государственных предприятий дорожной отрасли» проведена реорганизация Ленинградского областного государственного предприятия "Тихвинское дорожное ремонтно-строительное управление" путём присоединения его к Ленинградскому областному государственному предприятию "Лодейнопольское дорожное ремонтно-строительное управление". Запись в ЕГРЮЛ произведена 15.03.2018 года.

- Ленинградское областное государственное предприятие "Дорожный учебно-инженерный центр" ИНН 7822000091 КПП 782001001. Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Сумма вложений в уставный фонд 17 412 210,00 руб. По результатам хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 года у предприятия убыток в размере 2 756,0 тыс. руб.;

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 18 июня 2018 года №311-р принято решение о ликвидации Ленинградского областного государственного предприятия «Дорожный учебно-инженерный центр» (далее – ГП «ДУИЦ»). Распоряжением Комитета от 4 июля 2018 года №151/18 назначена ликвидационная комиссия ГП «ДУИЦ». Постановлением Правительства Ленинградской области от 31 августа 2018 года №306 утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с ликвидацией государственных предприятий Ленинградской области. В соответствии с распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 7 сентября 2018 года №215/18 «О проведении в 2018 году конкурса по рассмотрению заявок подведомственных государственных предприятий Ленинградской области на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с их ликвидацией», установлен состав конкурсной комиссии по рассмотрению заявок государственных предприятий на период проведения конкурса с 17 сентября 2018 года по 18 октября 2018 года. 18 октября 2018 года состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса по рассмотрению заявок государственных предприятий, по результатам которого победителем конкурса признано ГП «ДУИЦ». В соответствии с распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 23 октября 2018 года №266/18 «О результатах проведенного в 2018 году конкурса по рассмотрению заявок подведомственных государственных предприятий Ленинградской области на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с их ликвидацией» с ГП «ДУИЦ» заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с ликвидацией государственного  предприятия Ленинградской области от 24 октября 2018 года №1 и обеспечено предоставление указанной субсидии в размере 6 108 746 рублей 29 копеек (платежное поручение от 30.10.2018 №205930), с последующим заключением дополнительного соглашения от 3 декабря 2018 года №1 и увеличением размера субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с ликвидацией государственного  предприятия Ленинградской области до 6 310 407 рублей  61 коп.

По результатам проведенных ликвидационных мероприятий ГП «ДУИЦ» составлен отчет о достижении показателей результативности от 10.12.2018 года и ликвидационный баланс от 10.12.2018 года, утвержденный распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области «Об утверждении ликвидационного баланса Ленинградского областного государственного предприятия «Дорожный учебно-инженерный центр» от 10 декабря 2018 года №317/18. ГП «ДУИЦ» осуществлен возврат неиспользованной субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с ликвидацией государственного предприятия в областной бюджет Ленинградской области в размере 283 772 рубля 65 копеек (платежное поручение от 07.12.2018 №433).

Запись о ликвидации Ленинградского областного государственного предприятия «Дорожный учебно-инженерный центр» произведена в ЕГРЮЛ 14 декабря 2018 года.

Кроме того, Комитет имеет подведомственное Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (ГКУ «Ленавтодор»)

ИНН 4716021880 КПП 471601001,

Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Государственное учреждение Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области (ГУ "Ленавтодор") создано в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 02 декабря 2011 года №709-р "О создании государственного учреждения Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области".

Целями деятельности учреждения являются выполнение государственных программ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах при осуществлении дорожной деятельности, а также материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в сфере дорожной деятельности.

Учреждение не ведет предпринимательскую или иную, приносящую доход деятельность.

Юридический адрес: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, шоссе Барыбина, д.29Ж

Фактический адрес: 190103, город Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 16

Директор учреждения – Седов Денис Станиславович, назначенный распоряжением комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 04 сентября 2017г. № 27/17-к., до 04.09.2017 года исполнял обязанности директора на основании распоряжения комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 11 ноября 2015г. № 34/15-к.

Главный бухгалтер – Макарова Екатерина Владиславовна, назначенная приказом ГКУ «Ленавтодор» от 01.11.2017г. № 219-к.

Учреждению открыты следующие счета:

1. В Комитете финансов Ленинградской области:

- лицевой счет получателя бюджетных средств 02 154 029 003 открыт 01.01.2007г.;

- лицевой счет по учету средств во временном распоряжении 06 154 029 003 открыт 27.12.2011г.

2. В Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области:

- лицевой счет администратора доходов бюджета 04 452 000 040 открыт 19.01.2009г.

В соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской области от 17 августа 2015 года №317-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ленинградской области от 2 декабря 2011 года №709-р «О Государственном казенном учреждении Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области», а так же Уставом ГКУ "Ленавтодор", утвержденным распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 15.09.15г. №188/15, согласованным распоряжением Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 07 сентября 2015г. №598, Учреждение осуществляет полномочия Заказчика по выполнению мероприятий государственных программ по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту, содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ленинградской области и кадастровых работ, а также является балансодержателем автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ленинградской области.

Данный раздел содержит следующий перечень форм:

Таблица 1 «Сведения об основных направлениях деятельности»; 
Форма 0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий и публично-правовых образований».

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В целях повышения результатов деятельности Комитета и ГКУ «Ленавтодор» приняты нормативные правовые акты об организации контроля за списанием гос. имущества, закрепленного на праве оперативного управления в ГКУ «Ленавтодор» и на праве хозяйственного ведения в подведомственных государственных унитарных предприятиях, за целевым расходованием межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предоставляемых в виде субсидий Администрациям МО Ленинградской области, о ведомственном контроле в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской области, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и пр.

В отчетном периоде проходили обучение (повышение квалификации) работники Комитета:

- в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» прошли повышение квалификации 12 сотрудников Комитета;

и проходили обучение (повышение квалификации), посещали семинары работники ГКУ «Ленавтодор»:

-  семинар по теме: «Контрактная система: Теория и практика» (ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области – участвовали 4 чел. 13,5 час.) на сумму 24 000,00 руб.;

-   обучение (повышение квалификации) по теме: «Практические вопросы сметного нормирования и ценообразования в строительстве» (ООО «Регион» - участвовали 1 чел.      40 час.) на сумму 35 850,00 руб.;

-  обучение (повышение квалификации) по теме: «Ценообразование и сметное нормирование проектных и изыскательских работ» (ООО «Регион» - участвовали 1 чел.      72 час.) на сумму 36 900,00 руб.;

-  семинар по теме: «Договоры в электроэнергетике. Законодательство и практика» (ООО «МБШ Семинары – СЗФО» - участвовали 2 чел. 16 час.) на сумму 39 420,00 руб.;

-  образовательные услуги по дополнительной профессиональной программе по теме: «Договоры в электроэнергетике. Законодательство и практика» (Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального Образования «Московская Бизнес Школа» - участвовали 2 чел. 16 час.) на сумму 6 000,00 руб.;

- обучение (дистанционно) по программе: 1. «Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов», 2. «Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц ответственных за пожарную безопасность» (АНО ДПО «БИОТ» - 49 чел. на общую сумму 40 000,00 руб.) в т.ч. :

1) участвовали  –  19 чел. 40 час. на сумму 19 000,00 руб.;

2) участвовали   – 30 чел. 10 час. на сумму 21 000,00 руб.;

- обучение (повышение квалификации) по теме: «Автомобильные дороги. Строительство и эксплуатация» (ООО «Регион» - участвовали 1 чел. 72 час.) на сумму 37 900,00 руб.;

- обучение (повышение квалификации) по теме: «Автомобильные дороги. Строительство и эксплуатация» (ООО «Регион» - участвовали 2 чел. 72 час.) на сумму 75 800,00 руб.;

- обучение (повышение квалификации) по теме: «Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ).Обновленные правила учета имущества в бюджетных, казенных, автономных учреждениях.Особенности учета недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества.» (ООО «Финэк-Аудит – участвовали 1 чел. 36 час.) на сумму 12 000,00 руб.;

-  семинар по теме: «Контрактная система: Теория и практика»                                                   (ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области – участвовали 4 чел. 13,5 час.) на сумму 24 000,00 руб.;

-  семинар по теме: Казенные, Бюджетные, Автономные учреждения: «Долгожданные изменения в инструкции по бюджетному бухгалтерскому учету в связи с внедрением ФСБУ, обновленный план счетов, примеры, проводки. Особенности учета основных средств. Аренда. Учет на забалансовых счетах. Учетная политика. Обновленные правила составления отчетности. Детализация КОСГУ, новшества в КВР» (ООО «Финэк-Аудит – участвовали 3 чел. 8 час.) на сумму 15 000,00 руб.;

-  обучение (повышение квалификации) по теме: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг» (ГБУ ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» - участвовали 10 чел. 120 час.) на сумму 99 000,00 руб.;

- конференция-семинар по теме: «Государственные и муниципальные закупки – 2018» (АНО ДПО «Институт госзакупок» - участвовали 2 чел. 14 час.) на сумму  59 600,00 руб.;

- обучение (повышение квалификации) по теме: «Особенности внедрения федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора с 2018-2019гг.» (ООО «Финэк-Аудит» - участвовали  3 чел. 24 час.) на сумму 36 000,00 руб.

Всего обучилось работников учреждения за 2018г. 85 чел. на общую сумму 541 470,00 руб.

В 2018 году Комитет не размещал заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проводило ГКУ «Ленавтодор».

По состоянию на 01.01.2019 года проведено 147 конкурсных  процедур на общую сумму начальной (максимальной) цены контрактов 5 703 617 041,21 руб., экономия – 86 887 921,51 руб., в том числе:

- 48 открытых конкурсов, финансируемых из средств областного бюджета Ленинградской области с начальной (максимальной) ценой контрактов —   387 037 089,14 рублей. Экономия составила – 26 882 874,32 рубля.

- 1 открытый конкурс в электронной форме, финансируемый из средств областного бюджета Ленинградской области с начальной (максимальной) ценой контракта —  2 357 200,00 рублей. Экономия составила – 47 200,00 рублей.

- 77 электронных аукционов, финансируемых из средств областного бюджета Ленинградской области с начальной (максимальной) ценой контрактов —  5 131 267 575,67 рублей. Экономия составила – 51 130 275,14 рублей.

- 20 запросов котировок, финансируемых из средств областного бюджета Ленинградской области с начальной (максимальной) ценой контрактов —  5 850 739,42 рублей. Экономия составила – 353 079,41 рублей.

- 2 запроса предложений, финансируемых из средств областного бюджета Ленинградской области с начальной (максимальной) ценой контрактов — 177 104 436,98 рублей. Экономия составила – 8 474 492,64 рубля.

По состоянию на 01.01.2019г. объем бюджетных назначений за счет средств областного бюджета, выделенных Комитету, составил 9 082 303 782,78 руб., в том числе:

• «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – 8 941 820 144,06 руб.;

• «Другие общегосударственные вопросы» – 122 309 714,72 руб.;

• «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» – 18 173 924,00 руб.;

Исполнение бюджета всего по состоянию на 01.01.2019г. составило 8 619 516 708,04 руб. (94,9%), в том числе:

• «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 8 484 384 539,65 руб. (94,9%);

• «Другие общегосударственные вопросы» – 116 958 244,39 руб. (95,6%);

• «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» – 18 173 924,00 руб. (100%).

Форма 0503162 «Сведения о результатах деятельности» нулевая, в связи с тем, что Комитет не формирует государственное задание подведомственному учреждению ГКУ «Ленавтодор».

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Доходы субъекта бюджетной отчетности

Приложением 2 к областному закону от 21.12.2017г. №82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Комитет определен главным администратором доходов областного бюджета по следующим кодам доходов бюджетной классификации РФ:

029 1 08 07172 01 1000 110 – государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта РФ специального разрешения на движение по а/дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ. Поступило на 01.01.2019г. – 2 880 000,00 руб.;

029 1 11 05091 02 0000 120 - доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест) расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности субъектов РФ;

029 1 11 05100 02 0000 120 - плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций. Поступило на 01.01.2019г. – 9,80 руб.;

029 1 11 09032 02 0000 120 – доходы от эксплуатации и использования имущества а/дорог, находящихся в собственности субъектов РФ;

029 1 13 01520 02 0000 130 - плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ. Поступило на 01.01.2019г.  – 467 810,13 руб.;

029 1 16 37020 02 0000 140 - поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ. Поступило на 01.01.2019г.  – 19 422 957,00 руб.;

029 1 16 46000 02 0000 140 - поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ. Поступило на 01.01.2019г.  – 12 517 139,99 руб.;

029 1 17 05070 02 0000 180 - прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ от поступления денежных средств, внесенных участником конкурса (аукциона), проводимого в целях заключения государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожных фондов субъектов РФ, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе (аукционе) в случае уклонения участника конкурса (аукциона) от заключения данного контракта и в иных случаях, установленных законодательством РФ;

029 2 02 20077 02 0000 151 – субсидии бюджетам субъектов РФ на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности. Поступило на 01.01.2019г.  – 7 131 719,60 руб.;

029 2 02 25420 02 0000 151 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации;

029 2 02 45390 02 0000 151 - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Поступило на 01.01.2019г.  – 656 500 000,00 руб.;

029 2 07 02010 02 0000 180 - безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

029 2 19 25018 02 0000 151 - возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов субъектов Российской Федерации – -10 917 452,56 руб. Взысканы средства из Областного бюджета Ленинградской области за нарушение условий предоставления субсидий из федерального бюджета по результатам проверки УФК по Ленинградской области Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации от 21.06.2018 №1471 - 2 084 382,27 руб., №1470 - 543 252,12 руб., №1472 - 8 289 818,17 руб.;

029 2 19 25115 02 0000 151 - возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" из бюджетов субъектов Российской Федерации;

029 2 19 45420 02 0000 151 - возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации, из бюджетов субъектов Российской Федерации.

Кроме того, по КБК администрируемых доходов, дополнительным, указанным в Приложении 2 к областному закону от 21.12.2017г. №82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

029 1 13 02992 02 0000 130 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ. Поступило на 01.01.2019г.  – 4 007 847,06 руб. (доходы от возмещения ущерба Дорожному фонду ЛО и.о.главы Адм. МО "Ивангород" Кингисеппского МР по уголовному делу №11702410007833382 от 27.11.2017г. – за оплату работ по устройству выравнивающего слоя из а/б смеси с применением гранитной крошки вместо габбродиабаза, указанного в муниципальном контракте с ЗАО "СК Мишель", в рамках Соглашения №111 о предоставлении субсидий в 2014 году с Комитетом – 55 072,50 руб.; возврат переплаты суточных по служебной командировке в результате счетной ошибки, выплаченных в 2017 году – 81,00 руб.; возмещение госпошлины по исполнительным листам ответчиками ГКУ «Ленавтодор» по решениям Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 70 316,70 руб.; возмещение штрафа за несвоевременное перечисление НДФЛ в 2017 году сотрудником ГКУ «Ленавтодор» – 986,50 руб.; удержано из заработной платы за обучение в связи с увольнением Светова Ю.А. – 4 085,46 руб. и Лебедева А.С. – 235,26 руб.; возврат дебиторской задолженности прошлых лет в связи с расторжением гос.контрактов: с ООО «РКС – энерго» № 0551/94714 от 03.11.2017 – 233 788,66 руб., с АО «Петербургская сбытовая компания» №0501 от 17.10.2017 – 139 829,54 руб. и № 0499 от 18.10.2017 – 37 663,42 руб., с ОАО «ЛОЭСК» №0024 от 26.04.2016  – 1 265,63 руб., №0023 от 25.04.2016 – 903,73 руб. и № 10-749/005-ПС-09 – 91 092,61 руб., возврат аванса по г/к № 0669 от 25.12.2017г. – 3 334 031,54 руб. от ООО «ДорТехнологии»; возврат неиспользованных денежных средств, в связи с расторжением договора №3/4/4-938 от 01.06.2016г. с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»  – 38 494,51 руб.);

029 1 16 49020 02 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта РФ. Поступило на 01.01.2019г. – 19 128 752,48 руб. (возврат средств в доход областного бюджета от Администраций МО Ленинградской области за не достижение целевых показателей результативности предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области по Соглашениям 2015-2017 годов);

029 1 16 90020 02 0000 140 - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации. Поступило на 01.01.2019г.  – 60 360,61 руб. (перечисленные средства в возмещение ущерба от АО «Третий Парк» за наезд на автобусную остановку на км 3+107 автомобильной дороги Репино-Симагино в Выборгском районе Ленинградской области по исковому заявлению от 15.05.2018 года – 15 314,00 руб., выплата возмещения ущерба за повреждение опоры линии электропередач автодороги «Зеленогорск-Приморск-Выборг» при ДТП за физическое лицо СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» – 37 652,21 руб., возмещение материального ущерба ООО «Нева-Ойл», причиненного устройством «дикого» съезда и пешеходной дорожки, пристроенной к обочине левой стороны а/д Санкт-Петербург-Кировск на км 37+400-км37+450 – 7 394,40 руб.);

029 1 17 01020 02 0000 180 - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации в сумме -4 168,00 руб. (уточнение невыясненных платежей, образовавшихся по состоянию на 01.01.2018г.);

029 1 17 05020 02 0000 180 - прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации на 01.01.2019г. – 79 257,26 руб. (перечислен в доход областного бюджета Ленинградской области остаток средств на расчетном счете ГП «ДУИЦ» после ликвидации предприятия).

029 2 01 02010 02 0000 180 - предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

029 2 18 60010 02 0000 151 - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований на 01.01.2019г. – 40 363 688,82 руб.

Расходы субъекта бюджетной отчетности

I. Реализация мероприятий государственной программы

«Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»

Всего на реализацию государственной  программы  «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» предусмотрены объемы финансирования на 2018 год в размере  8 731 096 391,06  руб., в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  8 074 596 391,06 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  656 500 000,00 руб.

Заключено контрактов, Соглашений с администрациями МО  ЛО на сумму 8 609 103 621,79 руб. (98,6% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  7 952 603 621,79 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  656 500 000,00 руб.

Выполнено работ на сумму  8 358 220 261,59 руб.  (95,7% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  7 604 685 920,29 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  753 534 341,30 руб., из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2018г. – 97 034 341,30 руб.

Профинансировано – 8 355 599 960,64 руб. (95,7% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  7 699 099 960,64 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  656 500 000,00 руб.

Реализация плана мероприятий Программы по  видам работ и объектам:

Подпрограмма   «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

1. Основное мероприятие « Строительство и  реконструкция  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»

План года – 1 012 503 033,66 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – 989 541 445,83 руб. (97,7% от плана года). 
Выполнено работ – 931 675 332,36 руб.  (92% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  862 418 768,84 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  69 256 563,52 руб. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2018г.

Профинансировано – 910 060 586,40 руб. (89,9% от плана года).

Основные причины неисполнения плана года:

– экономия средств областного бюджета в результате проведения конкурсных процедур и в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на объектах;

– длительность решения вопросов по выкупу земельных участков для государственных нужд при строительстве объектов;

– неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактами.

1. 1. Строительство автомобильных дорог

План года – 930 231 173,67 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – 909 527 251,03 руб. (97,8% от плана года).
Выполнено работ -  869 819 024,71 руб.  (93,5% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета ЛО -  800 562 461,19 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  69 256 563,52 руб. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2018г.

Профинансировано – 850 124 098,94 руб. (91,4% от плана года).

1.1.1. Строительство подъезда к г. Всеволожск во Всеволожском районе  Ленинградской области

План года – 3 637 451,60 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – 3 637 451,60руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано - 3 637 451,60 руб. (100% от плана года).

Продолжаются работы по разработке проектно-сметной документации, срок завершения работ – 2019 г.

1.1.2. Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования                        «Подъезд к г. Гатчина-2».

2этап – Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения

Подрядчик – ЗАО «Пилон».

План года – 33 284 874,43 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов на сумму 32 352 456,43 руб. (97,2% от плана года).

Выполнено работ – 54 474 508,45 руб. (163,7% от плана года),  в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета ЛО -  50 318 545,64 руб., в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2018г. – 18 458 394,04 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  4 155 962,81 руб. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2018г.

Профинансировано – 31 860 151,60 руб. (95,7% от плана года).

В 2017 году на объекте открыто рабочее движение.

В 2018 году получено заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации и получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Введено в эксплуатацию 1,129 км/104,5 п.м.

1.1.3. Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск, взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20, в том числе компенсации стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков для строительства (23 км)

Подрядчик – ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

План года – 20 296,52 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов на сумму 20 296,52 руб. (100% от плана года).

Выполнено работ на сумму 35 449,08 руб. (174,7% от плана года), в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2018г. – 15 152,56 руб.;

Профинансировано - 20 296,52 руб. (100% от плана года).

На основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 23.08.2016 № 639-р «Об изъятии земельных участков для государственных нужд Ленинградской области» из 4-х проведено изъятие 3 домовладений, в отношении 1, подлежащего изъятию земельного участка, ведутся кадастровые работы по его разделу, длительность проведения кадастровых работ связана с исправлением реестровых ошибок в Госфонде данных Росреестра и согласованием границ с Росимуществом и лесничеством.

1.1.4. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск, взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30 (11 км)

Подрядчик - ЗАО «Пилон».

План года – 448 143 718,55 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – 446 392 987,55 руб. (101,2% от плана года).

Выполнено работ – 453 374 881,53 руб. (61,9% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета -  431 100 111,52 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  22 274 770,01 руб. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2018г.

Профинансировано – 431 100 111,52 руб. (96,2% от плана года).

На основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 23.08.2016 № 640-р «Об изъятии земельных участков для государственных нужд Ленинградской области» проведено изъятие 7 домовладений, из них 3 земельных участка изъяты в судебном порядке.

В настоящее время выкуп земельных участков и строительно-монтажные работы на объекте произведены в полном объеме. В 2018 году на объекте открыто рабочее движение. В 1 квартале 2019 года запланировано получение заключения  о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации и получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2,147км/154,95 пог.м.

1.1.5. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка  Выборг-Каменногорск, взамен  закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 (3 км)

Подрядчик – ООО «Дортекс».

План года – 120 301 322,47 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – 116 848 578,01 руб. (97,1% от плана года). 
Выполнено работ – 137 821 447,91 руб. (114,6% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  94 995 617,21 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  42 825 830,70 руб. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2018г.

Профинансировано – 94 995 617,21  руб. (79% от плана года).

По государственному контракту начало работ 17.08.15 г. - окончание 15.12.16 г. Срок выполнения работ по гос. контракту перенесен на 30.06.18 г. в связи с  корректировкой проектных решений: были выявлены несоответствия проектной документации и фактической ситуации на объекте, что повлекло необходимость дополнительных работ, а именно, переустройство контактной сети железной дороги, переустройство коммуникаций АО «ЛОЭСК», а также сопутствующие работы при проведении буровзрывных работ для устройства выемки.  Срыв сроков обусловлен неисполнением подрядной организацией ООО «Дортекс» договорных обязательств. Проводится претензионная работа.

В 2018 году на объекте открыто рабочее движение.

Ввод объекта в эксплуатацию (1,43км/102,3 пог.м.) перенесен на 2019 год.

1.1.6.  Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Санкт-Петербург - з-д им. Свердлова  - Всеволожск  (км 39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области

Подрядчик – ЗАО  «АБЗ-Дорстрой».

План года – 13 016 104,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – 9 333 459,00 руб.  (71,7% от плана года).

Выполнено работ-  1 010 352,00 руб. (7,8% от плана года).

Профинансировано – 9 333 459,00 руб. (71,7% от плана года).

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 23.08.2016г. (в редакции от 17.05.2018г. №235-р) об изъятии земельных участков для государственных нужд  требуется изъять 10 земельных участков  и 1 объект капитального строительства, из них:

4 земельных участка изъяты;

1 земельный участок – подлежит исключению из распоряжения;

по 3-м земельным участкам ведется судебное производство;

по объекту кап. строительства ведется судебное производство и параллельно переговоры с РЖД в целях добровольного подписания соглашения об изъятии;

по 2-м  земельным участкам (арендаторы - ДРСУ) направлены соглашения об изъятии.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году (1,3км/79,2пог.м).

1.1.7. Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино»)

Подрядчик – АО "ПО "Возрождение"

План года – 269 604 572,13 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – 268 281 707,88 руб. (99,5% от плана года).

Выполнено работ – 188 192 990,56 руб. (69,8% от плана года).

Профинансировано работ -  247 905 067,91 руб. (92% от плана года).

Задержка в выполнении строительно-монтажных работ и работ по сопровождению объекта связана с решением вопроса допуска на выполнение работ в пределах полосы отвода КАД и отсутствием решения имущественных вопросов с собственниками земельных участков.

Под размещение объекта изъяты 2 земельных участка на основании распоряжений Правительства ЛО об изъятии №686-р от 12.12.2017 и  № 553-р от 17.10.2018.

Причина неисполнения плана года - неисполнение подрядной организацией 
АО "ПО "Возрождение" договорных обязательств. Проводится претензионная работа.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году (1,88км).

1.1.8. Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье

План года – 1 561 156,05 руб. за счет средств областного бюджета.

Средства предусмотрены на проведение комплекса инженерных изысканий в целях размещения 1 очереди линейного объекта.

Заключено контрактов – 1 474 164,49 руб. (94,4% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано  – 85 794,03 руб. (5,5% от плана года).

Причина неисполнения плана года - неисполнение подрядной организацией 
ООО "КРТ Система" договорных обязательств. Проводится претензионная работа.

Срок выполнения работ по условиям  гос. контракта – декабрь 2019 г.

1.1.9. Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д "Санкт-Петербург-Матокса"

План года – 1 000 000,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Средства предусмотрены на проведение комплекса инженерных изысканий.

Заключено контрактов – 985 626,28 руб. (98,6% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано  – 985 626,28 руб. (98,6% от плана года).

1.1.10. Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на а/д общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки"             на км 26

План  года  – 1 590 559,75 руб. за счет средств областного бюджета.

Исполнение отсутствует.

Расторгнуты государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ и осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) в связи с необходимостью изменения проектных решений, корректировкой проектной документации и повторным прохождением государственной экспертизы.

1.1.11. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет

План года ПИР будущих лет – 38 071 118,17 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – 30 200 523,27 руб. (79,3% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – 30 200 523,27 руб. (79,3% от плана года).

Проводится работа по разработке предпроектной документации по объектам "Строительство продолжения автомобильной дороги общего пользования регионального значения Дудачкино-Хвалово-Сырецкое до пос.Мыслино"; "Строительство обхода пос. Мурино и дер. Новое Девяткино с западной стороны", по разработке проектной документации по объекту "Строительство путепровода на ж./д. станции Любань на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга", завершение работ по условиям гос. контрактов в 2019 году.

Неисполнение плана года в размере 7 870 594,90 руб., в т.ч.:

- 2 593 683,68 руб. – не оплачена стоимость государственной экспертизы проектной документации по объекту "Строительство путепровода на ж./д. станции Любань на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга"  в связи с длительным утверждением проекта планировки территории;

- 5 122 037,53 руб. – расторгнут государственный контракт на разработку проектной документации по объекту "Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Санкт-Петербург-Морье, на км 10" в  связи с прохождением проектной зоны строительства по территории памятников культурного наследия;

- 154 873,69 руб. – экономия при проведении конкурсных процедур.

1.2. Реконструкция автомобильных дорог

План года – 82 271 859,99 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – 80 014 194,80 руб. (97,3% от плана года).

Выполнено работ – 61 856 307,65 руб. (75,2% от плана года).

Профинансировано – 59 936 487,46 руб. (72,9% от плана года).

1.2.1. Реконструкция автомобильной дороги "Красное Село-Гатчина-Павловск", на участке км 14+600- км 18+000

Подрядчик – ООО «Дортекс».

План года – 37 966 065,78 руб. Заключено контрактов - 37 966 065,78 руб. (100% от плана года).

Выполнено работ – 36 941 841,97 руб. (97,3% от плана года), в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2018г. - 3 505 314,07 руб.

Профинансировано – 33 436 527,90 руб. (88,1% от плана года).

Работы на объекте завершены в полном объеме, в 2019 году будет получено заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации и получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 3,321км.

Основные причины неисполнения плана года:

– экономия средств областного бюджета в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на объекте;

– неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактами.

1.2.2. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет

План года – 44 305 794,21 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – 42 048 129,02 руб. (94,9% от плана года).

Выполнено работ – 24 914 465,68 руб. (56,2% от плана года).

Профинансировано – 26 499 959,56 руб. (59,8% от плана года).

Проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по объектам: «Разработка документации по планировке территории линейного объекта по титулу "Реконструкция автомобильной дороги Петродворец -Кейкино, км 5-км 26"; «Разработка программы реализации проектов развития дорожной сети территории Всеволожского района (реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них)».

Продолжаются, начатые ранее, проектно-изыскательские работы по объекту  "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха на участке км 13-км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновка" и разработка проектной документации по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши (документация сдана для прохождения государственной экспертизы).

Неисполнение плана года в размере 17 805 834,65 руб.:

- 5 870 000,00 руб. – не выполнены работы по разработке проектной документации по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши в связи с неисполнением подрядной организацией АО «Петербург-Дорсервис» договорных обязательств, ведется претензионная работа;

- 8 733 751,05 руб. – не выполнены работы по разработке проектной документации по объекту "Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербург-з-д им.Свердлова-Всеволожск, км 0+6  в связи с неисполнением подрядной организацией АО «Петербург-Дорсервис» договорных обязательств, ведется претензионная работа;

- 944 418,41 руб. – не выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха на участке км 13-км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновка» в связи с длительным утверждением проекта планировки территории.

- 2 257 665,19 руб. – экономия при проведении конкурсных процедур.

2. Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения      (Субсидии МО)

Средства распределяются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2015 года  № 450 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Развитие сети  автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» (в ред. от 25 декабря 2018 года №515).

Финансирование осуществляется на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО - заказчиками работ, в соответствии с заключенным Соглашением  и муниципальным контрактом. При этом, в целях обеспечения выполнения работ в последующем финансовом году Администрациям МО были перечислены субсидии при завершении финансового года по заключенным Соглашениям в пределах принятых бюджетных обязательств (в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2018 г. N 61 « О мерах по реализации в 2018 году областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (в  ред. постановления  Правительства Ленинградской области от 27.12.2018 N521)).

План года – 140 850 222,95 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО – 140 850 222,95 руб. (100%) Профинансировано – 140 850 222,95 руб. (100% от плана года).

Выполнено работ – 86 607 798,74 руб. (61,5% от плана года), в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2018г. – 12 974 420,96 руб.

По состоянию на 01.01.2019г. на лицевых счетах администраций МО  остаток средств  составил    67 216 845,17  руб., средства будут возвращены в областной бюджет Ленинградской области и, при подтверждении потребности в использовании в 2019г., перечислены в местный бюджет.

На 01.01.2019г. заключены Соглашения с Администрациями МО:

1. МО Сабское с.п. Волосовского мун. района: объект «Реконструкция мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск» (1 проект). Средства на 2018 год предусмотрены на разработку проектно-сметной документации с последующим получением положительного заключения государственной экспертизы. 
План – 2 717 962,97 руб. Заключено Соглашение - 2 717 962,97 руб. (100% от плана). Выполнено и оплачено  – 2 717 962,97 руб. (100% от плана).

Разработка проектно-сметной документации завершена, получено положительное заключение гос.экспертизы. Реконструкция объекта запланирована на 2019 год (38,0 пог. м).

2. МО Город Всеволожск: объект «Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги жизни до дома № 7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги жизни до дома № 7); Ленинградская область, г. Всеволожск, Садовый переулок; Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская (0,948 км). План – 17 000 000,00 руб. Заключено Соглашение - 17 000 000,00 руб. (100% от плана). Финансирование – 17 000 000,00 руб. (100% от плана).  Выполнение – отсутствует.

В настоящее время проводится работа по получению (продлению) технических условий  от ресурсоснабжающих организаций (свет, связь, газ), а также по согласованию временных  схем организации дорожного движения (ОДД) в ГИБДД. Требуется корректировка проектных решений и повторная госэкспертиза проекта. Плановое завершение работ и  ввод объекта в эксплуатацию по условиям муниципального контракта – 2019-2020г.

По состоянию на 01.01.2019г. на лицевом счете администрации МО  остаток средств  составил 17 000 000,00  руб., средства будут возвращены в областной бюджет Ленинградской области и, при подтверждении потребности в использовании в 2019г., перечислены в местный бюджет.

3. МО Город Гатчина: объект «Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина (0,853 км)». План – 30 000 000,00 руб. Заключено Соглашение – 30 000 000,00 руб. (100% от плана). Выполнено и оплачено – 30 000 000,00 руб. (100% от плана).

Произведены работы по переукладке инженерных сетей, устройству дренажа и основания из песка. Проводится работа по получению (продлению) технических условий от ресурсоснабжающих организаций. Плановое завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию по условиям муниципального контракта - 2019г.

4. МО Город Гатчина: объект «Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе (0,297 км)». План – 15 072 143,59 руб. Заключено Соглашение - 15 072 143,59 руб. (100% от плана). Финансирование – 15 072 143,59 руб. (100% от плана). Выполнено работ – 10 811 428,42 руб. (71,7% от плана).

В процессе производства работ на объекте потребовалось выполнить работы по устройству защитного футляра водовода, что привело к корректировке проектных решений и приостановлению работ на объекте. Завершение всего комплекса работ и ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году.

По состоянию на 01.01.2019г. на лицевом счете администрации  МО  остаток средств  составил 4 260 715,17  руб., средства будут возвращены в областной бюджет Ленинградской области и, при подтверждении потребности в использовании в 2019г., перечислены в местный бюджет.

5. МО Рождественское с.п. Гатчинский мун. район: объект «Реконструкция «Подъезд к музею «Дом станционного смотрителя» в д. Выра от а/д «Кемполово-Выра-Тосно-Шапки» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО «Рождественское сельское поселение», дер. Выра (0,148 км). План – 4 760 500,00 руб. Заключено Соглашение - 4 760 500,00 руб. (100% от плана). Финансирование – 4 760 500,00 руб. (100% от плана). Выполнение - отсутствует.

В процессе производства работ на объекте потребовалась корректировка проектных решений и повторное прохождение гос. экспертизы проекта. Ожидаемый ввод объекта в 2019 году.

По состоянию на 01.01.2019г. на лицевом счете администрации МО  остаток средств  составил    4 760 500,00  руб., средства будут возвращены в областной бюджет Ленинградской области и, при подтверждении потребности в использовании в 2019г., перечислены в местный бюджет.

6. МО Рождественское с.п. Гатчинский мун. район: объект «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождествено от а/д М-20 Санкт-Петербург-Псков» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено (0,41 км)». План – 5 953 554,00 руб. Заключено Соглашение - 5 953 554,00 руб. (100% от плана). Выполнено и оплачено – 5 953 554,00 руб. (100% от плана).

Работы, предусмотренные муниципальным контрактом в 2018 году, выполнены и профинансированы в полном объеме.

Плановое завершение работ по всему объекту и  ввод объекта в эксплуатацию по условиям муниципального контракта - 2019г.

7. МО Рождественское с.п. Гатчинский мун. район: объект «Разработка проектно-сметной документации на строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище» (1 проект). План – 1 950 500,00 руб. Заключено Соглашение - 1 950 500,00 руб. (100% от плана). Финансирование – 1 950 500,00 руб. (100% от плана).  Выполнение – отсутствует.

Не утверждены проекты планировки территории и межевания территории для размещения линейного объекта. Публичные слушания перенесены на 21.01.2019. Требуется положительное заключение госэкспертизы, которое планируется получить в 2019 году.

По состоянию на 01.01.2019г.  на лицевом счете администрации  МО  остаток средств  составил 1 950 500,00  руб., средства будут возвращены в областной бюджет Ленинградской области и, при подтверждении потребности в использовании в 2019г., перечислены в местный бюджет.

8. МО Тихвинское г.п. Тихвинского мун. района: объект «Реконструкция моста через Вязитский ручей, ул. Карла Маркса в г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского мун. района по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Карла Маркса (37,04 пог. м). План – 24 150 432,39 руб. Заключено Соглашение - 24 150 432,39 руб. (100% от плана). Профинансировано – 24 150 432,39 руб. (100% от плана). Выполнено работ – 37 124 853,35 руб. (153,7% от плана), в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2018г. -12 974 420,96 руб.

Работы выполнены  в полном объеме, объект введен в эксплуатацию - 37,04 пог .м.

9. Сосновоборский городской округ: объект «Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская-Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе – проспект Александра Невского в г. Сосновый Бор Ленинградской области по адресу: автомобильная дорога Копорское шоссе с перекрестками улиц Ленинградская – Копорское шоссе и перекрестка улиц Копорское шоссе – проспект Александра Невского в г. Сосновый Бор Ленинградской области. Этап 1. Участок Копорского шоссе от перекрестка с ул. Ленинградская до проезда на базу ВНИПИЭТ (0,873 км). План – 39 245 130,00  руб.  Заключено Соглашение - 39 245 130,00 руб. (100% от плана). Финансирование – 39 245 130,00 руб. (100% от плана).  Выполнение отсутствует.

Необходимо внесение изменений в проектные решения и повторное прохождение госэкспертизы, в связи с изменившимися требованиями и техническими условиями, выданными ресурсосберегающими организациями. Плановое завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию по условиям муниципального контракта - 2019г.

По состоянию на 01.01.2019г. на лицевом счете администрации МО  остаток средств  составил 39 245 130,00  руб., средства будут возвращены в областной бюджет Ленинградской области и, при подтверждении потребности в использовании в 2019г., перечислены в местный бюджет.

В рамках исполнения 1 подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области» ГП «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, а также местного значения после строительства и реконструкции в 2018 году составил 1,129км/141,54 пог.м, в т.ч.:

- после строительства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – 1,129км/104,5м;

- после реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения – 37,04пог.м.

Подпрограмма   "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"

1. Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»

План  года – 5 969 146 235,27 руб., в т.ч :

- за счет средств областного бюджета – 5 312 646 235,27 руб.,

- за счет средств федерального бюджета – 656 500 000,00 руб.

Заключено контрактов – 5 892 125 094,22 руб. (98,7% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 5 235 625 094,22 руб.,

- за счет средств федерального бюджета – 656 500 000,00 руб.

Выполнено работ -  5 816 576 134,25 руб. (97,4% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 5 132 298 356,47 руб.,

- за счет средств федерального бюджета – 684 277 777,78 руб.

Профинансировано – 5 772 726 475,53 руб. (96,7% от плана года) в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 5 116 226 475,53 руб.,

- за счет средств федерального бюджета – 656 500 000,00 руб.

Основные причины неисполнения плана года:

– экономия средств областного бюджета в результате проведения конкурсных процедур и в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на объектах;

– неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактами.

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

План года – 3 015 058 673,18 руб. за счет средств областного бюджета. 
Заключено контрактов – 3 014 830 486,61 руб. (99,99% от плана года).

Выполнено работ -  3 013 029 284,75 руб. (99,93% от плана года).

Профинансировано – 3 014 121 468,55 руб. (99,97% от плана года).

Нормативно-регламентные работы по содержанию а/д выполнены в полном объеме.

В рамках целевых программ выполнены и оплачены работы и услуги по содержанию светофорных объектов, по содержанию линий электроосвещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения. Завершены работы по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильных дорогах в Тосненском районе.

Выполнены и оплачены работы и услуги по поставке электрической энергии, выполнению работ по  заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильных дорогах в Кингисеппском районе, модернизации системы управления уличным освещением на сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, работы по техническому обслуживанию существующих автоматических дорожных метеостанций и автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения, работы по обустройству технических средств организации дорожного движения у детских образовательных учреждений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Гатчинском, Всеволожском, Тосненском, Кировском, Волосовском, Приозерском, Лужском, Тихвинском, Ломоносовском, Сланцевском районах, работы по приведению полосы отвода автомобильных дорог общего пользования в нормативное состояние в Приозерском районе.

1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

План года – 991 505 333,68 руб., в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 335 005 333,68 руб.,

- за счет средств федерального бюджета – 656 500 000,00 руб.

Заключено контрактов – 990 253 401,40 руб. (99,9% от плана года), в т.ч:

- за счет средств областного бюджета – 333 753 401,40 руб.,

- за счет средств федерального бюджета – 656 500 000,00 руб.

Выполнено работ – 966 963 704,25 руб. (97,5% от плана года), в т.ч:

- за счет средств областного бюджета – 282 685 926,47 руб.,

- за счет средств федерального бюджета – 684 277 777,78 руб., из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2018 г. – 27 777 777,78 руб.

Профинансировано – 924 647 403,74 руб. (93,3% от плана года), в т.ч:

- за счет средств областного бюджета – 268 147 403,74 руб.,

- за счет средств федерального бюджета – 656 500 000,00 руб.

Введено в эксплуатацию 14,21256 км а/дорог, в т.ч. по объектам:

-«Капитальный ремонт а/д «Подъезд к санаторию Сярьги» на участке гравийного покрытия км 4+340- км 5+612» во  Всеволожском районе - 1,26856 км;

- «Капитальный ремонт а/д "Станция Оять-Алеховщина-Надпорожье-Плотнично", км 134+560 - км 146+366 в Подпорожском районе – 5,987 км;

- «Капитальный ремонт а/д "Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск" км 104-км 110» в Приозерском районе - 5,648 км;

- "Капитальный ремонт а/д "Спецподъезд к бухте Владимирская" км 0-км 1» в Приозерском районе - 1,309 км.

Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Спецподъезд км 76+114 уч-к км 0-км 5+008"; по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Новоселовка на км 17+375 автомобильной дороги Лесогорск-Топольки            (км 0+000+18+800)", по объекту "Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Красносельское - Правдино км 5+235 - км 12+735 в Выборгском районе Ленинградской области".

  - Приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог

Расходные обязательства принимаются на основании распоряжений Губернатора Ленинградской  области и направляются на ликвидацию последствий непреодолимой силы, в том числе природного или техногенного характера.

План года – 40 000 000,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – 40 000 000,00 руб. (100% от плана года).

Выполнено и  профинансировано работ -  40 000 000,00 руб. (100% от плана года).

Введено в эксплуатацию 5,97 км участков а/дорог,  в результате выполнения работ по ремонту с целью обеспечения безопасности дорожного движения и устранения аварийной ситуации на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, подвергшихся воздействию непреодолимой силы:

- во Всеволожском районе – 3,035км;

- а/д Аннино-Разбегаево, км 2+885 - км 8+400, в Ломоносовском районе – 0,911км;

- а/д Горка-Кулига-Крючково, км 2+450 - км 2+488, в Тихвинском районе – 0,038км;

- а/д Подъезд к объекту №58, км 0+000 - км 1+986, в Тосненском районе – 1,986км.

1.4 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

План года – 1 922 582 228,41 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – 1 847 041 206,21 руб. (96,1% от плана года).

Выполнено работ – 1 796 583 145,25 руб. (93,4% от плана года).

Профинансировано – 1 793 957 603,24 руб. (93,3% от плана года).

Введено в эксплуатацию 148,847 км участков автомобильных дорог и 148,34 п.м. искусственных сооружений.

2. Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (Субсидии МО)

На мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения средства распределялись на основании приложения 15 к областному закону от 21.12.2017 № 82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

На мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер  средства распределялись на основании постановления Правительства Ленинградской области от  29.01.2018 № 10 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2018 году за счет  средств дорожного фонда  Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» (в ред. от 06.08.2018 № 278).

Финансирование осуществляется на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО - заказчиками работ, в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом, а также с графиком перечисления субсидий.

План года – 531 044 442,79 руб. за счет средств областного бюджета, в том числе по видам мероприятий:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  – 230 000 000,00 руб., заключено соглашений с администрациями МО – 224 284 050,36 руб. (97,5%), выполнено работ – 218 758 672,70 руб. (95,1% от плана года), профинансировано– 218 758 672,70 руб. (95,1% от плана года), введено в эксплуатацию участков а/д – 101,0км;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер  – 301 044 442,79 руб., заключено соглашений  с администрациями МО на общую сумму - 297 514 160,55 руб. (98,8%), выполнено работ – 289 791 788,75 руб. (96,3% от плана года), профинансировано – 289 791 788,75 руб. (96,3% от плана года), введено в эксплуатацию участков а/д – 39,9км.

Основные причины неисполнения плана года (95,8%):

- длительность подготовки администрациями МО конкурсной документации для размещения муниципального заказа, соответственно, позднее заключение муниципальных контрактов;

- не исполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными  муниципальными контрактами.

Всего заключено между Комитетом и Администрациями МО ЛО 186 Соглашений и 234 доп. Соглашения к ним на сумму 521 798 210,91 руб. (98,3% от плана года). Отклонение от плана 9 246 231,88 руб. – экономия, возникшая в результате проведения конкурсных процедур, а также в связи с уточнением стоимости работ при производстве работ на объектах.

3. Основное мероприятие «Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности»

План  года – 305 652 236,19 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов, принято обязательств – 296 318 976,53 руб. (96,9% от плана года). Выполнено работ -  293 319 594,16 руб. (96% от плана года).

Профинансировано – 293 959 808,15 руб. (96,2% от плана года).

3.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений.

План  года – 139 833 869,00 руб. счет средств областного бюджета. 
Принято бюджетных обязательств – 133 903 058,82 руб. (95,8% от плана года). Выполнено работ -  133 186 176,98 руб. (95,2% от плана года).

Профинансировано – 133 826 390,97 руб. (95,7% от плана года).

Основные причины неисполнения плана года:

- Экономия по начислениям на оплату труда в связи с большим количеством больничных листов и выплат, необлагаемых взносами;

- Экономия средств областного бюджета в результате проведения конкурсных процедур.

3.2. «Приобретение  дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ»

План  года – 100 000 000,00 руб. счет средств областного бюджета.

Выполнено работ – 99 999 969,33 руб. (99,99% от плана года).

Профинансировано – 99 999 969,33 руб. (99,99% от плана года).

Поставлено 9 комбинированных дорожных машин и 3 комплекса оборудования для приготовления, хранения и заправки жидких противогололедных материалов (ПГМ) для содержания автомобильных дорог в Гатчинском, Всеволожском и Выборгском районах.

3.3. Кадастровые работы

План года – 65 818 367,19 руб. счет средств областного бюджета. 
Заключено контрактов – 62 415 948,38 руб. (94,8% от плана года). Выполнено и профинансировано работ -  60 133 447,85 руб. (91,4% от плана года).

Завершено выполнение комплекса работ по регистрации прав в отношении автомобильных дорог общего пользования, расположенных в Кировском, Гатчинском районах Ленинградской области, а также земельных участков, занятых существующими полосами отвода автомобильных дорог.

Основные причины неисполнения плана года:

- экономия средств областного бюджета по результатам конкурсных процедур – 3 402 818,81 руб.;

- неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактами – 290 000,00 руб., ведется претензионная работа;

- невыполнение комплекса работ  по государственной регистрации прав в отношении автомобильной дороги общего пользования "Сосновый Бор-Глобицы", расположенной в Ломоносовском районе Ленинградской области, а так же земельного участка, занятого существующей полосой отвода, в связи с выявлением дополнительных работ по устранению реестровой ошибки в наложении границ лесного участка на полосу отвода автомобильной дороги и необходимостью ее устранения - 796 200,00 руб.;

- невыполнение комплекса работ - 1 195 900,53 руб. по регистрации права собственности Ленинградской области в отношении автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Зуево-Новая Ладога", расположенной в Волховском и Киришском районах Ленинградской области, а также земельных участков, занятых существующей полосой отвода, в связи с необходимостью выделения из состава автомобильной дороги участка, не подлежащего передаче в федеральную собственность, и внесения изменений в правовые акты Ленинградской области.

В рамках исполнения 2 подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог Ленинградской области» ГП «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог составил 309,930км, в т.ч.:

- по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения – 169,030км;

- по автомобильным дорогам общего пользования местного значения – 140,9км.

Подпрограмма   "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду".

  - Основное мероприятие "Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами"

1.1. Мероприятия по восстановлению существующих технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения

План года – 771 900 220,20 руб. счет средств областного бюджета. 
Заключено контрактов – 768 469 671,35 руб. Выполнено работ – 721 490 940,63 руб. (93,5% от плана года).

Профинансировано – 729 452 406,16 руб. (94,5% от плана года).

Основные причины отклонения от плановых показателей:

– экономия средств областного бюджета в результате проведения конкурсных процедур и в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на объектах;

- неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактами.

1.1.1. Мероприятия по устройству светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

План года – 74 906 101,95 руб. Заключено контрактов – 74 902 039,44 руб. (100% от плана года). Выполнено работ – 69 692 491,99 руб. (93,0% от плана года).

Профинансировано – 70 104 832,22 руб. (93,6% от плана года).

Завершены работы по устройству 9 светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения:

– 2 светофорных объекта на а/д Песочное-Киссолово км 2+730 (г.Сертолово) Орехово- Сосново-Кривко-ж/д ст. Петяярви км 14+666 (н.п. Сосново) в Приозерском районе;

– 3 светофорных объекта на а/д Стрельна-Кипень-Гатчина перекресток с ул. Северной (г. Гатчина), а/д Красное Село-Гатчина-Павловск км 30+108 (н.п. Пудомяги) в Гатчинском районе  и а/д Гатчина-Ополье км 28+800 (н.п. Кикерино) перекресток с а/д Кемполово-Выра-Тосно-Шапки в Волосовском районе;

– 3 светофорных объекта на а/д Санкт-Петербург - пос. им. Свердлова-Всеволожск км 40+100 (г. Всеволожск) перекресток с ул. Ленинградская,  Санкт-Петербург-Свердлова-Всеволожск (н.п. пос. им. Свердлова) км 12,     Санкт-Петербург-Свердлова-Всеволожск км 34+900 перекресток с выездом с Южного микрорайона (г. Всеволожск) во Всеволожском районе;

– 1 светофорный объект на а/д Ушково-Гравийное, км 5+388 в Выборгском районе.

Неисполнение плана года в  размере 4 801 269,73 руб.

Основные причины:

- неисполнение подрядчиком ООО "Конвера-Д" договорных обязательств в соответствии с заключенным государственным контрактом - 375 430,35 руб., ведется претензионная работа;

- экономия при заключении договоров на осуществление технологического присоединения объектов - 4 425 839,38 руб.

1.1.2. Мероприятия по устройству наружного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

План года – 101 487 489,34 руб. Заключено контрактов – 100 982 557,87 руб. (99,5% от плана года).

Выполнено работ – 81 637 576,57 руб. (80,4% от плана года), в т.ч. за счет  отработки дебиторской задолженности на 01.01.2018г. – 2 557 924,78 руб.

Профинансировано – 79 239 226,35 руб. (78,1% от плана года).

Подписаны акты законченных работ по устройству наружного освещения в Приозерском и Всеволожском районах.

Выполнены работы по устройству искусственного наружного освещения в следующих районах Ленинградской области:

Во Всеволожском районе в черте населенных пунктов:

Садоводство, Новое Токсово, Верхние Осельки.

В Приозерском районе в черте населенных пунктов:

Портовое, Пески, Соловьевка;
В настоящее время выполняются строительно-монтажные работы по устройству освещения в Ломоносовском районе в черте населенных пунктов:

Лангерево, Пеники, Малая Ижора, Большая Ижора, Верхняя Бронна, Ольгино, Сашино.

Основные причины неисполнения плана года:

- неисполнение подрядчиком ООО "Стройстандарт" договорных обязательств по заключенным государственным контрактам в сумме 20 671 023,26 руб. на  разработку рабочей документации и устройство наружного освещения в Ломоносовском районе, ведется претензионная работа;

- 1 577 239,73 руб. – экономия при заключении договоров на осуществление технологического присоединения объектов.

1.1.3. Мероприятия по ПИР по устройству элементов обустройства автомобильных дорог

План года – 18 280 542,73 руб. Заключено контрактов – 18 280 542,73 руб. (100% от плана года).

Выполнено работ – 18 838 253,98 руб. (103,1% от плана года), в т. ч за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2018г. –1 420 469,25 руб.

Профинансировано  - 17 417 784,73 руб. (95,3% от плана года).

Выполнены проектно-изыскательские работы по устройству элементов обустройства автомобильных дорог во Всеволожском, Тосненском и Кингисеппском районах, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Выполнялись проектно-изыскательские работы по устройству элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Кировском и Волосовском районах Ленинградской области.

Основные причины неисполнения плана года: неисполнение подрядчиком ООО "Фундаментстрой" договорных обязательств по заключенному государственному контракту на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Кировском районе Ленинградской области, ведется претензионная работа.

1.1.4. Мероприятия по разметке автомобильных дорог на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

План года – 426 955 992,08 руб. Заключено контрактов – 425 345 838,63 руб. (99,6% от плана года). Выполнено работ - 425 345 838,63 руб. (99,6% от плана года). Профинансировано - 425 345 838,63 руб. (99,6% от плана года).

В рамках данного мероприятия нанесена горизонтальная дорожная разметка в соответствии с заключенными контрактами на автодорогах регионального значения.

Обеспечено нанесение более 1 430 000 кв. метров разметки, в том числе термопластиком 202 000  м2,  краской 1 228 000 м2.

Основные причины неисполнения плана года: экономия средств областного бюджета в  связи с уточнением объемов работ и возникновением отпавших работ при производстве работ на объектах.

1.1.5. Мероприятия по обустройству тротуаров (пешеходных дорожек)

План года – 21 702 746,51 руб. Заключено контрактов – 21 702 746,51 руб. (100% от плана года). Выполнено и профинансировано работ – 10 088 778,06 руб. (46,2% от плана года).

Завершено выполнение работ по восстановлению пешеходных переходов и ремонту тротуаров, размещаемых в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Выборгском районе Ленинградской области, по  ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, размещаемых в границе полосы отвода а/д общего пользования регионального значения Пески-Сосново-Подгорье, км 46+000 - км 47+000 в Приозерском районе Ленинградской области.

Основные причины неисполнения плана года: в ходе исполнения гос. контракта на выполнение работ по восстановлению и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, размещаемых в границе полосы отвода а/д общего пользования регионального значения Подъезд к ст. Кузнечное, км 1+860 - км 3+034 в Приозерском районе Ленинградской области (подрядчик ООО "Дорстрой 47") выявлено прохождение кабельной сети АО «Ростелеком» и необходимость его переустройства. Работы на объекте приостановлены до переустройства кабельной сети АО «Ростелеком».

1.1.6. Мероприятия по обустройству автобусных остановок

План года – 13 268 828,11 руб. Заключено контрактов – 13 268 828,11 руб. (100% от плана года). Выполнено и профинансировано работ – 13 268 828,11 руб. (100% от плана года).

Произведено обустройство 36 автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

1.1.7. Мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП

План года – 10 694 780,33 руб. Заключено контрактов – 10 694 780,33 руб. (100% от плана года). Выполнено и профинансировано работ -  10 694 780,33 руб. (100% от плана года).

Выполнены работы по обустройству необходимых технических средств в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Бокситогорском, Всеволожском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском и Тосненском районах Ленинградской области. В рамках данного мероприятия  установлено:

- светофоров типа Т-7 – 32 шт.,

- Г-образных опор для установки дорожных знаков, солнечных батарей, и светофоров – 3 шт.;

- дорожных знаков «Пешеходный переход» и  «Дети» на флуоресцентном фоне – 41 шт.;

- нанесено шумовых полос – 338,4 м2;

- установлено пешеходных и дорожных ограждений – 670 м.п.

В 2018 году необходимыми ТСОДД обустроено 22 места концентрации дорожно-транспортных происшествий.

1.1.8. Выполнение работ по установке недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области

План  года – 9 903 749,87 руб. Заключено контрактов – 9 903 749,87 руб.  (100% от плана года). Выполнено и профинансировано работ - 9 903 749,87 руб. (100% от плана года).

В рамках данного мероприятия установлено 2211 недостающих дорожных знаков во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Кировском, Тосненском районах ЛО.

1.1.9. Выполнение работ по реализации схем организации дорожного движения по введению ограничения движения большегрузного транспорта, установке  Г-образных опор и недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования  регионального значения  Ленинградской области

План  года – 9 850 992,27 руб.  Заключено контрактов – 9 850 992,27 руб. (100% от плана года).  Выполнено и профинансировано – 9 850 992,27 руб. (100% от плана года).

Выполнены работы по реализации схем ОДД по введению ограничения движения большегрузного транспорта, установке Г-образных опор и недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования  регионального значения  в Ломоносовском и Кингисеппском районах ЛО.

1.1.10. Мероприятия по установке недостающих технических средств организации дорожного движения в соответствии с ПОДД на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области

План года – 9 192 243,87 руб. Заключено контрактов – 9 192 243,87 руб. (100% от плана года). Выполнено работ – 10 990 845,96 руб. (119,6% от плана года), в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2018г. – 1 798 602,09 руб. Профинансировано – 9 192 243,87 руб. (100% от плана года).

В рамках мероприятий обустроены участки автодорог регионального значения необходимыми техническими средствами организации дорожного движения в местах расположения детских образовательных учреждений и на маршрутах следования детей к ним в Гатчинском, Всеволожском, Тосненском, Кировском, Волосовском, Приозерском, Лужском, Тихвинском, Ломоносовском, Сланцевском районах Ленинградской области.

Всего по данной программе установлено:

- светофоров Т-7 – 46 шт.;

- Г-образных опор для установки дорожных знаков, солнечных батарей и светофоров – 17 шт.;

- установлено дорожных знаков 1.22, 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» и 1.23 «Дети» на флуоресцентном фоне – 66 шт.;

- нанесено шумовых полос – 204 м2;

- установлено монолитных искусственных дорожных неровностей (ИДН) – 470 м2 (12 шт);

- нанесена горизонтальная дорожная разметка – 202 м2, установлено пешеходных и дорожных ограждений – 288 м.п.

1.1.11. Мероприятия по устройству искусственного наружного освещения пешеходных переходов  и автобусных остановок с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области

План года – 40 932 373,68 руб. Заключено государственных контрактов– 40 793 961,85 руб. (99,7% от плана года).  Выполнено работ – 27 627 414,99 руб. (67,5% от плана года), в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2018г. – 4 410 503,23 руб. Профинансировано –  40 793 961,85 руб. (99,7% от плана года).

Выполнены работы по устройству освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения («Солнечных панелей») на автодороге Санкт-Петербург-Кировск в черте населенного пункта Отрадное в Кировском районе ЛО и на автодорогах Ушково-Гравийное и Подъезд к Зеленогорску в Выборгском районе ЛО. В 2018 году освещено 25 пешеходных переходов и располагающихся возле них автобусных остановок.

1.1.12. Мероприятия по снижению скоростного режима в населенных пунктах и установке недостающих технических средств организации дорожного движения

План  года – 15 132 264,73 руб.  Заключено контрактов – 15 132 264,73 руб. (100% от плана года). Выполнено и профинансировано работ  – 15 132 264,73 руб. (100% от плана года). Выполнены  работы по введению ограничения скоростного режима в населенных пунктах и установке недостающих технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Волосовском, Лужском, Сланцевском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском, Бокситогорском районах. Во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Кировском районах ЛО, введено ограничение скоростного режима в 139 населенных пунктах на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, установлено 724 дорожных знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40км/ч, а так же 261 информационный щит «Внимание, пешеходы на обочине». 
Всего в рамках исполнения данного мероприятия установлено 985 дорожных знаков.

1.1.13. Мероприятия по установке барьерного ограждения на автодорогах общего пользования регионального значения  Ленинградской области

План года –18 843 236,70 руб. Заключено контрактов – 17 729 125,14 руб. (94,1% от плана года). Выполнено и профинансировано работ  – 17 729 125,14 руб. (94,1% от плана года).

Основные причины неисполнения плана года: экономия средств областного бюджета по результатам проведенных конкурсных процедур и в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на объектах.

1.1.14. Мероприятия по проведению спец. обследования мест  концентрации ДТП, выявленных на автодорогах общего пользования регионального значения ЛО и разработка мероприятий, направленных на их сокращение

План  года – 690 000,00 руб. Заключено контрактов – 690 000,00 руб. (100% от плана года).  Выполнено и профинансировано работ - 690 000,00 руб. (100% от плана года).

Выполнено специальное обследование мест концентрации ДТП, выявленных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения ЛО и разработаны мероприятия, направленные на их сокращение.

1.1.15. Резерв средств на мероприятия  по сокращению аварийности

План  года – 58 878,03 руб. – экономия средств областного бюджета при проведении конкурсных процедур.

В рамках исполнения мероприятий ГП  «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составил 311,059км/289,88 пог.м., в т.ч.:

- результате строительства и реконструкции а/д – 1,129км/141,54 пог.м.;

- в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог – 309,930 км/ 148,34 пог.м.

II . Реализация  мероприятий государственной  программы

«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области »

за  январь-декабрь  2018 года

Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции»

Субсидии на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Средства распределяются в соответствии с областным законом от 21.12.2017 № 82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы», постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (с изм.), постановлением Правительства Ленинградской области от 09.03.2016 № 54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года N 463 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"» (с изм.) и Порядком предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области за счет средств дорожного фонда Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2014г. № 72 (с изм.).

План года – 210 723 753,00 руб., в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  184 710 478,00 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  26 013 275,00 руб.

Заключено контрактов, Соглашений с администрациями МО  ЛО на сумму 
210 398 993,00 руб. (99,8% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  184 385 718,00 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  26 013 275,00 руб.

Выполнено работ – 85 944 700,47 руб. (40,8% от плана года), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета  -  78 812 980,87 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  7 131 719,60 руб.

Профинансировано на сумму  – 128 784 579,01 руб. (61,1% от плана года) , в т.ч.

- за счет средств областного бюджета  -  121 652 859,41 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  7 131 719,60 руб.

Финансирование осуществлялось на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО - заказчиками работ, в соответствии с  заключенным Соглашением  и муниципальным контрактом. При этом, в целях обеспечения выполнения работ в последующем финансовом году, Администрации МО Волховский МО были перечислены средства из областного бюджета Ленинградской области при завершении финансового года по заключенному Соглашению в пределах принятых бюджетных обязательств (в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2018 г. N 61 « О мерах по реализации в 2018 году областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (в  ред. постановления  Правительства Ленинградской области от 27.12.2018 N521)).

По состоянию на 01.01.2019г. на лицевом счете администрации МО Волховский муниципальный район  остаток средств  составил    42 839 878,54  руб., средства будут возвращены в областной бюджет Ленинградской области и, при подтверждении потребности в использовании в 2019г., перечислены в местный бюджет.

По объектам муниципальной собственности:

- Объект – Реконструкция автодороги "Подъезд к дер. Силино" (1,648км) Приозерский МР:  план года за счет средств областного бюджета - 4 411 900,00 руб., выполнено и профинансировано – 4 087 140,00 руб. (92,6% от плана года по объекту). Объект, переходящий с 2015 года. Работы выполнены. Объект введен в эксплуатацию. Экономия в сумме 324 760,00 руб. образовалась в результате отпавших работ при производстве работ на объекте. Введено в эксплуатацию – 1,648 км.

- Объект – Строительство автодороги  "Подъезд к дер. Козарево" (5,667км) Волховский МР: план года за счет областного бюджета – 93 871 000,00 руб., выполнено – 51 031 121,46 руб. (54,4% от плана года по объекту). Профинансировано – 93 871 000,00 руб. (100% от плана года по объекту). Субсидии не освоены в полном объеме по причине срыва сроков строительства подрядной организацией. Выявлены дополнительные работы, не учтенные в проектной документации, что привело к необходимости разработки проекта освоения лесов, лесной декларации и прохождению государственной экспертизы проекта.  Объект трехгодичный (2017-2019г.г.), завершение всего комплекса работ и ввод объекта в эксплуатацию запланирован  в 2019 году.

- Объект – Реконструкция автодороги "Подъезд к пос. Маслово" (1,094км) в Выборгском районе Каменногорское городское поселение - объект, переходящий с 2015 года,  работы на объекте  завершены в 2017 году, финансирование в 2018 году планом не предусмотрено. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 16.01.2018г., введено в эксплуатацию  1,094 км.

- Объект – Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к пос. Токарево" (1,8км) Советское г.п. Выборгского района - объект, переходящий с 2016 года. Работы по объекту завершены в 2017 году.  Финансирование в 2018 году планом не предусмотрено. В 2018 году документы, подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию не получены, в связи с необходимостью устранения замечаний, выявленных по результатам проверки Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации планируется получить в 2019 году.

- Объект – Реконструкция автодороги "Подъезд к пос. Луговое" (1,4259км) Запорожское с.п. Приозерского района: план года – 70 500 225,00 руб., из них: за счет областного бюджета – 54 189 984,00 руб., за счет федерального бюджета – 16 310 241,00 руб. Исполнение отсутствует.

Объект, переходящий с 2017 года. В соответствии с графиком выполнения мероприятий, предусмотренных Соглашением (Приложение №4 к Соглашению), заключенным между Федеральным дорожным агентством и Правительством Ленинградской области от 09.06.2018г. № 108-07-2018-072, срок оформления земельного участка под реконструируемую а/д  "Подъезд к пос. Луговое" был установлен — июнь 2018 года. До установленного Соглашением срока, земельные участки, попадающие в зону реконструкции, по объективным причинам   не оформлены (проектом реконструкции участка а/д предусмотрен выкуп сельскохозяйственных земель. Руководство племенного завода «Гражданский», собственника части земель, требует изменить прохождение  трассы автомобильной  дороги, что влечет за собой корректировку проекта и невозможность его реализации в текущем году), подготовительные работы на объекте не начаты.

- Объект – Реконструкции автомобильной дороги "Подъезд к пос. Клеверное" (1,062км) Выборгский район: план года – 40 318 400,00 руб., из них: за счет областного бюджета – 30 990 703,00 руб., за счет федерального бюджета – 9 327 697,00 руб.  Выполнено и профинансировано – 29 326 421,09 руб. (72,7% от плана года по объекту), в т.ч.:  за счет средств областного бюджета ЛО -  22 541 731,75 руб.,  за счет средств федерального бюджета -  6 784 689,34 руб.

Объект, переходящий с 2016 года. Техническая готовность объекта составляет 85%. Работы на объекте не завершены. Требуется дополнительная проработка и изменение проектных решений в части выявленных дополнительных работ по защите нефтепровода, расположенного в полосе отвода автомобильной дороги, в связи с выданными техническими условиями ООО «Транснефть-Балтика». Завершение всего комплекса работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2019 году.

7. Объект – Строительство автомобильной дороги "Подъезд к пос. Сопки" (0,399км) Выборгский район: план года – 1 622 228,00 руб., из них: за счет областного бюджета – 1 246 891,00 руб., за счет федерального бюджета – 375 337,00 руб. Выполнено и профинансировано – 1 500 017,92 руб. (92,5% от плана года по объекту), в т.ч.: за счет средств областного бюджета ЛО -  1 152 987,66 руб., за счет средств федерального бюджета -  347 030,26 руб.

Объект, переходящий с 2016 года. Работы на объекте полностью завершены. В настоящее время ведется работа по устранению выявленных замечаний в результате производства работ на объекте. Завершение всего комплекса работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2019 году.

В рамках исполнения мероприятий ГП «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате реконструкции а/дорог составил 2,742км.

Результат исполнения Комитетом мероприятий ГП  «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и ГП  «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»:

общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составил 313,801 км /289,88 п.м, в т.ч.:

- в результате реконструкции а/дорог– 2,742км/37,04 п.м;

- в результате строительства а/дорог– 1,129 км/104,5 п.м;

- в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог– 309,930км/148,34 п.м.

III.   Средства резервного фонда Правительства Ленинградской области, выделенные в 2018 году.

План года – 36 993 415,20 руб. Профинансировано – 36 405 587,39 руб. (98,4% от плана).

(КБК расходов: 029 1403 6890172120 540 251):

- В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 23.03.2018 №137-р средства из резервного фонда Правительства Ленинградской области выделены на проведение неотложных и непредвиденных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения "аллея Воздухоплавателей" и "проезд Медицинский" в городе Гатчине в сумме 7 470 000,00 руб.

Соглашение между Комитетом и Администрацией МО Город Гатчина заключено 13.04.2018, средства перечислены в местный бюджет в полном объеме.

Выполнено работ - 7 470 000,00руб. (100%).

Введено в эксплуатацию после ремонта участков а/д - 0,450 км.

- Распоряжением Правительства Ленинградской области от 28.03.2018  №154-р средства из резервного фонда Правительства Ленинградской области выделены на проведение непредвиденных и неотложных аварийно-восстановительных работ на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения Лужского городского поселения по маршруту Ленинградское шоссе - железнодорожный мост - ул. Генерала Мухина до ул. Горной в г. Луга в сумме 10 703 924, 00 руб.

Соглашение между Комитетом и Администрацией МО Лужского городского поселения заключено 13.04.2018, средства перечислены в местный бюджет в полном объеме.

Выполнено работ - 10 703 924,00 руб. (100%)

Кассовый расход администрации МО – 10 703 924,00 руб. (100%)

Введено в эксплуатацию после ремонта участков а/д - 0,900 км.

(КБК расходов: 029 0113 6890110050 853 295)

- Распоряжением Правительства Ленинградской области от 31.05.2018 №270-р «О выделении средств Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области» выделена сумма в размере 9 297 352,39 рублей для уплаты денежного взыскания в федеральный бюджет в связи с нарушением в 2017 году обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Федеральным дорожным агентством и Правительством Ленинградской области.

Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области возврат средств в федеральный бюджет осуществлен 31.05.2018 платежными поручениями № 425920,  № 425921, № 425922.

(КБК расходов: 029 0113 6890110050 244 225)

- Распоряжением Правительства Ленинградской области от 25.05.2018 №256-р средства из резервного фонда Правительства Ленинградской области выделены для Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области  на проведение непредвиденных и неотложных работ по ремонту мостового сооружения через реку Ящера на км 0+900 а/д Болото – Табор в Лужском районе Ленинградской области в сумме 9 522 138,81 руб.

Выполнено и профинансировано работ – 8 934 311,00 руб. (93,8%)

Экономия в сумме 587 827,81 руб. образовалась в результате возникновения отпавших работ при производстве работ на объекте. 
Введено в эксплуатацию -13,5 пог.м.

IV. Неиспользованный остаток средств субсидий из областного бюджета по состоянию на 01.01.2018 года, потребность в котором подтверждена.

Потребность в использовании остатков средств областного бюджета Ленинградской области подтверждена Комитетом и согласована комитетом финансов в сумме 11 501 530,18 руб., на реализацию мероприятий  «капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», в т.ч. по мероприятиям:

-  3 444 177,10  руб. на ремонт автомобильных дорог общего пользования     местного значения;

-  8 057 353,08 руб.  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования     местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер.

По состоянию на 01.01.2019 г. перечислено в  местные бюджеты 11 501 530,18 руб.  (100%). Выполнено и оплачено  работ на сумму 4 844 686,00 руб. (42,1%), из них:

- 814 200,00 руб. на ремонт автомобильных дорог общего пользования     местного значения, в том числе:

- выполнен ремонт участка автомобильной дороги в д. Шуговицы Волосовского района Ленинградской области (от дома № 13 до дома № 18) на сумму 218 500,00 руб., введено в эксплуатацию 0,123 км;

- выполнен ремонт а/б покрытия участка ул. Краснофлотская от дома № 2 до примыкания ул. Восстания в г. Волосово на сумму  595 700,00 руб.,  введено в эксплуатацию 0,280 км.

- 4 030 486,00 руб.  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в том числе:

- приняты в эксплуатацию участки автомобильных дорог в Городе Ивангород (по ул. Федюнинского от дома № 11 до дома № 17 и по ул. Восточная от дома № 16 до дома № 7) на сумму 1 897 974,00 руб. площадью  2500 кв.м., протяженностью 0,45 км;

- выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Госпитальная от ул. Маршала Одинцова до ФГКУ «442 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны России в г. Луга на сумму 2 132 512,00 руб., введено в эксплуатацию 0,319 км.

По состоянию на 01.01.2019г. на лицевых счетах администраций МО  остаток средств  составил  6 656 844,18  руб., в т.ч.:

- 2 629 977,10  руб. на ремонт автомобильных дорог общего пользования   местного значения,  из них:

- Ломоносовский муниципальный район - остаток в сумме 914 177,10 руб. (Администрацией МО не приняты работы  по причине некачественно выполненных работ, подрядчик обратился в Арбитражный суд, в настоящий момент идут судебные разбирательства.)

- Сланцевское городское поселение - остаток в сумме 1 715 800,00 руб. (Администрацией МО не приняты работы  по причине некачественно выполненных работ, подрядчик обратился в Арбитражный суд, в настоящий момент идут судебные разбирательства.)

- 4 026 867,08 руб. на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования     местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер из них:

- Ломоносовский муниципальный район - остаток в сумме 4 026 867,08 руб. (Администрацией МО не приняты работы  по причине некачественно выполненных работ, подрядчик обратился в Арбитражный суд, в настоящий момент идут судебные разбирательства.)

Остатки средств, неиспользованных по состоянию на 01.01.2019г. в сумме 6 656 844,18 руб. будут возвращены в областной бюджет Ленинградской области.

В рамках исполнения бюджета Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области по состоянию на 01.01.2019г. общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составил 316,323 км /303,38 п.м, в т.ч.:

- в результате реконструкции а/дорог– 2,742км/37,04 п.м;

- в результате строительства а/дорог– 1,129 км/104,5 п.м;

- в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог– 312,452км/161,84 п.м.

V. Финансирование комитета из федерального бюджета.

В 2018 году заключены следующие Соглашения:

- В редакции дополнительного соглашения от 24.12.2018г. №108-17-2018-074/1к Соглашению   с   Федеральным     дорожным     агентством от  01.06.2018г. №108-17-2018-074    о  предоставлении иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения»  государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Всего предусмотрено на   2018 год финансирование  из    федерального бюджета – 656 500 000,00 руб. Кассовый расход на 01.01.2019г. составил          656 500 000,00 руб. (100%) на финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения:

- а/д Подъезд к бухте Владимирская, км 0-1 (г/к № 0118 от 23.03.2018г.) – 55 808 876,67 руб.;

- а/д  СПб  –  Запорожское – Приозерск,   км  104-110  (г/к  № 0104 от  20.03.2018г.)  -  350 691 123,33 руб.;

- а/д   Менюши- Заручье- Каменец на км   0+000-км 18+000  (г/к № 0369 от 12.10.2016г.)  –  250 000 000,00 руб.

2.     Соглашение с    Федеральным    дорожным    агентством   от 09.06.2018г. №108-07-2018-072  о предоставлении субсидии в рамках реализации ГП Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" (Субсидии МО):

Всего предусмотрено в бюджете субъекта  на 2018 год– 112 440 853,00 руб., в т.ч.: (ФБ) – 26 013 275,00  руб; (ОБ) – 86 427 578,00 руб.,

кроме того (МБ) - 5 266 517,00 руб.

в  т.ч. по объектам муниципальной собственности:

1. Реконструкция а/д "Подъезд к пос. Луговое"   бюджетополучатель -  Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района, целевой показатель (км)  1,4259 км. Всего предусмотрено по объекту -   70 500 225,00 руб., в т.ч.:  (ФБ) – 16 310 241,00 руб.; (ОБ) – 54 189 984,00 руб., кроме того (МБ) – 2 000 000,00 руб.

Исполнение отсутствует. Пояснения даны в разделе 3 (II) Пояснительной записки.

2. Реконструкция а/д "Подъезд к пос. Клеверное" бюджетополучатель -  Полянское сельское  поселение Выборгского района, целевой показатель (км)  1,062 км.

Всего предусмотрено по объекту -   40 318 400,00 руб., в т.ч.: (ФБ) – 9 327 697,00  руб; (ОБ) – 30 990 703,00 руб.,  кроме того (МБ) – 2 725 229,00 руб.

Кассовый расход на 01.01.2019г. составил 29 326 421,09 руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета  6 784 689,34 руб., за счет средств областного бюджета 22 541 731,75 руб., кроме того (МБ) –1 982 262,82 руб.

Пояснения даны в разделе 3 (II) Пояснительной записки.

3. Строительство а/д "Подъезд к пос. Сопки" бюджетополучатель -   Полянское сельское  поселение Выборгского района, целевой показатель (км)  0,399км.

Всего предусмотрено по объекту -   1 622 228,00 руб., в т.ч.:                      (ФБ) – 375 337,00  руб;  (ОБ) – 1 246 891,00 руб.,                                      кроме того (МБ) – 541 288,00 руб.

Кассовый расход на 01.01.2019г. составил 1 500 017,92 руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета 347 030,26 руб., за счет средств областного бюджета 1 152 987,66 руб.,  кроме того (МБ) – 500 539,46 руб.

Пояснения даны в разделе 3 (II) Пояснительной записки.

VI.   Непрограммные расходы.

68 0 00 00000 «Непрограммные расходы органов исполнительной власти Ленинградской области»:

По   плану  предусмотрено 103 490 223,52 руб.,  исполнено  -  98 726 581,00 руб.  (95,4% от плана года), в том числе:

1. Подраздел 0113, КЦСР  689011070 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда»: по плану  на исполнение судебных решений Комитету по дорожному хозяйству предусмотрено – 95 990 223,52 руб., исполнено -  92 699 946,04 руб. (96,6% от плана года):

В соответствии с решениями Арбитражного суда г. СПб и ЛО, судов общей юрисдикции, постановлениями надзорных органов произведена оплата по исполнительным листам и оплата административного наказания, в связи с невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения в сумме  3 795 722,52  руб., а также по определению Арбитражного суда г. СПб и ЛО от 01.02.2018г с ГКУ «Ленавтодор» в пользу ООО "Строительная Компания Балт-Строй" взыскано неосновательное обогащение (стоимость выполненных работ по ремонту автомобильных дорог) в сумме  88 904 223,52 руб.

- Подраздел 0113, КЦСР  6890107910 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с ликвидацией государственных предприятий Ленинградской области»: по плану  Комитету по дорожному хозяйству предусмотрено – 
7 500 000,00 руб., исполнено -  6 026 634,96 руб. (80,4% от плана года).

Неисполнение плана года – экономия, при проведении ликвидационных мероприятий.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 31 августа 2018 года №306 утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с ликвидацией государственных предприятий Ленинградской области.

18 октября 2018 года состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса по рассмотрению заявок государственных предприятий, по результатам которого победителем конкурса признано Ленинградское областное государственное предприятие «Дорожный учебно-инженерный центр».

По результатам проведенных ликвидационных мероприятий Ленинградским областным государственным предприятием «Дорожный учебно-инженерный центр» составлен отчет о достижении показателей результативности от 10.12.2018 года и ликвидационный баланс от 10.12.2018 года.

Запись о ликвидации Ленинградского областного государственного предприятия «Дорожный учебно-инженерный центр» произведена в ЕГРЮЛ 14.12.2018 года.

Пояснения по форме 0503324 «Отчет об использовании межбюджетных из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом»

В гр. 9,10 таблицы 1 формы по КБК доходов 029 2 19 25018 02 0000 151 отражена сумма 10 917 452,56 руб. Сумма списана с лицевого счета доходов Комитета – применение бюджетных мер принуждения по результатам проверки УФК по Ленинградской области в целях подтверждения фактов нарушения условий предоставления субсидий из федерального бюджета за бюджетные нарушения (условия предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов (субсидии из федерального бюджета) в соответствии со ст. 306.8 БК РФ.

Данный раздел содержит следующий перечень форм:
Таблица №3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете»;

Форма 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств»;

Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»;

Форма 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» (отсутствуют показатели);

Форма 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах» не заполнена в связи с отсутствием показателей.

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности"

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2019г.

По состоянию на 01.01.2019г. дебиторская задолженность составила 1 757 364 595,92 руб., долгосрочной и просроченной нет.

Структура дебиторской задолженности по бюджетной деятельности:

по доходам (счет 1 205 00 000) – 1 173 947 831,48 руб., в том числе:

Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) сч. 1 205 44 000 – 1 056 115 488,59 руб.

Начислены доходы в соответствии с заключенным между ПАО «Газпром» и Правительством Ленинградской области Соглашением №20 от 13.12.2018г. по возмещению ущерба автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Ленинградской области при строительстве объектов в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, уч. Грязовец-КС Славянская» и в составе стройки «Лупинги газопровода Грязовец-Выборг с целью замыкания второй нитки на уч-ке Грязовец-Волхов».

Расчеты по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сч. 1 205 51 000 – 116 713 567,89 руб.

Остатки неиспользованных средств субсидий по соглашениям с Администрациями МО Ленинградской области на проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также субсидии на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, подлежащих возврату из бюджетов МО Ленинградской области.

Сверка расчетов по перечисленным (полученным) межбюджетным трансфертам с участниками бюджетного процесса по состоянию на 01.01.2019г. произведена. Расхождений нет.

Расчеты по иным доходам сч. 1 205 89 000 – 1 118 775,00 руб.

В соответствии с Договором дарения между ГП «ДУИЦ» и Комитетом от 10.12.2018г. получено право требования с ООО «Дорспецмонтаж», являющегося правопреемником ЗАО «Дорспецмонтаж», задолженности за выполненные работы по дог. №ИЦ-02/14 от 10.01.2014г. в соответствии с решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.11.2018г. по Делу №А56-112006/2018. Комитетом начислены доходы будущих периодов.

по доходам (счет 1 209 00 000) – 447 994 868,17 руб., в том числе:

- расчеты по компенсации затрат (госпошлина, расходы на услуги представителя и пр. судебные расходы по решениям судов) сч. 1 209 34 000 –                1 065 292,69 руб.

Данная задолженность образовалась в связи с решениями Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и судов общей юрисдикции в пользу ГКУ «Ленавтодор». Погашение задолженности планируется в 2019 году;

- расчеты по суммам принудительного изъятия – 446 929 575,48 руб., в том числе:

Задолженность в сумме 393 508 054,48 руб. (сч. 1 209 41 000) образовалась в связи с выставленными подрядчикам претензиями за нарушение сроков исполнения гос. контрактов, выигранными в пользу учреждения делами в Арбитражных судах. Погашение задолженности планируется в 2019 году. Значительное увеличение задолженности по данному счету по сравнению с задолженностью на 01.01.2018г. произошло в связи с изменением в учетной политике учреждения и Комитета порядка начисления доходов в соответствии с СГС "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" (применение метода начисления).

1 711 637,28 руб. (сч. 1 209 44 000) - Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений). Данная задолженность образовалась в связи с выставленной претензией о возмещении ущерба к ЗАО «ФИРО-О» за неправомерные действия по складированию древесины в полосе отвода и придорожных полосах автомобильной дороги, приведшие к засыпанию откосов и кюветов, тем самым нанесению вреда имуществу Ленинградской области на сумму 1 602 171,00 руб. и к «СО Верна» за возмещение ущерба за повреждение опоры линии электропередач на автодороге «Зеленогорск-Приморск-Выборг» при ДТП – 109 466,28 руб.

Задолженность в сумме 51 709 883,72 руб. (сч. 1 209 45 000):

2 510 005,00 руб. не оплаченный Администрацией МО Любанское ГП Тосненского МР, начисленный Комитетом штраф за нарушение условий Соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Ленинградской области (не достижение целевых показателей результативности предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области по Соглашениям 2015-2017 годов); 10 970 437,35 руб. – начислены Комитетом доходы будущих периодов по рассматриваемым в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области делам по взысканию с подрядчиков неустоек за невыполнение условий гос. контрактов, заключенных Комитетом до 2015 года;

38 229 440,37 руб. – начислены Комитетом доходы будущих периодов от возврата денежных средств от Адм. МО «Выборгский район» Ленинградской области по Соглашениям №170 от 30.03.2018г. и №41615000-1-201/8-004 от 19.07.2018г. за нецелевое использование бюджетных средств по результатам проверки Комитетом в связи с выявленными фактами существенных недостатков (дефектов) в выполненных работах, принятых Администрацией.

по расходам

счет 1 206 00 000 – 135 331 656,55 руб., в том числе:

- расчеты по выданным авансам за услуги связи (сч. 1 206 21 000) –           94 066,29 руб. Необходимость образования указанной задолженности связана с целью обеспечения бесперебойной работы и оперативного решения вопросов производственной необходимости в сфере дорожной деятельности с использование сотовой и почтовой связей. Погашение задолженности будет произведено в I квартале 2019года;

- расчеты по выданным авансам за коммунальные услуги (сч. 1 206 23 000) – 2 204 217,05 руб., из них 2 204 034,63  руб. на оплату потребляемой эл. энергии на а/дорогах Ленинградской области; 182,42 руб. на оплату электроэнергии ГКУ «Ленавтодор» по юридическому адресу: Лен. область, Тосненский район г. Тосно ш. Барыбина 29Ж. Необходимость образования данной задолженности связана с целью обеспечения бесперебойного предоставления электроэнергии поставщиками услуг. Погашение задолженности будет произведено в I квартале 2019 года;

- расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества (сч. 1 206 25 000) – 45 508 492,26 руб.:

- капитальный ремонт а/д общего пользования Ленинградской области – 25 336 288,40 руб.;

- ремонт мостовых сооружений – 2 595 153,77 руб.;

-устройство искусственного наружного освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования Ленинградской области – 17 577 050,09 руб.

По условиям государственных контрактов предусмотрено авансирование. Погашение текущей задолженности будет произведено в 2019 году.

По состоянию на 01.01.2018г. у Комитета числилась долгосрочная задолженность в сумме 1 414 355,68 руб. в связи с неполным освоением государственных контрактов №0139 от 21.10.2013г. и №0178 от 21.11.2013г., заключенных Комитетом с ГП «Ломоносовское ДРСУ» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Петродворец-Кейкино» (на уч-ке км 13+470-км 13+494 и на уч-ке км 14+715) и «Сосновый Бор-Глобицы» (на уч-ке км 10+000-км 16+620 (выборочно) в Ломоносовском районе Ленинградской области. Данная дебиторская задолженность зачтена в соответствии с решениями Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в счет выполненных работ.

- расчеты по выданным авансам по прочим работам, услугам (сч. 1 206 26 000) – 12 029 007,83 руб.:

- по подписке на периодические издания, газеты, журналы – 229 157,56 руб. Необходимость образования указанной задолженности связана с целью получения информации в дорожной, сметной, финансово-экономической и иных сферах. Погашение задолженности будет произведено в течение 2019 г. по мере предоставления периодических изданий;

- по проезду по платным участкам автомобильных дорог – 9 431,56 руб. Необходимость образования указанной задолженности связана с целью оперативного решения задач по обеспечению технического надзора за состоянием автодорог и контроля качества дорожных работ;

- по разработке рабочей документации – 1 275 967,75 руб. По условиям гос. контракта предусмотрено авансирование. Погашение задолженности будет произведено в 2019 году;

- по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрической сети – 8 357 292,19 руб.  Необходимость образования указанной задолженности связана с нормативными техническими требованиями к проектам по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог Ленинградской области. По условиям государственных контрактов предусмотрено авансирование. Погашение задолженности будет произведено в 2019 году;

- по проверке и экспертизе сметной документации – 2 157 158,77 руб. Необходимость образования указанной задолженности связана с нормативными техническими требованиями к проектам по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог Ленинградской области. По условиям государственных контрактов предусмотрено авансирование. Погашение задолженности будет произведено в 2019 году.

- по капитальным вложениям в основные средства (сч. 1 206 31 000) – 75 495 873,12 руб.:

- строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург-завод им. Свердлова-Всеволожск" (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская-Мельничный ручей во Всеволожском районе Ленинградской области ЗАО "АБЗ-КОТЛЫ" (Дортекс) – 8 323 107,00 руб.;

- подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино») (ЗАО «ПО Возрождение») – 67 172 766,12 руб.

Необходимость образования указанной задолженности связана с обеспечением бесперебойной работы подрядчиков по строительству автомобильных дорог. По условиям государственных контрактов предусмотрено авансирование. Погашение текущей задолженности планируется произвести в 2019 году.

счет 1 208 00 000 – 90 239,72 руб.

- расчеты с подотчетными лицами

сч. 1 208 34 000 – 90 239,72 руб. (талоны на бензин и дизельное топливо). Необходимость образования указанной задолженности связана с обеспечением бесперебойной работы автотранспорта, находящегося в оперативном управлении ГКУ «Ленавтодор», а также исполнением сотрудниками учреждения должностных обязанностей. Погашение задолженности будет произведено в 2019 году.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019г.

По доходам 870 803,23 руб.:

сч. 1 205 00 000 – 467 810,13 руб.

сч. 1 205 31 000 - предоплата за оказание учреждением гос. услуг по присоединению объектов дорожного сервиса – 467 810,13 руб. Договором на оказание услуг предусмотрен 100% аванс, начисление дохода по услугам производится на основании Акта сдачи-приемки оказания услуг по присоединению объекта дорожного сервиса;

сч. 1 209 00 000 - 402 993,10 руб.

сч. 1 209 41 000 - излишне уплаченные ООО «ЭСКО» суммы неустойки за нарушение условий гос. контрактов по делу №А56-3744/2016, №А56-37855/2016, №А56-37858/2016 и №А56-61347/2015 – 402 993,10 руб. В 1 квартале 2019 года учреждением будет решаться вопрос о возврате или зачете суммы переплаты в счет иных решений арбитражного суда.

По состоянию на 01.01.2018г. числилась кредиторская задолженность по доходам в сумме 4 168,00 руб. - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ, уточнение было произведено в I квартале 2018 года.

Комитетом и ГКУ «Ленавтодор» начислены доходы будущих периодов по счету 1 401 40 000 -  61 663 181,86 руб., в том числе:

сч.1 401 40 145 – 51 709 883,72 руб. – начислены Комитетом доходы будущих периодов по счету 1 209 45 000 (пояснения даны по счету 1 209 45 000);

сч.1 401 40 182 – 8 834 523,14 руб. – начислены ГКУ «Ленавтодор» доходы будущих периодов от предоставления права пользования активом (помещения по договору безвозмездного пользования);

сч.1 401 40 189 – 1 118 775,00 руб. – начислены Комитетом доходы будущих периодов по счету 1 205 89 000 (пояснения даны по счету 1 205 89 000);

Комитетом и ГКУ «Ленавтодор» начислены резервы предстоящих платежей по счету 1 401 60 000 – 10 156 095,53 руб., в том числе:

сч.1 401 60 211 – 4 453 936,90 руб. – начислены учреждением резервы на отпуска;

сч.1 401 60 213 – 1 345 088,94 руб. – начислены учреждением резервы на страховые взносы на отпуска;

сч.1 401 60 225 – 1 282 442,28 руб. – начислены Комитетом резервы на работы, услуги по содержанию имущества (судебные решения, вступившие в законную силу и не предъявленные к взысканию);

сч.1 401 60 293 – 1 300 781,65 руб. – начислены Комитетом резервы на выплату неустойки за несвоевременную оплату выполненных работ в рамках г/к от 03.12.2013г. №0190 с ООО «Дорспецмонтаж» по делу №А56-92141/2018, находящемуся в производстве Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

сч.1 401 60 296 – 1 773 845,76 руб. – начислены Комитетом и ГКУ «Ленавтодор» резервы по претензионным требованиям, искам.

Кредиторская задолженность по средствам во временном распоряжении на отчетную дату составляет 26 747 974,31 руб. Данная задолженность является текущей, и погашается после окончания конкурсных процедур, гарантии обеспечения исполнения подрядчиками государственных контрактов и гарантии обеспечения исполнения подрядчиками гарантийных обязательств по гос. контрактам.

Претензионная работа.

Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области и ГКУ «Ленавтодор» проводится претензионная работа с подрядчиками, не исполняющими обязательства по заключенным государственным контрактам. По итогам претензионной работы за 2018 год зачислены в доход областного бюджета Ленинградской области штрафные санкции в сумме 12 517 139,99 руб.

Средства, поступающие во временное распоряжение от участников размещения заказов и в обеспечение исполнения гос. контрактов.

У Комитета:

По состоянию на 01.01.2018г. остаток средств на лицевом счете составил 361 290,40 руб., на 01.01.2019г. остаток не изменился, что соответствует гр. 5 ф. 0503178.

У ГКУ «Ленавтодор»:

По состоянию на 01.01.2018 г. остаток средств составил 66 973 667,96 руб. Остаток средств на 01.01.2019г. составил 26 386 683,91руб., что соответствует гр. 5 ф. 0503178.

В соответствии с распоряжениями Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 25.12.2017г. № 1219, от 15.03.2018г. №205 и №206, от 10.05.2018г. №391 в отчетном периоде в оперативное управление ГКУ «Ленавтодор» было принято недвижимое государственное имущество (строения, расположенные на участках земель под объектами строительства автомобильных дорог) балансовой стоимостью – 22 139 611,32 руб., остаточной стоимостью – 22 139 611,32 руб. (нежилые помещения – 739 961,00 руб., жилые помещения 21 399 650,32 руб.).

В соответствии с письмами Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 26.07.2018 года № 14-5128/2018, от 20.09.2018 года № 14 6419/2018 учреждением в установленном порядке по списанию сносимых строений, связанных со строительством автомобильных дорог Ленинградской области, списано имущество балансовой стоимостью – 26 390 226,32 руб., остаточной стоимостью – 25 956 101,51 руб.

В соответствии с распоряжениями Леноблкомимущества и Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, извещениями Леноблкомимущества № 18/02 от 31.01.2018, № 18/12 от 28.04.2018, № 18/21 от 31.07.2018, № 18/23 от 31.08.2018 , № 18/31 от 31.10.2018, № 18/34 от 30.11.2018 в отчетном периоде переданы из казны Ленинградской области и приняты к учету как «Непроизведенные активы» ГКУ «Ленавтодор» 79 земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования на общую сумму 1 089 453 993,53 руб.

В связи с жалобами жителей, решением Тосненского городского суда от 08.08.2017г. №02-1275/17 проведена инвентаризация на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Кировском районе Ленинградской области, в результате выявлены бесхозные линии электропередач. Комиссией ГКУ проведена оценка и линии электропередач, протяженностью 1754м и 444м на а/д Санкт-Петербург-Кировск, стоимостью 118 118,97 рублей и протяженностью 13 м на а/д Ульяновка-Отрадное, стоимостью 3 077,23 рубля, приняты к бухгалтерскому учету как элементы автомобильных дорог (увеличена балансовая стоимость вышеназванных автомобильных дорог). Указанное имущество общей стоимостью 121 196,20 руб. является внереализационными доходами и в соответствии с п.20 ст. 250 "Внереализационные доходы" НК РФ облагается налогом на прибыль 20% - 24 239,00 руб., который будет уплачен учреждением в 2019 году. Указанная сумма отражена в стр.302 формы 0503121 Отчет о результатах финансовой деятельности.

По договору пожертвования от 20.08.2018г. от ООО «КВС-Сертолово» получен светофорный объект, балансовой стоимостью 10 845 199,30 руб., расположенный на км 29+900 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Парголово-Огоньки во Всеволожском районе Ленинградской области, по договору пожертвования от 27.12.2018 получен светофорный объект на а/д Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск, стоимостью 1 750 000,00 руб.

В соответствии актом приемки объекта капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги Зеленогорск-Приморск-Выборг на участке Санкт-Петербург – Озерки», регистрацией права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки под существующей полосой отвода автомобильной автодороги, увеличена стоимость автомобильной дороги общего пользования регионального значения Зеленогорск-Приморск-Выборг на 1 271 276 225,19 руб.

В связи с регистрацией права собственности Ленинградской области увеличена стоимость автомобильной дороги Болото – Табор на стоимость моста ч/р Ящера на 103 686,43 руб. Мост через реку Ящера на км 0+900 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Болото-Табор в Лужском районе, стоимостью 103 686,43 руб. (стоимость определена Комиссией учреждения), был принят к бухгалтерскому учету как бесхозное имущество, в связи с жалобами жителей на техническое состояние моста и решением Лужского городского суда Ленинградской области от 03 июля 2014 года №2-735/2014, предписывающим Комитету осуществить мероприятия по приведению моста в соответствие с техническими требованиями к искусственным сооружениям, до оформления права собственности Ленинградской области и права оперативного управления учреждения на забалансовый счет учреждения;

Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 02.04.2018г. №164-р «О разрешении государственному казенному учреждению Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» осуществить продажу недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления», в соответствии с договором №1 купли-продажи недвижимого имущества на аукционе от 04 июня 2018 года и актом приема-передачи недвижимого имущества от 07 июня 2018 года ГКУ «Ленавтодор» списаны с баланса стационарный пост дорожно-патрульной службы на автодороге Санкт-Петербург-Колтуши, на уч. Санкт-Петербург-КАД во Всеволожском районе Ленинградской области, площадью 120,7 кв. м; сооружения вблизи поста (эстакада, навес, сети наружной канализации, водопровода, связи, электроосвещения, площадки подъездного пути, ограждения), общей балансовой стоимостью 43 601 359,00 руб., остаточной стоимостью 25 444 408,76 руб., а также земельный участок, расположенный под постом ДПС, балансовой стоимостью 3 703 076,26 руб. Покупатель (ООО «Автоцентр») произвел платеж в доход областного бюджета Ленинградской области (главный администратор дохода – Леноблкомимущество).

В соответствии с распоряжениями Правительства Ленинградской области от 13 февраля 2018 года № 55-р «О предложении о передаче в федеральную собственность государственного имущества Ленинградской области», Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области от 23 августа 2018 года № 443-р «О безвозмездной передаче автомобильной дороги общего пользования «Магистральная» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Выборгский район, а также земельных участков, занятых полосой отвода автомобильной дороги, из государственной собственности Ленинградской области в государственную собственность Российской Федерации», актом приема-передачи от 06.09.2018 передана в федеральную собственность автомобильная дорога общего пользования «Магистральная», протяженностью 122,374 км, и мосты железобетонные ч/р Лемболовская км 239+425 (длина 30,4м), ч/р Черная км2+091 (длина 37,94м), ч/р Морье км 182+630 (длина 48,6м), ч/р Авлога км 217+098 (длина 30,35м), ч/р Грузинка км 235+490 (длина 37,9м), общей балансовой стоимостью – 833 616 148,00 руб., остаточной стоимостью - 155 459 786,56 руб.

В связи с выполнением государственного контракта № 0210 от 23.05. 2018 увеличена стоимость автомобильных дорог на стоимость устройств автоматизированной системы управления линиями наружного освещения на общую сумму 12 722 500,00 руб.

В соответствии с письмом Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 10.01.2018 года в отчетном периоде с баланса ГКУ «Ленавтодор» списано движимое имущество, стоимостью свыше 40 000,00 руб., изношенное и непригодное к дальнейшей эксплуатации в количестве 2 ед. балансовой стоимостью 149 092,45 руб., остаточной стоимостью 0 руб.

В отчетном периоде с баланса ГКУ «Ленавтодор» списано движимое имущество, изношенное и непригодное к дальнейшей эксплуатации стоимостью до 10 000,00 руб. в количестве 13 ед. балансовой стоимостью 77 828,24 руб., остаточной стоимостью 0,00 рублей.

В соответствии с письмом Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 29.12.2018 в отчетном периоде с баланса списано движимое имущество, изношенное и непригодное к дальнейшей эксплуатации стоимостью от 10 000,00 до 100 000, рублей в количестве 7 ед. балансовой стоимостью 166 728,62 руб., остаточной стоимостью 0,00 рублей.

ГКУ «Ленавтодор» списано при выдаче в эксплуатацию на забалансовый счет 21 приобретенное движимое имущество, стоимостью до 10 000,00 рублей, в количестве 266 ед. на общую сумму 1 027 954,59 руб. (Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество учреждения; Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения).

За отчетный период для нужд ГКУ "Ленавтодор" были приобретены основные средства:

- Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения на сумму 1 201 766,67 руб.;

- Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения на сумму 2 147 058,11 руб.;

- Транспортные средства – иное движимое имущество на сумму 2 895 000,00 руб.

На балансе Комитета по состоянию на 01.01.2019г. имущество отсутствует.

На балансе ГКУ «Ленавтодор» состоят автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Ленинградской области, протяженностью по состоянию на 01.01.2019г. 9450,12 км, балансовой стоимостью 52 645 603 440,74 руб.; а также:

- нежилые помещения – 10 735 894,26 руб.;

- иное движимое имущество - 148 587 989,86 руб., в том числе:

- сооружения - 33 419 826,00 руб.;

- машины и оборудование - 46 291 715,04 руб.;

- транспортные средства - 60 273 588,67 руб.;

- производственный и хозяйственный инвентарь - 8 602 860,15 руб.

Общая стоимость основных средств на балансе ГКУ «Ленавтодор» на 01.01.2019г. составляет 52 804 927 324,86 руб.

По состоянию на 01.01.2019г.

у Комитета и ГКУ "Ленавтодор" на забалансовом счете 01 числиться следующее имущество, полученное в пользование:

недвижимое:

- земельные участки под автомобильными дорогами общего пользования Ленинградской области, принятые к учету ГКУ "Ленавтодор" на основании кадастровых паспортов, до оформления права собственности Ленинградской области и права оперативного управления учреждения, в количестве 226 ед., общей стоимостью 740 204 748,2руб.;

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения Новгородской области Зуево-Новая Ладога, протяженностью 19,246 км, балансовой стоимостью – 106 752 227,00 руб., полученная ГКУ "Ленавтодор" в соответствии с решением Правительства Ленинградской и Новгородской областей, на основании договора безвозмездного пользования № 1 от 24 мая 2017 года и акта приема-передачи в безвозмездное пользование от 2 июня 2017 года. Договор заключен на неопределенный срок. В соответствии с разъяснениями Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации указанное имущество не подпадает под СГС «Аренда»;

- часть нежилого помещения, площадью 12,9 кв.м каб.№50 на 3-м этаже "Бизнес-Центра" по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68 Лит.А, согласно Договору безвозмездного пользования нежилым помещением от 01 августа 2018 года, сроком по 30 июня 2019г., полученная Комитетом от ГАУ "Леноблэкспертиза" для предоставления государственных услуг, стоимостью 1 усл. ед. - 1 руб. В соответствии с решением рабочей группы Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области для организации взаимодействия по внедрению федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденной распоряжением Комитета от 06.08.2018 №184/18 (далее – рабочая группа по внедрению СГС) указанное имущество не подпадает под СГС «Аренда».

движимое:

- клиентская лицензия на 1 раб. место1С: Предприятие 8 (USB) стоимостью  8 200,00 руб.

- полученное Комитетом от ГКУ "Ленавтодор" в безвозмездное пользование для исполнения сотрудниками Комитета служебных обязанностей имущество (компьютеры, принтеры, МФУ, мебель) в соответствии с Договором о передаче имущества в безвозмездное пользование от 17.12.2012г., согласованное с Леноблкомимуществом, на сумму 7 012 708,35 руб. В соответствии с решением рабочей группы по внедрению СГС данное имущество не подпадает под стандарт «Аренда»;

- в связи с вводом в эксплуатацию объектов незавершенного строительства «Строительство автодорожного путепровода на ст. Возрождение участка Выборг-Каменогорск взамен закрываемого переезда на ПК229+44,2 в Выборгском районе Ленинградской области» и «Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к г. Гатчина 2» 2 этап-Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения» и в целях возмещения затрат на содержание объекта строительства, отражены на забалансовом счете 01 объекты: 1) Путепрововод а/д Выборг-Каменогорск (ст. Возрождение), 2) Путепровод а/д «Подъезд к г. Гатчина 2» по условной оценке: 1 объект – 1 рубль до момента регистрации права оперативного управления на вновь построенные объекты.

На забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование» у ГКУ «Ленавтодор» числится переданное в аренду сторонним организациям и частным лицам имущество, общей балансовой стоимостью        7 644 643,00 руб., в том числе: один автоподъемник ППС балансовой стоимостью 1 746 643,00 руб.; одни автомобильные весы балансовой стоимостью 498 000,00 руб.; машина комбинированная дорожная уборочная МКДУ-2 балансовой стоимостью 5 400 000,00 руб. Администратор доходов арендных платежей - Леноблкомимущество.

На забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» у ГКУ «Ленавтодор» числятся основные средства, переданные Комитету для исполнения сотрудниками Комитета служебных обязанностей (компьютеры, принтеры, МФУ, мебель) в соответствии с Договором о передаче имущества в безвозмездное пользование от 17.12.2012г., согласованное с Леноблкомимуществом, на сумму 7 012 708,35 руб.

В соответствии с решением рабочей группы по внедрению СГС под стандарт «Аренда» подпадает имущество, ранее состоящее на забалансовом счете 01 у ГКУ «Ленавтодор»:

- нежилые помещения общей площадью 356,0 кв. м и подвал, площадью 48,9 кв.м, расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 16 Лит. А, занимаемые ГКУ "Ленавтодор", полученные от ЛО ГУП "Недвижимость" в соответствии с договорами №3-Р/2015 от 01.03.2015 г. и №6-Р/2017 от 29.09.2017г. безвозмездного пользования объектом нежилого фонда государственной собственности Ленинградской области, сроком до 31.12.2019г. Имущество принято к учету на счет 1.111.42 по стоимости предполагаемых арендных платежей.

- нежилые помещения общей площадью 325,2 кв. м в здании учебного корпуса по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Проф. Молчанова, дом 23 Лит. А, полученные от ГП "ДУИЦ" в соответствии с договорами безвозмездного пользования объектом нежилого фонда государственной собственности Ленинградской области №05/17 от 01.10.2017, №12/17 от 29.12.2017, №04/18 от 02.04.2018, №05/18-БП от 11.05.2018. 24 декабря 2018 года в связи с ликвидацией ГП «ДУИЦ» права и обязанности ссудодателя по договору №05/17 от 01.10.2017г. безвозмездного пользования нежилыми помещениями, площадью 172,4 кв. м, перешли Государственному автономному общеобразовательному учреждению высшего образования Ленинградской области «Ленинградскому государственному университету им. А. С. Пушкина». Остальные договора расторгнуты. Учет имущества осуществляется на счете 1.111.42 по стоимости возмещаемых расходов на содержание.

В соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности для организаций государственного сектора» (приказ Минфина России №256н от 31.12.2016г.), «Основные средства» (приказ Минфина России №257н от 31.12.2016г.), федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ (ред. от 31.12.2017г.) «О бухгалтерском учете», Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995г. №49 (ред. от 08.11.2010г.), приказом Министерства финансов РФ от 31.03.2018 № 64н «О внесении изменений в приложение № 1 и № 2 к приказу Министерства финансов РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" ГКУ «Ленавтодор» переведены со счёта 101.00 «Основные средства» на счёт 02.1 «ОС на хранении» неиспользуемые основные средства, выявленные в результате инвентаризации как не приносящие экономической выгоды и не имеющие полезного потенциала, остаточной стоимостью –20 688 469,77 руб. в условной оценке 1 объект - 1 рубль:

Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения – 17 ед. (3 встроенных помещения в г. Ломоносове, г. Пикалево и г. Всеволожске – неиспользуемые помещения, ранее предназначенные для размещения сотрудников отдела технического надзора за состоянием автомобильных дорог; 14 ед. - недвижимое имущество, расположенное на участках земель под объектами строительства автомобильных дорог общего пользования, выкупленное у собственников и подлежащее сносу);

Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения– 8 ед.;

Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения– 7 ед.;

Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения – 18 ед.

В связи с этим по строке 020 Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах формы 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» входящее сальдо увеличилось на 50 руб. (50 условных ед.) и стало 150 ед. В 2018 году по результатам инвентаризации ГКУ «Ленавтодор» восстановлено на счете      1 101 00 имущество в количестве 12 ед., а также списано 117 ед.

На 01.01.2019г. на забалансовом счете 02 состоит 21 ед., в т.ч.

Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения – 7 ед.

Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения– 10 ед.;

Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения – 4 ед.

Данный раздел содержит следующий перечень форм:

Форма 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»;

Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»;

Форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета»;

Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»;

Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств»;

Форма 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя средств бюджета» в части средств во временном распоряжении.

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области и его подведомственное учреждение не имеют остатков денежных средств на счетах получателя средств бюджета, соответственно не представляют форму 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя средств бюджета» в части бюджетной деятельности;

Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства».

Формы 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах», 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса», 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале» не заполнены в связи с отсутствием числовых значений.

Пояснения по форме 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года»

Несоответствие ф. 0503110 и ф.0503125 по сч. 1.401.10.189 связано с тем, что в ф. 0503110 отражены следующие операции, которые не отражены в ф. 0503125:

| Наименование операции | Д-т | К-т | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличена стоимость а/д на имущество, выявленное в ходе инвентаризации (линии электропередач на а/д СПб-Кировск, Ульяновка-Отрадное) | 1 101 12 310 | 1 401 10 189 | 121 196,20 |
| Увеличена стоимость а/д на имущество, переданное по договору пожертвования от 20.08.2018 (светофорный объект) | 1 101 12 310 | 1 401 10 189 | 10 845 199,30 |
| Увеличена стоимость а/д на имущество, переданное по договору пожертвования от 27.12.2018 (светофорный объект) | 1 101 12 310 | 1 401 10 189 | 1 750 000,00 |
| В связи с регистрацией права, увеличена стоимость а/д (мост ч/р Ящера на а/д «Болото – Табор») | 1 101 12 310 | 1 401 10 189 | 103 686,43 |
| Итого: |  |  | 12 820 081,93 |

по сч. 1.401.10.241 связано с тем, что в ф. 0503110 отражены следующие операции, которые не отражены в ф. 0503125:

| Наименование операции | Д-т | К-т | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Передана приобретенная учреждением дорожная техника в хозяйственное ведение подведомственным Комитету ГП по распоряжениям Леноблкомимущества | 1 401 20 241 | 1 106 31 410 | 99 999 969,33 |
| В соответствии с отчетом ГП «ДУИЦ» о достижении показателей результативности использования субсидии на ликвидацию предприятия от 10.12.2018 года начислена задолженность по обязательствам | 1 401 20 241 | 1 302 41 730 | 6 026 634,96 |

Пояснения по сч. 1 401 20 273 на сумму 30 422 382,93 руб. (в т.ч. по строительству а/д 13 091 663,85 руб., по реконструкции а/д 17 330 719,08 руб.)

В соответствии с решением инвентаризационной комиссии Комитета списаны с баланса вложения в нефинансовые активы, в связи с неактуальностью затрат (истечением срока давности изысканий по объектам строительства и реконструкции а/дорог, а также отсутствием основного средства –автомобильной дороги на балансе Комитета или ГКУ «Ленавтодор» в связи с передачей в федеральную собственность и невозможностью отнести затраты на основное средство).

Пояснения по форме 0503164 «Отчет об исполнении бюджета»

По расходам по КБК 029 0113 6890107910  - Иные причины отклонений: экономия, при проведении ликвидационных мероприятий ГП "ДУИЦ", в связи с тем, что кредиторами не предъявлены требования;

по КБК 029 0409 6210104010 – Иные причины отклонений: длительность решения вопросов по выкупу земельных участков для государственных нужд при строительстве объектов, неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактами.

Пояснения по форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»:

По счету 1 206 41 000 КБК расходов 029 0113 6890107910 812 гр. 8 не равна гр.7,  в связи с тем, что ГП «ДУИЦ» была возвращена невостребованная кредиторами сумма субсидии на ликвидацию предприятия 283 772,65 руб. (восстановлены расходы).

Приказом Минфина России от 27.12.2017 № 255н внесены изменения в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации – детализированы статьи КОСГУ по доходам и расходам. В ЕПСБУ приказом № 64н введены аналитические счета счетов 205 00, 206 00, 208 00,  209 00, 302 00, далее – счета расчетов, соответствующие новым кодам КОСГУ.

В межотчетный период были перенесены остатки на 01.01.2018 г. на новые счета расчетов, утвержденные приказом №64н, согласно таблице:

| Счет учета до внесения изменений | Счет учета после внесения изменений | Сумма, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 209 30 000 | 1 209 34 000 | 463 900,52 | Таб.1 гр.2 - Дт |
| 1 206 91 000 | 1 206 96 000 | 3 000,00 | Таб.1 гр.2 - Дт |
| 1 209 40 000 | 1 209 41 000 | 18 228 327,89 | Таб.1 гр.2 - Дт |
| 1 209 30 000 | 1 209 34 000 | 24 108,85 | Таб.1 гр.3 - Дт |
| 1 209 40 000 | 1 209 41 000 | 7 209 741,10 | Таб.1 гр.3 - Дт |
| 1 205 82 000 | 1 205 81 000 | 4 168,00 | Таб.1 гр.2 - Кт |

Пояснения по форме 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»:

В связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности для организаций государственного сектора» (приказ Минфина России №256н от 31.12.2016г.), «Основные средства» (приказ Минфина России №257н от 31.12.2016г.), «Аренда» (приказ Минфина России №258н от 31.12.2016г.), в соответствии с федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ (ред. от 31.12.2017г.) «О бухгалтерском учете», Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995г. №49 (ред. от 08.11.2010г.), приказом Министерства финансов РФ от 31.03.2018 № 64н «О внесении изменений в приложение № 1 и № 2 к приказу Министерства финансов РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" в межотчетный период ГКУ «Ленавтодор» произведены следующие операции:

АКТИВ

Сч. 1 101 00  – переведены со счёта 1 101 00 «Основные средства» на счёт 02.1 «ОС на хранении» основные средства, первоначальной стоимостью –         32 308 420,38 руб., остаточной стоимостью – 16 567 734,63 руб., неиспользуемые в деятельности учреждения (не актив);

Сч. 1 104 00  – 1) отражено изменение амортизации, начисленной на объекты, неиспользуемые в деятельности учреждения (не актив), переведенные на сч.02.1 в сумме   -15 740 685,75 руб.  2) начислена амортизация права пользования имуществом в размере  10 207 943,43 руб.

Сч. 1 111 00 – имущество, полученное в пользование по договору безвозмездного пользования, заключенного до 31.12.2017 г., нежилые помещения, отражено по счету 1 111 42 – право пользования имуществом в сумме 11 432 759,91 руб.

ПАССИВ

Сч. 1 401 00 – 1) по сч. 1 401 30 отражено списание остаточной стоимости неиспользуемого (не актив) имущества в размере  -16 567 734,63 руб.

2) по сч. 1 401 40 отражены доходы будущих периодов от права пользования активами (остаточная стоимость) в сумме   1 224 816,48 руб.

Пояснения по форме 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства»:

В ф.0503190 за 2017 год в сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества данные были ошибочно отражены только по одному объекту (стр.1), в форме 0503190 за 2018 год сведения уточнены и скорректированы начальные остатки в разрезе объектов.

| № п/п | Наименование объекта | Ф.0503190 за 2017 г. (гр.20) | Ф.0503190 за 2018г. (гр.17) | Сумма изменений, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д Санкт-Петербург - Матокса во Всеволожском районе Ленинградской области | 52 413 102,96 | 51 910 853,33 | - 502 249,63 |
| 2. | Строительство обхода пос. Мурино и дер.Нов.Девяткино с западн.стороны | 0 | 502 249,63 | 502 249,63 |

Причиной выбытия объектов, имеющих статус "28 - иное основание выбытия" является завершение работ на объектах незавершенного строительства.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда

В соответствии с актами органов судебной системы Российской Федерации по состоянию на 01.01.2019 года приняты к учету и оплачены исполнительные документы на общую сумму 97 792 249,48 руб.:

по ГКУ «Ленавтодор»

- В соответствии с решениями Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

на сумму 89 203 946,04 рублей (КБК расходов: 029 0113 6890110070 831 296):

1.  по исполнительному листу ФС № 021843053, выданному 10.01.2018 года по делу № А56-69988/2017 от 04.12.2017 г., о взыскании с ГКУ «Ленавтодор» в пользу ООО «СК Балт-Строй» расходов на оплату государственной пошлины в сумме 200 000,00 руб.;

2.  по исполнительному листу ФС № 021842734, выданному 16.03.2018 года по делу № А56-44270/2017 от 19.09.2017 г., о взыскании с ГКУ «Ленавтодор» в пользу АО «Производственное объединение «Возрождение» расходов на оплату государственной пошлины в сумме 4 000,00 руб.;

3.  по исполнительному листу ФС № 023126082, выданному 05.06.2018 года по делу № А56-69988/2017 от 14.12.2017 г., о взыскании с ГКУ «Ленавтодор»  в пользу ООО «СК Балт-Строй» расходов на оплату услуг представителя в сумме 20 000,00  руб.

4.  по исполнительному листу  ФС № 023130750, выданному 22 июня 2018 года Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-87304/2017 от 10.12.2017 г., о взыскании с ГКУ «Ленавтодор»  неустойки за период просрочки  23.06.2017-14.11.2017г. оплаты за предоставленную энергию и мощность  в размере  60 382,73 рублей в пользу акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» и судебных расходов по государственной пошлине в размере  2 415,00 рублей.

5.  по исполнительному листу ФС № 029243586, выданному 17 октября 2018 года Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу   №А56-52742/2018 от 28 июня 2018 года о взыскании с ГКУ «Ленавтодор»  неустойки за просрочку исполнения обязательств по  договору № 47200000303637 от 01.03.2017г. в период с 01.12.2017 по  31.12.2017г., начисленную  с  19.01.2018 по 13.04.2018г.  в размере  10 924,79 рублей и судебных расходов по государственной пошлине в размере  2 000,00 рублей в пользу акционерного общества «Петербургская сбытовая компания».

6.  по определению Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.02.2018г. с ГКУ «Ленавтодор» в пользу ООО «Строительная компания Балт-Строй» взыскано неосновательное обогащение 88 904 223,52 руб. (стоимость выполненных работ по ремонту автомобильных дорог).

II.       В соответствии с постановлениями Судов общей юрисдикции:

на общую сумму 2 686 000,00 рублей (КБК 0113 689 01 10070 853 295):

  - Постановлением мирового судьи судебного уч.№42 Киришского р-на Ленинградской области по делу №5-245/2017 от 08.08.2017 ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по ч.1ст.12.34 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000,00 руб., в связи с невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

  - Постановлением Тосненского районного отдела УФССП России по ЛО от 07.03.2018 возбуждено исполнительное производство №10862/18/47035-ИП в отношении ГКУ«Ленавтодор». Принято решение взыскать сумму задолженности по назначенному административному наказанию по делу №3-448/17 от 30.10.2017г. по ч.1ст.12.34 КоАП РФ в виде штрафа в размере           200 000,00 руб., в связи с невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

- Постановлением мирового судьи судебного уч.№11 Волховского р-на Ленинградской области по делу №3-134/2018 от 21.03.2018 ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по ч.1ст.12.34 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 101 000,00 руб., в связи с невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

- Постановлением мирового судьи судебного уч.№4 Волосовского р-на Ленинградской области по делу №5-93/2018 от 27.03.2018 ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по ч.1ст.12.34 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000,00 руб., в связи с невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ оплата произведена в размере половины суммы 50 000,00 руб.

- Постановлением мирового судьи судебного уч.№ 34 Гатчинского р-на Ленинградской области по делу №3-165/2018 от 17.04.2018 ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по ч.1ст.12.34 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000,00 руб., в связи с невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ оплата произведена в размере половины суммы 50 000,00 руб.

- Постановлением мирового судьи судебного уч.№ 28 Гатчинского р-на Ленинградской области по делу №3-219/2018 от 03.05.2018 ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по ч.1ст.12.34 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000,00 руб., в связи с невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ оплата в размере половины суммы 50 000,00 руб.

- Постановлением мирового судьи судебного уч.№ 60 Приозерского р-на Ленинградской области по делу №3-163/2018 от 04.05.2018 ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по ч.1ст.12.34 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 200 000,00 руб., в связи с невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ оплата в размере половины суммы 100 000,00 руб.

- Постановлением мирового судьи судебного уч.№ 32 Гатчинского муниципального р-на Ленинградской области по делу №3-69/2018 от 04.05.2018 ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по ч.1ст.12.34 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000,00 руб., в связи с невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ оплата в размере половины суммы 50 000,00 руб.

- Постановлением мирового судьи судебного уч.№ 53 Лужского муниципального р-на Ленинградской области по делу №5-124/2018 от 23.05.2018 ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по ч.1ст.12.34 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000,00 руб., в связи с невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ оплата в размере половины суммы 50 000,00 руб.

- Постановлением мирового судьи судебного уч.№ 36 Гатчинского муниципального р-на Ленинградской области по делу №3-192/2018 от 04.05.2018 ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по ч.1ст.12.34 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000,00 руб., в связи с невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ оплата в размере половины суммы 50 000,00 руб.

- Постановлением мирового судьи судебного уч.№ 74 Тосненского муниципального р-на Ленинградской области по делу №3-12/2018 от 18.01.2018 ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по ч.27ст.19.5 КоАП РФ и назначено административное наказание в  виде штрафа в размере  100 000,00 руб., в связи с  бездействием юридического лица и невыполнением в срок предписания.

- Постановлением мирового судьи судебного уч.№ 70 Тосненского муниципального р-на Ленинградской области по делу №3-213/2018 от 06.06.2018 ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по ч.1ст.12.34 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 250 000,00 руб., в связи с невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ оплата в размере половины суммы 125 000,00 руб.

- Постановлением  мирового судьи судебного уч.№ 75 Тосненского муниципального  р-на Ленинградской области  по делу    №3-172/2018 от 15.06.2018   ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по  ч.1ст.12.34 КоАП РФ и назначено административное наказание в  виде штрафа в размере  100 000,00 руб., в связи с  невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ оплата в размере половины суммы 50 000,00 руб.

- Постановлением  мирового судьи судебного уч.№ 75 Тосненского муниципального  р-на Ленинградской области  по делу    №3-173/2018 от 15.06.2018   ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по  ч.1ст.12.34 КоАП РФ и назначено административное наказание в  виде штрафа в размере  100 000,00 руб., в связи с  невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ оплата в размере половины суммы 50 000,00 руб.

- Постановлением  мирового судьи судебного уч.№ 75 Тосненского муниципального  р-на Ленинградской области  по делу    №3-174/2018 от 15.06.2018   ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по  ч.1ст.12.34 КоАП РФ и назначено административное наказание в  виде штрафа в размере  100 000,00 руб., в связи с  невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ оплата в размере половины суммы 50 000,00 руб.

- Постановлением  мирового судьи судебного уч.№ 35 Гатчинского муниципального  р-на Ленинградской области  по делу    №3-295/2018 от 04.07.2018   ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по  ч.1ст.12.34 КоАП РФ и назначено административное наказание в  виде штрафа в размере  200 000,00 руб., в связи с  невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ оплата в размере половины суммы 100 000,00 руб.

- Постановлением  мирового судьи судебного уч.№ 42 Киришского муниципального  р-на Ленинградской области  по делу    №5-295/2018 от 24.07.2018   ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по  ч.1ст.12.34 КоАП РФ и назначено административное наказание в  виде штрафа в размере 100 000,00 руб., в связи с  невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ оплата в размере половины суммы 50 000,00 руб.

- Постановлением  мирового судьи судебного уч.№ 19 Всеволожского муниципального  р-на Ленинградской области  по делу    №3-210/2018 от 11.07.2018   ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по  ч.1ст.12.34 КоАП РФ и назначено административное наказание в  виде штрафа в размере 100 000,00 руб., в связи с  невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ оплата в размере половины суммы 50 000,00 руб.

- Постановлением  мирового судьи судебного уч.№ 36 Гатчинского муниципального  р-на Ленинградской области  по делу    №3-242/2018 от 26.07.2018   ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по  ч.1ст.12.34 КоАП РФ и назначено административное наказание в  виде штрафа в размере  100 000,00 руб., в связи с  невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ оплата в размере половины суммы 50 000,00 руб.

- Постановлением Тосненского районного отдела УФССП России по ЛО от 27.07.2018 возбуждено исполнительное производство №32847/18/47035-ИП в отношении ГКУ«Ленавтодор». Принято решение взыскать сумму задолженности по назначенному административному наказанию по делу №3-346/2017 от 25.10.2017г. в виде штрафа в размере 200 000,00 руб.

- Постановлением Тосненского районного отдела УФССП России по ЛО от 27.07.2018 возбуждено исполнительное производство №32848/18/47035-ИП в отношении ГКУ«Ленавтодор». Принято решение взыскать сумму задолженности по назначенному административному наказанию по делу №3-363/2017 от 23.08.2017г. в виде штрафа в размере 200 000,00 руб.

- Постановлением Тосненского районного отдела УФССП России по ЛО от 27.07.2018 возбуждено исполнительное производство №32852/18/47035-ИП в отношении ГКУ«Ленавтодор». Взыскать сумму задолженности по назначенному административному наказанию по делу №3-347/2017 от 23.08.2017г.  в виде штрафа в размере 200 000,00 руб.

- Постановлением  мирового судьи судебного уч.№ 22 Выборгского муниципального  р-на Ленинградской области  по делу    №3-399/18-22 от 30.07.2018  ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по  ч.1ст.12.34 КоАП РФ и назначено административное наказание в  виде штрафа в размере  200 000,00 руб., в связи с  невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ оплата в размере половины суммы 100 000,00 руб.

- Постановлением  мирового судьи судебного уч.№ 37 Гатчинского муниципального  р-на Ленинградской области  по делу    №3-377/2018 от 16.08.2018   ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по  ч.1ст.12.34 КоАП РФ и назначено административное наказание в  виде штрафа в размере  100 000,00 руб., в связи с  невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ оплата в размере половины суммы 50 000,00 руб.

- Постановлением  мирового судьи судебного уч.№ 83 Всеволожского муниципального  р-на Ленинградской области  по делу    №3-195/18 от 19.07.2018   ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по  ч.27 ст.19.5 КоАП РФ и назначено административное наказание в  виде штрафа в размере 100 000,00 руб., в связи с  невыполнением в установленный срок законного предписания  органа, осуществляющего федеральный гос. надзор.

- Постановлением судебного пристава - исполнителя Тосненского РОСП УФССП России по ЛО  о возбуждении ИП от 25.07.2018г. № 47035/18/5490107  на основании постановления СЗУ Ростехнадзор от 27.06.2017г. №23-1055-1442-1623/ПС-62 ГКУ«Ленавтодор» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000,00 руб.

- Постановлением мирового судьи судебного уч.№ 32 Гатчинского муниципального  р-на Ленинградской области  по делу    №3-499/2018 от 30.08.2018   ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по  ч.28 ст.19.5  КоАП РФ и назначено административное наказание в  виде штрафа в размере  100 000,00 руб., в связи с  невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

- Постановлением мирового судьи судебного уч.№ 35 Гатчинского муниципального  р-на Ленинградской области  по делу    №12-316/2018 от 17.09.2018   ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по  ч.1ст.12.34 КоАП РФ и назначено административное наказание в  виде штрафа в размере  100 000,00 руб., в связи с  несоблюдением требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

- Постановлением Тосненского районного отдела УФССП России по ЛО от 18.10.2018 возбуждено исполнительное производство №51433/18/47035-ИП в отношении ГКУ«Ленавтодор» и взыскана сумма задолженности по назначенному административному наказанию по делу №3-333/17-26 от 21.12.2017г.  в виде штрафа в размере 100 000,00 руб.

- Постановлением мирового судьи судебного уч.№ 25 Выборгского р-на Ленинградской области  по делу    №3-468/2018-25 от 03.12.2018   ГКУ «Ленавтодор» привлечено к административной ответственности по  ч.1ст.12.34 КоАП РФ и назначено административное наказание в  виде штрафа в размере  100 000,00 руб., в связи с  несоблюдением требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

по Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области:

I. В соответствии с решениями Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

на сумму 5 802 303,44 рубля (КБК расходов: 029 0409 6220110100 244 226):

По исполнительному листу ФС № 023132163, выданному 02.04.2018 года по делу № А56-22387/2016 от 15.11.2017 г., о взыскании с Комитета в пользу ЗАО «Дорспецмонтаж» задолженности за работы по разработке проектной организации дорожного движения с элементами частичной диагностики автомобильных дорог общего пользования регионального значения Выборгского района Ленинградской области по государственному контракту от 03.12.2013г. №0190 в сумме 5 802 303,44 руб. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2018г принято решение оставить без изменения решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, кассационную жалобу Комитета оставить без удовлетворения.

на сумму 50 000,00 рубля (КБК расходов: 029 0113 689 01 10070 831 296):

По исполнительному листу ФС № 021861348, выданному 06.04.2018 года по делу № А56-23140/2017 от 23.10.2017 г., руководствуясь статьями 106,110,112 Арбитражного процессуального кодекса РФ взысканы с Комитета  в пользу ООО «БелСтрой» расходы по оплате услуг представителя.

- В соответствии с постановлениями Судов общей юрисдикции:

на сумму 50 000,00 рублей (КБК 029 0113 689 01 10070 853 296):

Постановлением Выборгского районного отдела УФССП России по ЛО от 11.10.2017 по материалам исполнительного производства №37465/17/47022-ИП от 29.05.2017 в отношении Комитета принято решение о взыскании исполнительского сбора в размере 50 000,00 руб., на основании с. 6,12,14,112 №229-ФЗ от 02.10.2007 и постановления Конституционного Суда РФ от 30.07.2001 №13-п за неисполнение исполнительных документов (Исполнительного листа от 29.07.2015 №2-3501/2015), а именно произвести ремонт путепровода на км 121 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Зеленогорск-Приморск-Выборг).

Указанные сведения отражены в форме 0503269 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета».

Кроме того, ГКУ «Ленавтодор» оплачены штрафы, назначенные  надзорными органами,

на общую сумму 610 000,00 рублей (КБК 0113 689 01 10070 853 295):

- Постановлением СЗУ Ростехнадзор от 06.12.2017г. № 23-1061-6906-4373/ПС-214 ГКУ«Ленавтодор» назначено административное наказание предусмотренное ч.1 ст.9.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 000,00 руб., в связи с нарушением установленного порядка ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию.

- Постановлением гос. инспектора дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Волосовскому р-ну 18810047150013228596 от 12.04.2016г. ГКУ«Ленавтодор» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 300 000,00 руб. Жалоба ГКУ«Ленавтодор» оставлена без удовлетворения, административное наказание в виде штрафа оставлено без изменения.

- Постановлением гос. инспектора дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Выборгскому р-ну 18810347160520002527 от 19.04.2016г. ГКУ«Ленавтодор» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 300 000,00 руб. Жалоба ГКУ«Ленавтодор» оставлена без удовлетворения, административное наказание в виде штрафа оставлено без изменения.

А также, определением Арбитражного суда СПб и ЛО  от 26.07.2018г.  по делу № А56-99981/2017 по иску ГКУ «Ленавтодор»  к ООО КБ Финансовый капитал, Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ЛО и ФГБУ Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ЛО, об исправлении реестровой ошибки и уточнении границ земельного участка во Всеволожском районе ЛО истцу назначено перечислить денежные средства  на проведение экспертизы в сумме 100 000,00 руб.

При формировании бюджетной отчетности Комитет и ГКУ «Ленавтодор» руководствовались:
- Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010г.№191н (с изменениями);

- приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями);

- приказом Минфина России от 06.12.2010г. №162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению";

- приказом Минфина России от 31.12.2016г. №260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»;

- а также иными нормативными документами, письмами и разъяснениями комитета финансов Ленинградской области.

Автоматизация бюджетного учета в Комитете и ГКУ «Ленавтодор» основывается на едином взаимосвязанном технологическом процессе обработки первичных учетных документов и отражения операций по соответствующим разделам Плана счетов бюджетного учета с использованием программных продуктов 1С: Предприятие 8.3 и АСПОД.

Данный раздел содержит следующий перечень форм:

Таблица №4 "Сведения об особенностях ведения бюджетного учета";

Таблица №5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля";

Таблица №6 "Сведения о проведении инвентаризаций";

Таблица №7 "Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля";

Форма 0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета".

Комитет представляет не заполненный следующий перечень форм, ввиду отсутствия числовых значений показателей:

1. Форму 0503125 по счетам:

-1 302 51 830 "Уменьшение кредиторской задолженности по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы РФ";

-1 207 11 540 (640), 1 207 21 540 (640), 1 207 31 540 (640) "Увеличение (уменьшение) задолженности бюджетов бюджетной системы РФ по предоставленным бюджетным кредитам";

-1 301 11 710 (810) "Увеличение (уменьшение) задолженности перед бюджетами бюджетной системы РФ по привлеченным бюджетным кредитам в рублях"; 
-1 301 21 710 (810) "Увеличение (уменьшение) задолженности перед бюджетами бюджетной системы РФ по привлеченным бюджетным кредитам в рамках целевых иностранных кредитов (займов)";

-1 301 31 710 (810) "Увеличение (уменьшение) задолженности перед бюджетами бюджетной системы РФ по государственным (муниципальным) гарантиям";

2. Форму 0503184 "Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета";

Комитет по состоянию на 01.01.2019г. не имеет подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений.

| Руководитель |  | Запалатский Ю. И. |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер |  | Мухоморова Ю. Н. |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| "04" _февраля_ 2019_г. |  |  |