Утв. приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н (в ред. от 16 ноября 2016 г.)

| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
|  | Форма по ОКУД |  | 0503160 |
| на 1 января 2021 г. |  | Дата | 01.01.2021 |
| Главный распорядитель, распорядитель, |  |  |  |
| получатель бюджетных средств, главный администратор, |  |  |  |
| администратор доходов бюджета, |  | по ОКПО | 00098217 |
| главный администратор, администратор |  |  |  |
| администратор источников финансирования |  |  |  |
| дефицита бюджета Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  | Глава по БК | 029 |
| Наименование бюджета |  |  |  |
| (публично-правового образования) Бюджет субъекта - Ленинградская область |  | по ОКТМО | 41000000 |
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая |  |  |  |
| Единица измерения: руб. |  | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Положение о Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области (далее – Комитет) утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 07.09.2011г. №283 (в ред. от 19.10.2020г.).

Структура Комитета утверждена распоряжением Губернатора Ленинградской области от 27.12.2019г. №1043-рг (в ред. от 11.08.2020г.).

В соответствии с областным законом от 04.12.2019г. №94-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Комитет является главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором доходов бюджета.

ИНН 4700000187, КПП 783901001.

Юридический адрес: 190103, г. Санкт- Петербург, пр. Рижский, дом 16.

Фактический адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, пр. Рижский, дом 16.

Председатель Комитета:

Седов Денис Станиславович назначен распоряжением Губернатора Ленинградской области от 09.08.2019г. №589-рг с 12 августа 2019 года по настоящее время.

Главный бухгалтер Комитета: Мухоморова Юлия Николаевна назначена распоряжением Губернатора Ленинградской области от 23.12.2008г. №782-рг с 17 декабря 2008 года по настоящее время.

В штатном расписании Комитета отсутствует должность руководителя финансово-экономической службы, в связи с чем, формы бюджетной отчетности, содержащие плановые (прогнозные) и аналитические показатели не содержат подписи руководителя финансово-экономической службы.

Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области открыты следующие счета:

1. В Комитете финансов Ленинградской области:

- лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств – 01 153 029 001 открыт 27.12.2005г.,

- лицевой счет получателя бюджетных средств – 02 153 029 002 открыт 27.12.2005г.,

- лицевой счет по учёту средств во временном распоряжении – 06 153 029 003 открыт 27.12.2011г.;

2. В Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области:

- лицевой счет администратора доходов бюджета – 04 452 000 170 открыт 20.03.2009г.

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области является отраслевым органом исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющим в пределах компетенции, установленной Правительством Ленинградской области, полномочия и функции в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, включая полномочия по координации, регулированию и контролю деятельности дорожных организаций Ленинградской области, а также полномочия субъекта Российской Федерации - Ленинградской области в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Внешний государственный финансовый контроль осуществляет Счетная палата Российской Федерации и Контрольно-счетная палата Ленинградской области.

В настоящее время Комитет имеет 7 подведомственных государственных предприятий дорожной отрасли.

Перечень государственных предприятий и государственных учреждений, подведомственных Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области:

- Ленинградское областное государственное предприятие "Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН 4717000650 КПП 471701001, Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Сумма вложений в уставный фонд 10 588 040 руб. По результатам хозяйственной деятельности за 2019 год у предприятия прибыль в размере 832,00 тыс. руб.

- Ленинградское областное государственное предприятие "Гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН 4719002004 КПП 471901001, Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Сумма вложений в уставный фонд 17 221 641,00 руб. По результатам хозяйственной деятельности за 2019 год у предприятия прибыль в размере 771,00 тыс. руб.

- Ленинградское областное государственное предприятие "Киришское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН 4708002274 КПП 470801001, Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Сумма вложений в уставный фонд 19 245 395,00 руб. По результатам хозяйственной деятельности за 2019 год у предприятия прибыль в размере 19 401,00 тыс. руб.

- Ленинградское областное государственное предприятие "Лодейнопольское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН 4709001851 КПП 471101001. Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Сумма вложений в уставный фонд 185 917 931,00 руб. По результатам хозяйственной деятельности за 2019 год у предприятия прибыль в размере 3 785,00 тыс. руб.

- Ленинградское областное государственное предприятие "Ломоносовское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН 7823001570 КПП 472501001, Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Сумма вложений в уставный фонд 7 261 479,06 руб.

Определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.07.2015 в отношении ГП «Ломоносовское ДРСУ» введена процедура банкротства. Решением от 18.08.2016 ГП «Ломоносовское ДРСУ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Определением от 25.06.2020г. Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил освободить Мясникова А.А. от исполнения обязанностей конкурсного управляющего и утвердить конкурсным управляющим ГП «Ломоносовское ДРСУ» Дорогана М.К. Определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.11.2020 (дело А56-23739/2015) следующее судебное заседание назначено  на 04.02.2021г.

6. Ленинградское областное государственное предприятие "Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление N 1" ИНН 4703003394 КПП 470301001, Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Сумма вложений в уставный фонд 22 680 835,00 руб. По результатам хозяйственной деятельности за 2019 год у предприятия прибыль в размере  20 393,00 тыс. руб.

7. Ленинградское областное государственное предприятие "Приозерское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН 4712002830 КПП 471201001, Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Сумма вложений в уставный фонд 7 165 505,00 руб. По результатам хозяйственной деятельности за 2019 год у предприятия прибыль в размере 24 088,00 тыс. руб.

Кроме того, Комитет имеет подведомственные государственные казенные учреждения Ленинградской области:

Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (ГКУ «Ленавтодор») ИНН 4716021880 КПП 471601001 и Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения» (ГКУ ЛО «ЦБДД) ИНН 4703134005 КПП 470301001

Учредитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области (ГКУ "Ленавтодор") создано в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 02 декабря 2011 года №709-р "О создании государственного казенного  учреждения Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области".

Целями деятельности учреждения являются выполнение государственных программ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах при осуществлении дорожной деятельности, а также материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в сфере дорожной деятельности.

Юридический адрес: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, шоссе Барыбина, д.29Ж

Фактический адрес: 190103, город Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 16

В соответствии с распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от     11.12.2019г. № 23/19-к с 12.12.2019г. исполнение обязанностей директора учреждения возложено на Джоджуа Джабу Джумберовича, исполняющего обязанности по настоящее время.

Главный бухгалтер – Макарова Екатерина Владиславовна, назначенная приказом ГКУ «Ленавтодор» от 01.11.2017г. № 219-к с 01.11.2017г., уволена приказом ГКУ «Ленавтодор» от 06.03.2020г. № 40-к 11.03.2020г.

Главный бухгалтер – Голенок Андрей Викторович, назначен приказом ГКУ «Ленавтодор» от 12.03.2020г. № 42-к с 12.03.2020г. по настоящее время.

Учреждению открыты следующие счета:

1. В Комитете финансов Ленинградской области:

- лицевой счет получателя бюджетных средств 02 154 029 003 открыт 01.01.2007г.;

- лицевой счет по учету средств во временном распоряжении 06 154 029 003 открыт 27.12.2011г.

2. В Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области:

- лицевой счет администратора доходов бюджета 04 452 000 040 открыт 01.01.2009г.

В соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской области от 17 августа 2015 года №317-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ленинградской области от 2 декабря 2011 года № 709-р «О Государственном казенном учреждении Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области», а так же Уставом ГКУ "Ленавтодор", утвержденным распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 15.09.15г. №188/15, согласованным распоряжением Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 07 сентября 2015г. №598, Учреждение осуществляет полномочия Заказчика по выполнению мероприятий государственных программ по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту, содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ленинградской области и кадастровых работ в отношении автомобильных дорог, а также является балансодержателем автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ленинградской области.

Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения» (ГКУ ЛО «ЦБДД») создано в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 28 января 2013 года № 25-р «О создании государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения».

Основные цели и виды деятельности ГКУ ЛО «ЦБДД» определены распоряжением Правительства Ленинградской области от 28 января 2013 года № 25-р. Учреждение является специально уполномоченной государственной организацией, ответственной за обеспечение создания, развития и эксплуатации, работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, содействие органам Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в обработке и рассылке материалов, полученных с использованием указанных технических средств.

В соответствии с Уставом учреждения, утвержденным распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 19 июля 2019 года № 281/19, согласованным распоряжением Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 18.07.2019 №687, Учреждение осуществляет полномочия Заказчика по: организации создания, развития и эксплуатации стационарных и мобильных рубежей автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ на территории Ленинградской области, информационной системы «Автоматизированная система обработки данных автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области», а также иных информационных систем, необходимых для осуществления основных видов деятельности Учреждения; обеспечению автоматизированного взаимодействия с органами ГИБДД; организации распечатки, конвертирования и рассылки посредством почтовой связи лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении в области дорожного движения, копии постановления по делу об административном правонарушении и материалов дела об административном правонарушении в суд; отдельных мероприятий государственных программ Ленинградской области в сфере безопасности дорожного движения на территории Ленинградской области.

Юридический адрес учреждения: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, каб.130Б.

Фактический адрес учреждения: 199397, г. Санкт-Петербург,  ул. Кораблестроителей, д. 30 литера А, 237Н.

Руководитель учреждения - Голуб Евгений Александрович, назначенный распоряжением Комитета информатизации и связи Ленинградской области от 29.03.2018г. №13, уволенный распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 17.04.2020 №2/20-к.

Исполняющий обязанности руководителя учреждения – Федоров Дмитрий Владимирович, назначенный  распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 27.04.2020 №5/20-к, уволен распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 09.11.2020г. №09/20-к.

Исполнение обязанностей руководителя учреждения были возложены на Филиппову Ирину Олеговну распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 09.11.2020г. №10/20-к, которое утратило силу с 03.12.2020, согласно распоряжению Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 01.12.2020 №11/20-к.

Исполнение обязанностей руководителя учреждения возложены на Блинова Леонида Валерьевича распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 01.12.2020 №12/20-к.

Начальник отдела организационно-финансового обеспечения и контроля - главный бухгалтер -   Филиппова Ирина Олеговна, назначенная приказом ГКУ ЛО «ЦБДД» от 11.10.2017г. №6 по настоящее время.

Учреждению открыты следующие лицевые счета:

в комитете финансов Ленинградской области:

- лицевой счет получателя бюджетных средств № 02384029003, дата открытия 05.08.2019г.;

- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств № 06384029003, дата открытия 05.08.2019г.;

в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области:

- лицевой счет администратора доходов № 04452D03840, дата открытия 17.09.2019г.

Учреждения наделены правами получателя средств областного бюджета Ленинградской области, администратора доходов областного бюджета Ленинградской области, не ведут предпринимательскую или иную, приносящую доход деятельность.

Имущество учреждений является государственной собственностью Ленинградской области и закреплено за ними на праве оперативного управления.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В целях повышения результатов деятельности Комитета и его подведомственных учреждений приняты нормативные правовые акты об организации контроля за списанием гос. имущества, закрепленного на праве оперативного управления в учреждениях и на праве хозяйственного ведения в подведомственных государственных унитарных предприятиях, за целевым расходованием межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предоставляемых в виде субсидий Администрациям МО Ленинградской области, о ведомственном контроле в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской области, внутреннего финансового аудита и пр.

В отчетном периоде проходили обучение (повышение квалификации) работники Комитета:

- в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» прошли повышение квалификации 6 сотрудников Комитета;

В отчетном периоде проходили обучение (повышение квалификации) работники ГКУ «Ленавтодор»:

-  семинар по теме: «Контрактная система: теория и практика»  (ГБУ ЛО «Фонд имущества» – участвовали 3 чел. 17 час.) на сумму 31 200,00 руб.;

-  обучение (повышение квалификации) по теме: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» - участвует 1 чел. 120 академических часов) на сумму 16 800,00 руб.;

-   обучение по ДПО (повышение квалификации) по теме: «Прикладные аспекты по обеспечению законности и защиты собственных интересов в сфере государственных и муниципальных закупок» (ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет» - обучаются 4 чел. 47 часов контрактной работы) на сумму 80 000,00 руб.;

-  обучение (повышение квалификации) по программе: «Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры» (ФГУП «УВО Министерства России» - участвует 17 чел. 20 академических часов) на сумму 59 500,00 руб.;

-  обучение (повышение квалификации) по программе: «Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры» (ФГУП «УВО Министерства России» - участвует 3 чел. 40 академических часов) на сумму 19 500,00 руб.;

- семинар по теме: «Особенности разработки документов транспортного планирования регионов и региональных проектов ИТС в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  (МОО «Координационный Совет ОДД» – участвовали 1 чел. 24 час. 3дн.командировка г.Москва) на сумму 50 000,00 руб.;

- дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) по программе обучения: «Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ)» (ООО «Финэк-Аудит» - участвовали 6 чел., в т.ч.:  1 чел. 70 академических часов, 5 чел. по 40 академических часов) на сумму 95 000,00 руб.;

-  вебинар по теме: «Контрактная система: теория и практика» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» - участвовали 4 чел. 6 час.) на сумму 16 000,00 руб.;

- тематический вебинар по теме: «Новая методика определения сметной стоимости строительства (Приказ Минстроя России от 04.08.2020г. № 421/пр)» (ООО «Союз инженеров-сметчиков» - участвовали 1 чел. 48 час.) на сумму 5 500,00 руб.

Всего  прошли обучение (повышение квалификации)  за 2020 год 40 человек, общая стоимость обучения - 373 500,00 руб.

В отчетном периоде сотрудники ГКУ ЛО «ЦБДД» проходили обучение (повышение, подтверждение квалификации, профессиональная переподготовка), участвовали в семинарах и вебинарах:

- СПбГАСУ – обучение (повышение квалификации) по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Управление государственными и муниципальными закупками", участвовал 1 сотрудник, 120 академических часов, на сумму 13 000,00 руб.;

- ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» – семинар по теме: "Контрактная система: теория и практика", участвовало 2 сотрудника, в совокупности 17 академических часов, на сумму 12 000,00 руб.;

- НО ЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» – обучение (профессиональная переподготовка) по программе дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка) «Подготовка и аттестация профессиональных управляющих закупками на соответствие квалификации «Специалист-эксперт в сфере закупок», участвовал 1 сотрудник, 520 академических часов, на сумму 17 910,00 руб.;

- ЧОУ ДО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «БАЗИС» – обучение (повышение квалификации) по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Актуальные изменения Трудового Кодекса РФ. Внутренний кадровый аудит. Новые правила работы кадровой службы" участвовал 1 сотрудник, 36 академических часов, на сумму 4 550,00 руб.;

- АНО ДПО «Учебный центр «Перспектива» – обучение (повышение квалификации) по дополнительной профессиональной программы повышения квалификации "Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", участвовал 1 сотрудник, 26 академических часов, на сумму 4 500,00 руб.;

- АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс – обучение (подтверждение квалификации) по дополнительной профессиональной программе подтверждения квалификации "Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций", 40 академических часов; по дополнительной профессиональной программе подтверждения квалификации "Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)", 16 академических часов, участвовало 2 сотрудника, на сумму – 4 860,00 руб.;

- СПбГУ – обучение (повышение квалификации) по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Прикладные аспекты по обеспечению законности и защиты собственных интересов в сфере государственных и муниципальных закупок», 47 академических часов, участвовало 3 сотрудника, на сумму - 60 000,00 руб.

- ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» – вебинар по теме: "Участники закупок в условиях пандемии. Электронное актирование", 7 академических часов, участвовало 3 сотрудника, на сумму- 3 000,00 руб.

- ООО «ЦФЭ» - семинар по теме: "Казенные, бюджетные, автономные учреждения: новые ФСБУ, отчетность, налоги за первые отчетные периоды 2020 года с учетом антикризисных отсрочек, освобождений, мер поддержки", 8 академических часов, участвовал 1 сотрудник, на сумму- 7 400,00 руб.

- ЧУ ДПО "УЦ "БЮДЖЕТ" - вебинар по теме: "Изменения законодательства. Бухгалтерский (бюджетный) учет. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности. ФСБУ", 4 академических часа, участвовал 1 сотрудник, на сумму- 5 100,00 руб.

- ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» – вебинар по теме: " Контрактная система: теория и практика ", 8 академических часов, участвовал 1 сотрудник, на сумму- 4 000,00 руб.

- ООО «НОБИЛЬ» - семинары по темам: «Годовая отчётность государственных муниципальных) учреждений за 2020 год», 8 академических часов; «Особенности формирования учетной политики учреждений на 2021 год с учетом требований Федеральных стандартов учета», 8 академических часов; «Новое в учете основных средств, арендных отношений и безвозмездного пользования имуществом практика применения стандартов «Основные средства», «Аренда» и «Обесценение активов», 8 академических часов; участвовал 1 сотрудник, на сумму- 20 700,00 руб.

- АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс – обучение (повышение квалификации) по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: "Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)", 16 академических часов; "Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", 36 академических часов; "Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций", 40 академических часов; участвовал 1 сотрудник, на сумму – 1 580,00 руб.;

- АНП ВО «СПбНОУ» – обучение (повышение квалификации) по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Бухгалтерский (бюджетный) и налоговый учёт в государственных (муниципальных) учреждениях с учетом применения федеральных стандартов (в соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер»). Бухгалтерская отчетность. Вопросы применения трудового законодательства», 40 академических часов, участвовал 1 сотрудник, на сумму – 19 500,00руб.;

Всего  прошли обучение (повышение квалификации)  за 2020 год 11 человек, общая стоимость обучения - 178 100,00 руб.

За 2020 год Комитет не размещал заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

За 2020 год размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проводили ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ ЛО «ЦБДД».

ГКУ «Ленавтодор» по состоянию на 01.01.2021 года было проведено:

- 65 открытых конкурсов в электронной форме, финансируемых из средств областного бюджета Ленинградской области с начальной (максимальной) ценой контрактов – 838 925 512,04 руб. Экономия составила – 74 937 605,96 руб.

- 138 электронных аукционов, финансируемых из средств областного бюджета Ленинградской области с начальной (максимальной) ценой контрактов – 8 712 407 911,06 руб. Экономия составила – 69 885 283,99 руб.

Всего за 2020 год проведено 203 процедуры на общую сумму начальной (максимальной) цены контрактов 9 551 333 423,10 руб., экономия – 144 822 889,95  руб.

ГКУ ЛО «ЦБДД» по состоянию на 01.01.2021 года было проведено:

- 14 электронных аукционов, финансируемых из средств областного бюджета Ленинградской области с начальной (максимальной) ценой контрактов 196 007 627,79 руб., экономия – 1 818 077,94 руб.

- 1 запрос предложений в электронной форме, финансируемый из средств областного бюджета Ленинградской области с начальной (максимальной) ценой контракта 61 821 066,60 руб. Экономия – 36 066,60 руб.

Всего за 2020 год проведено 15 конкурсных процедур на общую сумму начальной (максимальной) цены контрактов, финансируемых из средств областного бюджета Ленинградской области 257 828 694,39 руб. Экономия по результатам осуществления закупок составила 1 854 144,54 руб.

На балансе Комитета по состоянию на 01.01.2021г. имущество отсутствует.

На балансе ГКУ «Ленавтодор» состоят автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Ленинградской области балансовой стоимостью по состоянию на 01.01.2021г.  52 990 897 603,25 руб.; а также:

- нежилые помещения - 9 952 569,63 руб.;

- иное движимое имущество – 125 456 090,41 руб., из него:

- сооружения - 33 419 826,00 руб.;

- машины и оборудование – 57 792 472,49 руб.;

- транспортные средства – 25 672 273,65 руб.;

- производственный и хозяйственный инвентарь – 8 571 518,27 руб.

Общая стоимость основных средств на балансе ГКУ «Ленавтодор» на 01.01.2021г. составляет                                   53 126 306 263,29 руб.

Кроме того, на 01.01.2021г. числятся земельные участки, расположенные под автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения Ленинградской области, на которые зарегистрировано право постоянного бессрочного пользования учреждения, общей стоимостью 10 578 235 360,88 руб.

Земельные участки, которые переданы учреждению в соответствии с распоряжениями Леноблкомимущества, но право постоянного бессрочного пользования не зарегистрировано состоят на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».

На балансе ГКУ «ЛО «ЦБДД» числятся основные средства, общей стоимостью 564 117 999,21 руб., в том числе:

- машины и оборудование – 563 364 211,81 руб. (в т.ч. стационарные комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения РФ (231 ед.) и передвижные измерительные комплексы с фотофиксацией 12 ед.);

- производственный и хозяйственный инвентарь – 753 787,40 руб.

В составе нематериальных активов числится автоматизированная система обработки данных автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области, балансовой стоимостью 38 195 098,06 руб. (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015612500 от 19.02.2015г.)

В рамках деятельности ГКУ ЛО «ЦБДД» на 01 января 2020 года количество постановлений, вынесенных с помощью системы автоматической фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Ленинградской области, составило 1 697 521 шт. (из них постановлений - 1 682 035 шт.) на общую сумму 953 789 500,00 руб., при этом количество денежных средств, поступивших в бюджет Ленинградской области за указанный период, составило 537 920 500,00 руб.

По результатам инвентаризации имущества учреждений перед составлением годовой отчетности недостач или излишков не выявлено, фактическое наличие соответствует данным бухгалтерского учета. Признаков обесценения активов не выявлено.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Доходы субъекта бюджетной отчетности

Приложением 2 к областному закону от 04.12.2019г. №94-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 202 годов» Комитет определен главным администратором доходов областного бюджета по следующим кодам доходов бюджетной классификации РФ:

029 1 08 07172 01 1000 110 – государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта РФ специального разрешения на движение по а/дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ. Поступило на 01.01.2021г. – 3 866 447,00 руб.;

029 1 11 05091 02 0000 120 - доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест) расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности субъектов РФ;

029 1 11 05100 02 0000 120 - плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций. Поступило на 01.01.2021г. – 631,93 руб.;

029 1 11 09032 02 0000 120 – доходы от эксплуатации и использования имущества а/дорог, находящихся в собственности субъектов РФ;

029 1 13 01520 02 0000 130 - плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ. Поступило на 01.01.2021г. – 1 003 665,56 руб.;

029 1 14 02023 02 0154 440 - доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу. Поступило на 01.01.2021г. – 11 656 236,22 руб. (оплата подрядчиками стоимости возвратных материалов, полученных при проведении работ на автомобильных дорогах);

029 1 17 05070 02 0000 180 - прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ от поступления денежных средств, внесенных участником конкурса (аукциона), проводимого в целях заключения государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожных фондов субъектов РФ, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе (аукционе) в случае уклонения участника конкурса (аукциона) от заключения данного контракта и в иных случаях, установленных законодательством РФ;

029 2 01 02010 02 0000 150 - предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

029 2 02 45390 02 0000 150 - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности, Поступило на 01.01.2021г. – 1 730 000 000,00 руб.;

029 2 02 45393 02 0000 150 - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

029 2 07 02010 02 0000 150 - безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Поступило на 01.01.2021г. – 80 000 000,00 руб.;

029 2 18 25112 02 0000 150 - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов муниципальных образований. Поступило на 01.01.2021г. – 65 266 345,17 руб.;

029 2 19 25018 02 0000 150 - возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов субъектов РФ;

029 2 19 25115 02 0000 150 - возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" из бюджетов субъектов Российской Федерации;

Кроме того, по КБК администрируемых доходов, дополнительным, указанным в Приложении 2 к областному закону от 04.12.2019г. № 94-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

029 1 13 02992 02 0000 130 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ. Поступило на 01.01.2021г. – 14 336 936,00 руб., в т.ч.:

- возврат дебиторской задолженности прошлых лет в связи с расторжением гос. контрактов  -                    13 139 846,30  руб.,

- возмещение госпошлины по исполнительным листам – 1 168 310,74 руб.,

- удержано из заработной платы за обучение в связи с увольнением сотрудников ГКУ «Ленавтодор» - 28 778,96 руб.;

029 1 16 10021 02 0000 140 - возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета субъекта РФ;

029 1 16 10122 01 0001 140 - доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности). На 01.01.2021г. – (-1 299,35 руб.) – возврат суммы дважды перечисленной ООО «Ассистент-Строй» в 2019 году в счет оплаты неустойки по г/к от 31.05.2016 № 0199;

029 1 16 10022 02 0000 140 - прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации). Поступило на 01.01.2021 – 4 819 937,67 руб. в т.ч.:

- компенсационная оплата за вырубку зеленых насаждений   ООО «ЕТС» -  4 185 963,83 руб.;

- оплата по возмещению ущерба  автомобильным дорогам общего пользования регионального значения, причиненного в результате ДТП – 633 973,84 руб.;

029 1 16 10057 02 0000 140 - платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Поступило на 01.01.2021 – 36 769 323,37 руб.;

029 1 16 10077 02 0000 140 - платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения;

029 1 16 11063 01 0000 140 - Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. Поступило на 01.01.2021 –    26 253 468,00 руб.;

029 1 17 01020 02 0000 180 - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации;

029 1 17 05020 02 0154 180 - прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ;

029 2 18 60010 02 3100 150  - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований. Средства, подлежащие возврату в областной бюджет в случае недостижения целевых показателей результативности субсидии. Поступило на 01.01.2021– 403 869,79 руб. (возврат от муниципальных образований,  в связи с недостижением целевых показателей результативности за 2019 год);

029 2 19 45390 02 0000 150 – возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности из бюджетов субъектов Российской Федерации. На 01.01.2021  – (-15 919 066,63) руб.

Взысканы средства из областного бюджета Ленинградской области за нарушение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по соглашению между Правительством Ленинградской области и Федеральным дорожным агентством от 09.10.2019г. №108-17-2019-174 о предоставлении средств из федерального бюджета в 2019 году.

Расходы субъекта бюджетной отчетности

I.  Реализация  мероприятий государственной  программы

«Развитие транспортной системы Ленинградской области»

Всего на реализацию государственной  программы  «Развитие транспортной системы Ленинградской области»  предусмотрены объемы финансирования на 2020 год в размере  15 097 152 328,25  руб., в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  13 367 152 328,25  руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  1 730 000 000,00 руб.

Заключено контрактов, Соглашений – 14 800 361 583,01 руб. (98 % от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  13 070 361 583,01 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  1 730 000 000,00 руб.

Выполнено работ -  14 186 118 549,30 руб.  (94% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  12 365 805 397,94 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  1 820 313 151,36 руб., из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2020г. – 439 291 703,57 руб.

Профинансировано – 14 145 469 956,38 руб. (93,7% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  12 415 469 956,38 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  1 730 000 000,00 руб.

Государственные заказчики – исполнители государственной  программы  «Развитие транспортной системы Ленинградской области»: ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ ЛО «ЦБДД», подведомственные Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области – главному распорядителю средств областного бюджета.

Получатели субсидий из областного бюджета – Администрации МО ЛО, государственные предприятия дорожной отрасли.

Реализация плана мероприятий Программы по  видам работ и объектам:

Подпрограмма   «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

План  года – 4 288 107 195,53 руб., в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  2 558 107 195,53 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  1 730 000 000,00 руб.

Заключено контрактов – 4 114 571 556,99 руб. (96% от плана года), 
в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  2 384 571 556,99 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  -  1 730 000 000,00 руб.

Выполнено работ -  4 020 610 440,05 руб. (93,8% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  2 200 297 288,69 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  1 820 313 151,36 руб., из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2020г. – 439 291 703,57 руб.

Профинансировано – 3 938 876 392,01 руб. (91,9% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  2 208 876 392,01 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  1 730 000 000,00 руб.

Основные причины неисполнения плана года:

- экономия средств областного бюджета Ленинградской области по итогам конкурсных процедур и в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на дорожных объектах;

- неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными и муниципальными контрактами.

- Основное мероприятие « Строительство и  реконструкция  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».

План года – 3 875 604 682,44 руб., в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  2 145 604 682,44 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  1 730 000 000,00 руб.

Заключено контрактов – 3 704 373 368,53 руб. (95,6% от плана года), 
в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 1 974 373 368,53 руб.,

- за счет средств федерального бюджета -  1 730 000 000,00руб.

Выполнено работ – 3 406 053 984,40 руб.  (87,9% от плана года), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета – 1 585 740 833,04 руб.,

- за счет средств федерального бюджета -  1 820 313 151,36 руб., из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2020г. – 439 291 703,57 руб.

Профинансировано – 3 547 600 709,17 руб. (91,5% от плана года), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета – 1 817 600 709,17 руб.,

- за счет средств федерального бюджета -  1 730 000 000,00 руб.

1. 1. Строительство автомобильных дорог

План года – 3 624 776 635,17 руб., в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  1 894 776 635,17 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  1 730 000 000,00 руб.

Заключено контрактов – 3 457 247 751,17 руб. (95,4% от плана года),  в т.ч.:

-  за счет средств областного бюджета – 1 727 247 751,17 руб.,

- за счет средств федерального бюджета -  1 730 000 000,00 руб.

Выполнено работ -  3 309 978 411,93 руб.  (91,3% от плана года),  в т.ч.:

-  за счет средств областного бюджета – 1 489 665 260,57 руб.,

- за счет средств федерального бюджета -  1 820 313 151,36 руб., из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2020г. – 439 291 703,57 руб.

Профинансировано – 3 347 399 356,53 руб. (92,3% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  1 617 399 356,53 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  1 730 000 000,00 руб.

1.1.1. Строительство подъезда к г. Всеволожск во Всеволожском районе  Ленинградской области

План года – 5 000 000,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Исполнение отсутствует.

Средства предусмотрены на прохождение экспертизы проектной документации, но в связи с длительным согласованием переноса сетей газопровода с ПАО "Газпром" затянулась разработка проектной документации, исполнитель: АО "РГП".

1.1.2. Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- з-д им. Свердлова- Всеволожск ( км 39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области

План года – 500 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Заключено контрактов - 500 000 000,00 руб. (100% от плана года).

По Объекту  заключен государственный контракт  от 07.12.2018г.  № 0453, сроком до 09.12.2022 г.,  подрядчик ЗАО "АБЗ-Дорстрой". Иные межбюджетные трансферты направлены на софинансирование строительно-монтажных работ в рамках заключенного государственного контракта.

Выполнено работ – 256 176 440,91 руб. (51,2% от плана года) за счет средств федерального бюджета, из них за счет отработки дебиторской задолженности – 105 154 993,12 руб.

Профинансировано – 500 000 000,00 руб. (100,0%).

Объект финансируется из областного бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть».

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году (1,3км/79,2пог.м).

1.1.3. Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье

План года – 1 123 526 407,17 руб., в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  - 643 526 407,17 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  480 000 000,00 руб.

Заключено контрактов – 1 123 526 407,17 руб. (100% от плана года), в  т.ч.

- за счет средств областного бюджета  - 643 526 407,17 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  480 000 000,00 руб.

Выполнено работ - 1 137 477 533,96 руб. (101,2% от плана года), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета – 457 477 533,96 руб.,

- за счет средств федерального бюджета -  680 000 000,00 руб., из них за счет отработки дебиторской задолженности – 200 000 000,00 руб.

Профинансировано – 1 119 936 371,69 руб. (99,7% от плана года), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета – 639 936 371,69 руб.,

- за счет средств федерального бюджета -  480 000 000,00 руб.

3 земельных участка предоставлены ГКУ «Ленавтодор» на праве постоянного (бессрочного) пользования, из них 2 земельных участка предоставлены на основании распоряжения Комитета по дорожному хозяйству ЛО от 04.04.219 № 83/19 и 1 земельный участок предоставлен на основании распоряжения МТУ Росимущества от 16.06.2020 № 78-283-р.

Работы на объекте выполняются опережающими темпами.

Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2026 год.

Ввод объекта в эксплуатацию (2,5км/726,31 пог.м).

1.1.4. Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе

План года – 1 066 365 416,16 руб., в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  - 566 365 416,16 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  500 000 000,00 руб.

Заключено контрактов – 1 066 365 416,16 руб. (100% от плана года), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета  - 566 365 416,16 руб.;

- за счет средств федерального бюджета -  500 000 000,00 руб.

Выполнено работ – 1 283 260 535,87 руб. (120,3% от плана года), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета – 649 123 825,42 руб.,

- за счет средств федерального бюджета -  634 136 710,45 руб., из них за счет отработки дебиторской задолженности – 134 136 710,45 руб.

Профинансировано – 1 066 365 416,16 руб. (100%), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета – 566 365 416,16 руб.,

- за счет средств федерального бюджета -  500 000 000,00 руб.

Выдан авансовый платеж на выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренный контрактом.

Работы на объекте выполняются опережающими темпами.

Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2025 год.

Ввод объекта в эксплуатацию (1,49км/434,8 пог.м).

1.1.5.  Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 (3 км)

Подрядчик – ООО «Дортекс».

План года – 11 489 218,44 руб. за счет средств областного бюджета

Заключено контрактов – 11 489 218,44 руб. (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – 11 477 944,12 руб. (99,9% от плана года).

Объект введен в эксплуатацию 1,430 км/102,3 п.м.

1.1.6. Стр-во подъезда к ТПУ "Кудрово" (Этап 1)

Исполнитель работ - АО "Авто-Дорсервис"

План года – 45 483 844,19 руб., за счет средств областного бюджета

Принято бюджетных обязательств – 44 711 081,42 руб. (98,3% от плана года).

Выполнено работ – 7 406 081,86 руб. (16,3% от плана года).

Профинансировано –12 653 319,09 руб. (27,8% от плана года).

Неисполнение плана года связано с длительностью заключения договоров с АО "ЛОЭСК" и ПАО "Ленэнерго" на выдачу технических условий, проектная документация находится на рассмотрении в ГАУ "Леноблгосэкспертиза".

1.1.7. Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д "Санкт-Петербург-Матокса"

Подрядчик – АО "ПО "Возрождение".

План года – 559 475 311,65 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – 402 783 320,62 руб. (72% от плана года).

Выполнено работ – 348 985 957,02 руб. (62,4% от плана года)

Профинансировано  – 369 069 912,77 руб. (66% от плана года)

ГКУ «Ленавтодор» заключен государственный контракт на проведение комплекса кадастровых и оценочных работ от 18.11.2019 № 0356. Издано распоряжение Правительства Ленинградской области об изъятии земельных участков для государственных нужд от 06.04.2020 № 259-р. В настоящее время подрядчиком ведется работа по подготовке отчетов об оценке в целях дальнейшего направления Леноблкомимуществом соглашений об изъятии в адрес правообладателей.

3 земельных участка предоставлены ГКУ «Ленавтодор» на праве постоянного (бессрочного) пользования, еще 11 земельных участков изъяты для государственных нужд Ленинградской области, в декабре 2020 года произведена оплата по соглашениям об изъятии.

Неисполнение связано с уточнением плана года по осуществлению инженерного сопровождения, авторского надзора, технологического присоединения, по разработке рабочей документации в связи с не предоставлением собственником инженерных сетей (ПАО «ФСК ЕЭС») технических условий на переустройство электрических сетей (330 кВ), а так же с поздним перераспределением в связи с экономией лимитов финансирования с объекта «Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД» (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала), финансируемого в рамках федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть».

1.1.8. Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД (стр-во транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в состав ТПУ "Девяткино")

План года – 250 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Заключено контрактов –  250 000 000,00 руб. (100% от плана года).

По Объекту  заключен государственный контракт  от №0630 от 18.12.17 г., сроком до 31.08.2020г.,  подрядчик АО "ПО "Возрождение". Иные межбюджетные трансферты направлены на софинансирование строительно-монтажных работ в рамках заключенного государственного контракта.

Выполнено работ – 250 000 000,00 руб. (100% от плана года).

Профинансировано – 250 000 000,00 руб. (100% от плана года).

Объект финансируется из областного бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть». Объект введен в эксплуатацию в 2020 году - 1,438км.

1.1.9. Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса"

План года – 3 001 425,67 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов –  3 001 425,67 руб. (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – 3 001 425,67 руб. (100% от плана года).

Досрочно завершен этап работ по проведению комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта.

1.1.10. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет

План года – 60 435 011,89 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов –  55 370 881,69 руб. (91,6% от плана года).

Выполнено работ – 12 192 492,52 руб. (20,2% от плана года).

Профинансировано – 14 894 967,03 руб. (24,6% от плана года).

Не исполнен план года по следующим объектам  проектно-изыскательских работ будущих лет:

- строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала "Разорванное кольцо" во Всеволожском районе" на участке км 38-км 40 а/д
 "Санкт-Петербург-Морье" во Всеволожском районе в связи с длительностью получения технических условий ПАО "Ленэнерго";

- разработка предпроектной документации по объекту: "Строительство а/д  "Обход Всеволожска" в связи с получением отказа в  согласовании планировочных решений от Минобороны, решается вопрос о дальнейшей реализации предпроектной документации;

-разработка предпроектной документации по объекту: "Строительство а/д "Западный  обход Гатчины" - низкие темпы разработки предпроектной документации и нарушение сроков исполнения государственного контракта подрядчиком  ООО "Гильдия современных проектов".

1.2. Реконструкция автомобильных дорог

План года – 250 828 047,27 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов –  247 125 617,36 руб. (98,5% от плана года).

Выполнено работ – 96 075 572,47 руб. (38,3% от плана года).

Профинансировано – 200 201 352,64 руб. (79,8% от плана года).

1.2.1. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха" на участке км 13-км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновка в Кировском районе Ленинградской области

План года – 40 000 000,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов –  40 000 000,00 руб. (100% от плана года).

Выполнено работ  и профинансировано – 38 464 648,31 руб. (96,2% от плана года).

Лимиты финансирования были предусмотрены в 2020г., в т.ч. на досрочное освоение плана 2021г.

Работы на объекте выполняются опережающими темпами, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2021 году (0,24км).

1.2.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши"

План года – 110 593 018,63 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – 110 063 603,19 руб.  (99,5% от плана года).

Выполнено работ  – 10 593 018,63 руб. (9,6% от плана года).

Профинансировано – 109 463 018,63 руб. (99% от плана года).

02.07.2020 г. заключен государственный контракт на проведение комплекса кадастровых и оценочных работ, а также на корректировку документации по планировке территории в связи с необходимостью частичного изменения границ полосы отвода объекта. В ходе проведения данных работ определен перечень из 111 земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд Ленинградской области. В отношении 62 земельных участков ведется работа по изданию распоряжения об изъятии на основании ранее утвержденной распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.09.2017 № 468-р документации по планировке территории. После корректировки документации по планировке территории будет издано распоряжение об изъятии еще 49 земельных участков.

21.08.2020 г. заключен государственный контракт на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши", подрядчик ООО «Техносфера»,

срок выполнения работ – 2024 г. По условиям государственного контракта подрядной  организации выплачен аванс. В связи со 100% оплатой авансового платежа на выполнение строительно-монтажных работ в размере лимита года отсутствует выполнение по осуществлению инженерного сопровождения и авторского надзора на объекте.

1.2.3. Этап 2 Реконструкция транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола"

Исполнитель работ - АО "Авто-Дорсервис"

План года – 45 456 155,81 руб. за счет средств областного бюджета

Заключено контрактов – 44 683 391,19 руб. (98,3% от плана года).

Выполнено работ – 7 528 340,72 руб. (16,6% от плана года).

Профинансировано –12 775 576,10 руб. (28,1% от плана года).

Не исполнение плана года связано с длительностью заключения договоров с АО "ЛОЭСК" и ПАО "Ленэнерго" на выдачу технических условий, проектная документация находится на рассмотрении в ГАУ "Леноблгосэкспертиза".

1.2.4. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет

План года – 54 778 872,83 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – 52 378 622,98 руб. (95,6% от плана года).

Выполнено работ – 39 489 564,81 руб. (72,1% от плана года).

Профинансировано –39 489 109,60 руб. (72,1% от плана года).

В отчетном году:

- выполнены проектно-изыскательские работы по объекту  "реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха" на участке км 13-км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р.Рябиновка";

- разработана проектная документация по объекту "реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши";

- выполнены проектно-изыскательские работы по объекту  "реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" на уч-ке км 30+200 - км 33+800 во Всеволожском районе (1 этап);

- разработана проектная документация по объекту "реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к Заневскому посту"  во Всеволожском районе;

Не исполнен план года по следующим объектам  проектно-изыскательских работ будущих лет:

- разработка проектной документации по объекту «реконструкция а/д общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Ручьи" км 47-км 52» в Ломоносовском районе в связи с длительностью согласования проектной документации в Комитете по градостроительной политике ЛО;

- разработка проектной документации по объекту «реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 а/д Санкт-Петербург – Кировск» в Кировском районе Ленинградской области в связи с длительностью согласования проектной документации в Комитете по градостроительной политике ЛО;

Так же неисполнение плана года связано с экономией по результатам конкурсных процедур.

- Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения

  - Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения

План года – 185 344 318,54 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО – 185 344 317,64 руб. (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – 166 842 992,81 руб. (90% от плана года)

Финансирование осуществлялось под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО-заказчиками работ, в соответствии заключенными Соглашениями и муниципальными контрактами.

Средства распределяются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2015 года  № 450 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Развитие сети  автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» (в ред. постановления Правительства Ленинградской области от 16 декабря 2020 года № 825).

Заключены Соглашения с Администрациями МО:

1. МО Морозовское ГП  Всеволожский МР: объект «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова»

План – 3 675 777,00 руб. Заключено доп. соглашение – 3 675 777,00 руб. (100% от плана). Выполнено и профинансировано работ – 3 675 777,00 руб. (100% от    плана). Разработана проектно-сметная документация, получено положительное  заключение государственной экспертизы.

2. МО город Сертолово Всеволожский МР: объект: «Строительство Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области»

План – 158 129 891,54 руб. Заключено доп. соглашение – 158 129 891,54 руб. (100% от плана). Выполнено и профинансировано работ – 145 231 897,83 руб. (91,8% от плана). При производстве работ на объекте возникла необходимость внесения изменений и согласований в проект, в связи с наличием на объекте электросетей. Завершение работ в 2021 году.

3. МО Гатчинский МР: объект «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы»

План – 2 942 330,00 руб. Заключено Соглашение – 2 942 329,28 руб. (100% от плана). Выполнено и профинансировано работ – 2 428 798,16 руб. (82,5% от плана).

Завершение всего комплекса работ запланировано на 2021 год.

4. МО Город Гатчина Гатчинский МР: объект «Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатрассы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина». План – 11 937 583,00 руб. Заключено доп. соглашение – 11 937 583, 00 руб. (100% от плана).

Выполнено и профинансировано работ – 11 937 583, 00 руб. (100% от плана).

Выполнена корректировка проектно-сметной документации. Получено  положительное заключение гос. экспертизы. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию 2021 г.

5. МО Рождественское СП. Гатчинский МР: объект «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к музею «Дом станционного смотрителя» в д. Выра от а/д «Кемполово-Выра-Тосно-Шапки». План – 5 089 800,00 руб. Заключено Соглашение – 5 089 800,00 руб. (100% от плана). Исполнение отсутствует.

Работы на объекте завершены. Получено  положительное заключение госэкспертизы. Устраняются замечания ГАСН. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию 2021 г.

6. МО Аннинское ГП Ломоносовский МР: объект «Строительство дороги к детскому саду п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области II, III этапы по адресу: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Новоселье». План – 2 293 937,00 руб. Заключено доп. соглашение - 2 293 937,00 руб. (100% от плана). Выполнено и профинансировано работ – 2 293 937,00 руб. (100% от плана). Введено - 0,514 км.

7. МО Тосненское ГП  Тосненский МР: объект «Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги «Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки», в т.ч. проектно-изыскательские работы.

План – 1 275 000,00 руб. Заключено доп. соглашение – 1 274 999,82 руб. (100% от плана). Выполнено и профинансировано работ – 1 274 999,82 руб. (100% от плана).

Получение положительного заключения гос. экспертизы проекта планируется в 2021 году.

3.  Основное мероприятие «Повышение эффективности осуществления дорожной деятельности» - разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области до 2030 года

План года – 43 020 000,00  руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – 43 020 000,00  руб. (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – 43 020 000,00 руб. (100% от плана года)

Разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области до 2030 года.

- Основное мероприятие "Федеральный проект "Дорожная сеть"

4.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».

Объекты, включенные в данный раздел, финансируются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть».

План года – 184 138 194,55 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – 181 833 870,82 руб. (98,7 % от плана года)

Выполнено работ -  404 693 462,84 руб. (219,8% от плана года)

Профинансировано – 181 412 690,03 руб. (98,5% от плана года)

Основные причины неисполнения плана года:

- длительность рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции по выкупу земельных участков и сносимых строений у собственников при  ведении судебного производства (о принудительном изъятии);

- экономия по оплате технологического присоединения объектов.

4.1.1. Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино»)

Подрядчик – АО "ПО "Возрождение"

План года – 94 078 526,26 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – 94 078 526,26 руб. (100% от плана года).

Выполнено работ – 281 457 481,96 руб. (299,2% от плана года).

Профинансировано – 93 955 227,57 руб. (99,9% от плана года)

В настоящее время все 11 земельных участков сформированных в целях размещения объекта земельных участка находятся в собственности Ленинградской области и предоставлены ГКУ «Ленавтодор» на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Не освоение плана года - экономия по оплате технологического присоединения объекта.

В декабре 2020г. получено  заключение о соответствии построенного объекта всем правилам и нормам технических регламентов, СНиПов и проектной документации и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию,  Введено в эксплуатацию -1,438км.

4.1.2. Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- з-д им. Свердлова- Всеволожск ( км 39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области

Подрядчик – «АБЗ-Дорстрой".

План года – 90 059 668,29 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – 87 755 344,56 руб. (97,4% от плана года).

Выполнено работ - 123 235 980,88 руб. (136,8% от плана года)

Профинансировано -  87 457 462,46 руб. (97,1 % от плана года).

Неисполнение плана года связано с не заключением соглашений с собственниками земельных участков и сносимых строений (ведется судебное производство (о принудительном изъятии), а также экономией по осуществлению авторского надзора на объекте.

На основании распоряжений Правительства ЛО № 638-р от 23.08.2018  
и № 235-р от 17.05.2018 требуется изъять 10 земельных участков и 1 объект капитального строительства, из них:

8 земельных участков изъяты;

1 земельный участок – ведется судебное производство (о принудительном изъятии).

1 объект кап. строительства (РЖД) – ведется судебное производство (о принудительном изъятии).

1 земельный участок – подлежит исключению из распоряжения.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году (1,3км/79,2пог.м).

Подпрограмма   "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"

План  года – 8 735 971 043,70 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – 8 627 286 590,21 руб. (98,8% от плана года).

Выполнено работ -  8 350 980 414,73 руб. (95,6% от плана года).

Профинансировано – 8 317 971 141,07 руб. (95,2% от плана года).

Основные причины неисполнения плана года:

- экономия средств областного бюджета Ленинградской области по итогам конкурсных процедур и в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на дорожных объектах;

- неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными и муниципальными контрактами.

1. Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»

План  года – 4 540 713 127,10 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов -  4 465 056 617,54 руб. (98,3% от плана года).

Выполнено работ -  4 332 421 410,07 руб. (95,4% от плана года).

Профинансировано – 4 296 046 764,91 руб. (94,6% от плана года).

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

План года – 3 470 486 648,06 руб. за счет средств областного бюджета

Заключено контрактов – 3 469 084 787,03 руб. (100% от плана года).

Выполнено работ -  3 457 826 018,38 руб. (99,6% от плана года).

Профинансировано – 3 462 120 548,26 руб. (99,8% от плана года).

Нормативно-регламентные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области выполнены в полном объеме.

В рамках целевых программ выполнены и оплачены работы и услуги:

- по содержанию светофорных объектов;

- по содержанию линий электроосвещения;

- по техническому обслуживанию существующих автоматических дорожных метеостанций и автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения;

- по поставке электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на автодорогах;

- по установке сигнальных столбиков;

- по приведению полосы отвода в  нормативное состояние в районах Ленинградской области

- по  заделке деформаций и повреждений покрытий в районах Ленинградской области;

- по обследованию мостовых сооружений;

- по ликвидации нежелательной растительности химическим способом, однократно (борьба с Борщевиком Сосновского) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

Неисполнение плана года в полном объеме связано с наличием отпавших работ по содержанию светофорных объектов, знаков переменной информации и табло переменной информации, линий электроосвещения, гидрометеорологическому обеспечению служб содержания, а так же в связи с экономией при оплате электрической энергии.

1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

План года – 451 035 168,33 руб., в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 372 655 168,33 руб.;

- за счет средств Гранта, полученного из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ (далее-Грант) – 78 380 000,00 руб.

Заключено контрактов – 425 038 198,96 руб. (94,2% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 346 658 198,96 руб.;

- за счет средств Гранта -  78 380 000,00 руб.

Выполнено работ – 382 076 006,28 руб. (84,7% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 337 877 595,82 руб.;

- за счет средств Гранта -  44 198 410,46 руб.

Профинансировано – 341 506 670,53 руб. (75,7% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 281 911 437,32 руб.;

- за счет средств Гранта -  59 595 233,21 руб.

Выполнялись работы на следующих объектах:

- а/д  «Красносельское – Правдино» км 5+235 - км 12+735 в Выборгском районе Ленинградской области, объект введен в эксплуатацию 4,766 км, по данному объекту образовалась экономия в связи с наличием отпавших работ при производстве работ на объекте;

- мост через реку Ковра на км 4+199 а/д  "Подъезд к ст. Жихарево", не освоение по объекту связано с выявлением дополнительных работ по переустройству сетей наружного освещения;

- мост через реку Новоселовка на км 17+375 а/д "Лесогорск-Топольки" (км 0+000+18+800), ввод в эксплуатацию – 2021 г.; не освоение связано с тем, что по замечаниям гос. экспертизы в проектной документации исключена временная дорога из сводного сметного расчета;

- мост через реку Тикопись км 0+399  а/д Подъезд к Кингисеппу, ввод в эксплуатацию – 2021 г; не освоение связано с невыполнением подрядчиком  ООО "ДорТехнологии" договорных обязательств;

- мост через ручей Звонкий на км 34+310 а/д "Ушково - Гравийное", не освоение связано с выявлением дополнительных работ по переустройству сетей наружного освещения;

- мост через протоку на км 8+868 а/д "Лесогорск-Зайцево" в Выборгском районе, ввод в эксплуатацию – 2021 г; не освоение связано с выявлением дополнительных работ по переустройству сетей наружного освещения;

- а/д " "Подъезд к станции Ламбери" км 0 + км 2 во Всеволожском районе, ввод в эксплуатацию – 2022 г. не освоение связано с не выполнением подрядчиком ООО "СБТ" договорных обязательств.

Так же не исполнены проектно-изыскательские работы по объектам:

- Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Зеленогорск-Приморск-Выборг" км 121-км 123 в Выборгском районе Ленинградской области в связи с получением отрицательного заключения гос.экспертизы, подрядчик ООО "НПО Стройконсультант";

- Капитальный ремонт  автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки"  во Всеволожском районе и прохождение гос.экспертизы, причина - длительность согласования проектной документации в ПАО "Газпром", ООО "Газпромтрансгаз", ООО "Газпромгазораспределение".

1.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

План года – 619 191 310,71  руб., за счет средств областного бюджета

Заключено контрактов – 570 933 631,55 руб. (92,2% от плана года).

Выполнено – 492 519 385,41 руб. (79,5% от плана года).

Профинансировано работ – 492 419 546,12 руб. (79,5% от плана года).

Подписаны акты приемки законченных работ по ремонту а/д и искусственных сооружений общей протяженностью 17,89 км/483,17 пог.м., в т.ч.:

-а/д «Зуево-Новая Ладога, км 35+600 - км 42+400» в Киришском районе – 6,89 км;

- а/д «Комсомольское-Приозерск, на уч-ках км 41+000, км 41+000 - км 45+800, км 45+800 - км 56+710» в Выборгском районе – 11 км;

- путепровод через ж/д на км 9+290 а/д «Высокое-Синицыно» в Выборгском районе - 36,24 пог.м;

- мост через реку Обломна на км 19+627 а/д «Сомино-Ольеши» в Бокситогорском районе  - 25,85 пог.м;

- мост через реку Явосьма на км 22+031 а/д «Шугозеро-Григино-Никульское» в Тихвинском районе - 40,85 пог.м;

- мост через реку Воложба на км 59+553 а/д «Пикалево-Струги-Колбеки» в Бокситогорском районе - 27,8 пог.м.;

- мост через реку Лустовка на км 2+811 а/д «Подъезд к пос.Лисино-Корпус»в Тосненском районе - 16,7 пог.м.;

- мост через реку Тихвинка на км 2+482 а/д «Овино-Липная Горка» в Тихвинском районе- 70,57 пог.м.;

- мост через р.Вуокса км 19+376 а/д «Комсомольское-Приозерск» в Выборгском районе- 265,16 пог.м.

- Федеральный проект "Дорожная сеть"

2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

План года – 2 040 464 535,03  руб., в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 1 663 102 735,03 руб.;

- за счет средств Гранта -  377 361 800,00 руб.

Заключено контрактов, выполнено работ и профинансировано – 2 040 464 535,03  руб. (100% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 1 663 102 735,03 руб.;

- за счет средств Гранта -  377 361 800,00 руб.

Подписаны акты приемки законченных работ по ремонту автодорог, общей протяженностью 147,45756 км, в т.ч по объектам:

- а/д  «Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки, км 112+000 - 122+000"» в Тосненском районе - 9,941км;

- а/д  «Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск, км 15+00-23+00»  во Всеволожском районе - 8км;

- а/д  «Жабино-Губанино-Волосово-Реполка-Сосново-Вересть, км 4+380-км 14+025»  в Волосовском районе - 9,645км;

- а/д «Подъезд к дер. Хиттолово, км 0+000 - км 3+360»  во Всеволожском районе - 3,338км;

- а/д «Гатчина-Ополье, км 8+062 - 21+000»  в Гатчинском районе - 12,873км;

-а/д  «Санкт-Петербург-Матокса, км 0+600 - км 20+287»  во Всеволожском районе - 16,534км;

- а/д  «Санкт-Петербург-Морье, км 2+189 - км 11+455»  во Всеволожском районе- 9,266км;

- а/д «Пески-Сосново-Подгорье, км 53+706 - км 58+000 и км 58+000 - км 65+048» в Приозерском районе - 11,217км;

-а/д Грузино-Керро км 0+000 - км 7+496 во Всеволожском районе - 7,446км;

-а/д «Зеленогорск-Приморск-Выборг, км 23+000 - км 44+715» (выборочно) в Выборгском районе - 21,85456км;

- а/д «Огоньки-Стрельцово-Толоконниково, км 77+424 - км 83+638»  в Выборгском районе – 5,63км;

- а/д «Сосновый Бор-Глобицы», км 0+000 - км 3+938 в Ломоносовском районе - 3,867км;

-а/д «Белокаменка-Лебяжье, км 0+000 - 13+440» (выборочно) в Выборгском районе- 4,936км;

- а/д «Мины-Новинка км 0+000 - км 10+076» в Гатчинском районе - 10,115км;

- а/д «Заручье - Шавково км 0+030 - км 0+700» в Сланцевском районе Ленинградской области - 0,707км;

- а/д «Санкт-Петербург-завод им.Свердлова-Всеволожск, км 0+000 - км 12+000» во Всеволожском районе - 12,088км.

- Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».  (Субсидии МО)

На мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения средства распределялись на основании Таблицы 1 Приложения 16 к областному закону от 04.12.2019 № 94-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. областного закона Ленинградской области от 02.11.2020 N 111-оз).

На мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер  средства распределялись на основании постановления Правительства Ленинградской области от  27.12.2019 № 629 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2020 году за счет  средств дорожного фонда  Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» (в ред. постановления Правительства Ленинградской области от 07.12.2020 N 802).

План года – 1 272 009 031,80 руб. за счет средств областного бюджета, в том числе по видам мероприятий:

1. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  – 720 855 700,00 руб., из них:

- за счет средств областного бюджета – 228 431 100,00 руб.;

- за счет средств Гранта – 492 424 600,00 руб.

Заключено соглашений с администрациями МО – 716 239 267 ,54 руб. (99,4% от плана года), из них:

- за счет средств областного бюджета – 223 814 667,54 руб. (98,0%);

- за счет средств Гранта – 492 424 600,00 руб. (100%).

2. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер  – 551 153 331,80 руб., заключено соглашений  с администрациями МО - 548 945 503,08 руб. (99,6% от плана года).

Причина отклонения от плана по заключенным соглашениям (доп. соглашениям)

– экономия, возникшая по итогам проведения конкурсных процедур  и в результате уточнения стоимости работ на дорожных объектах.

Исполнение составило 1 175 168 359,91 руб. (92,4% от плана года), в т.ч.:

1. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  - 654 667 088,74 руб. (90,8% от плана года), из них:

- за счет средств областного бюджета – 202 012 059,53 руб.;

- за счет средств Гранта – 452 655 029,21 руб.

2. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер - 520 501 271,17 руб. (94,4% от плана года).

Финансирование осуществлялось под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО-заказчиками работ, в соответствии заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.

Введены объекты после ремонтных работ протяженностью 320 км, из них:

- по мероприятию ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 234,8 км.

- по мероприятию капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер – 85,2 км.

- Основное мероприятие «Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности»

План  года – 879 303 649,77 руб. за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – 853 112 967,02 руб. (97% от плана года).

Выполнено работ, оказано услуг – 799 458 409,72 руб. (90,9% от плана года).

Профинансировано – 802 823 781,22 руб. (91,3% от плана года).

Основные причины неисполнения плана года:

- экономия средств областного бюджета Ленинградской области по итогам конкурсных процедур и в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на объектах;

- неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактами.

  - Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений -  ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ ЛО «ЦБДД»

План  года – 634 107 910,18 руб. счет средств областного бюджета. 
  Принято бюджетных обязательств – 613 541 518,97 руб. (96,8% от плана года).

Начислено расходов -  609 262 080,26 руб. (96,1% от плана года).

Профинансировано – 612 627 451,76 руб. (96,6% от плана года).

Экономия по бюджетной смете на обеспечение деятельности ГКУ «Ленавтодор», в том числе в связи с ограничениями, связанными с распространением короновирусной инфекции (экономия по командировочным расходам, длительность процедур закупки оборудования для структурированной кабельной сети, локальной вычислительной сети, системы IP телефонии, тех. обслуживание и ремонт автомобилей, числящихся на балансе учреждения, по закупке ГСМ, запчастей для автомобилей и пр.).

Экономия по бюджетной смете на обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ЦБДД» (из-за переноса переезда учреждения на более позднее время в новое офисное помещение, запланированные средства на увеличение арендной платы за пользование новым помещением и увеличение средств на приобретение видеостены для мониторинга и контроля за оборудованием фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ не использовались).

4.2. Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и  содержания автомобильных дорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ

План  года – 11 319 329,12 руб. счет средств областного бюджета. 
Заключено контрактов – 11 316 329,28 руб. (100% от плана года).

Приобретено и профинансировано – 11 316 329,28 руб. (100% от плана года).

Поставлено лабораторное оборудование и приборы контроля качества дорожных работ  для испытательной лаборатории (7 компл., 6 ед.)

4.3  Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог

План  года – 146 607 516,12 руб. за счет средств областного бюджета.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2019г. №292 утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 17.07.2018г.  №251».

Комитетом 23 декабря 2019 года произведен отбор претендентов на предоставление субсидий из областного бюджета, а 25 августа 2020 года дополнительный отбор претендентов, по результатам которых, получателями субсидий из областного бюджета Ленинградской области объявлены государственные предприятия Ленинградской области, с которыми были заключены Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета, в т.ч.:

1. Ленинградское областное государственное предприятие «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 27.12.2019 на сумму
 27 521 349,10 руб., от 31.08.2020 на сумму  3 549 502,94 руб.

2. Ленинградское областное государственное предприятие «Гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения  от 27.12.2019 на сумму 
24 016 952,40 руб., от 31.08.2020 на сумму 2 848 623,60 руб.

3. Ленинградское областное государственное предприятие «Киришское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения  от 27.12.2019 на сумму 
20 294 969,10 руб., от 31.08.2020 на сумму  2 104 226,94 руб.

4. Ленинградское областное государственное предприятие «Лодейнопольское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 27.12.2019 на сумму 
24 565 912,40 руб., от 31.08.2020 на сумму 2 958 415,60 руб.

5. Ленинградское областное государственное предприятие «Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1»: Соглашения от 27.12.2019 на сумму 19 465 822,40 руб., от 31.08.2020 на сумму 1 938 397,60 руб.

6. Ленинградское областное государственное предприятие «Приозерское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 27.12.2019 на сумму 
16 081 759,10 руб., от 31.08.2020 на сумму  1 261 584,94 руб.

Всего в 2020 году заключено 12 Соглашений на общую сумму 146 607 516,12 руб. (100% от плана года).

Предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области получателям субсидий в течение 2020 года обеспечивалось в соответствии с графиком перечисления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца.

За 2020 год государственным предприятиям перечислено субсидий из областного бюджета Ленинградской области в размере  146 607 516,12 руб. (100% от плана года).

4.4. Кадастровые работы

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».

План года – 87 268 894,35 руб. счет средств областного бюджета. 
Заключено государственных контрактов – 81 647 602,65 руб.  (93,6% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано -  32 272 484,06 руб.  (37% от плана года).

Неисполнение плана года связано с  невыполнением подрядчиком 
ГУП «Леноблинвентаризация" договорных обязательств,  а так же экономией по результатам конкурсных процедур..

- Основное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области»

План года – 3 480 700,00 руб. счет средств областного бюджета.

Заключено государственных  контрактов – 3 467 700,00 руб. (99,6% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано -  3 467 700,00 руб. (99,6% от плана года).

Выполнены работы  по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования.

Подпрограмма   "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду"

План  года – 2 073 074 089,02 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено  контрактов – 2 058 503 435,81 руб. (99,3% от плана года).

Выполнено работ -  1 814 527 694,52 руб. (87,5% от плана года).

Профинансировано – 1 888 622 423,30 руб. (91,1% от плана года).

Основные причины неисполнения плана года:

- экономия средств областного бюджета Ленинградской области по итогам конкурсных процедур и в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на дорожных объектах;

- неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактами.

Государственные заказчики – ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ ЛО «ЦБДД».

- Основное мероприятие "Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами"

Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения.

План года – 1 823 052 351,46 руб. счет средств областного бюджета. 
Заключено  контрактов –  1 808 481 698,25 руб. (99,2% от плана года).

Выполнено работ – 1 592 860 855,14 руб. (87,4% от плана года).

Профинансировано – 1 666 955 583,92 руб. (91,4% от плана года).

Государственный заказчик –ГКУ «Ленавтодор»:

План года – 1 294 842 660,02 руб. счет средств областного бюджета. 
Заключено  контрактов –  1 281 343 197,69 руб. (99% от плана года).

Выполнено работ – 1 142 680 462,08 руб. (88,2% от плана года).

Профинансировано – 1 142 493 708,73 руб. (88,2% от плана года).

1.1. Мероприятия по устройству светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

План года – 57 287 853,28 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено государственных контрактов – 56 867 420,72 руб.  (99,3% от плана года).

Выполнено работ – 46 091 415,98 руб. (80,5% от плана года).

Профинансировано -  46 090 099,03 руб. (80,5% от плана года)

Не освоение плана года связано с экономией при производстве работ на объектах, а так же не выполнение подрядчиком  ООО "СК Олимп» договорных обязательств.

1.2. Мероприятия по устройству наружного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

План года – 252 349 321,29 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено государственных контрактов – 250 760 258,86 руб. (99,4% от плана года).

Выполнено работ – 186 587 431,60 руб. (73,9% от плана года).

Профинансировано – 186 401 995,20 руб. (73,9% от плана года).

Проводились работы по устройству наружного освещения в Тосненском,  Выборгском,  Ломоносовском, Волосовском и Кингисеппском  районах.

Не освоение плана года связано с экономией при производстве работ на объектах, а так же невыполнение подрядчиками  ООО "ПЭС", ООО "Арктур", ООО "СК Олимп", ООО "Энергоконтроль" договорных обязательств.

1.3. Мероприятия по ПИР по устройству элементов обустройства автомобильных дорог

План года – 18 303 688,50 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено государственных контрактов – 18 303 688,50 руб. (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – 18 303 688,50 руб. (100% от плана года).

1.4. Устройство пунктов весогабаритного контроля

План года – 171 769 241,03 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено государственных контрактов – 171 769 241,03 руб. (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – 131 605 349,88 (76,6% от плана года).

Заключены государственные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству элементов обустройства (автоматического пункта весогабаритного контроля) в количестве 3 ед.

Выполнялись строительно-монтажные работы по объектам:

- устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Огоньки-Стрельцово-Толоконниково" км 4+080 в Выборгском районе;

- устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Осиновая Роща-Магистральная" км 23+500 во Всеволожском районе;

- устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск" км 36+115 в Выборгском районе.

Заключены государственные контракты на разработку проектно-сметной документации на 4 автоматических пункта весогабаритного контроля.

Не освоение плана года связано с невыполнением подрядчиком  ООО "Швабе-Москва" договорных обязательств, а так же отказ ПАО "Ленэнерго" в выдаче технических условий для разработки проектной документации.

1.5. Мероприятия по разметке автомобильных дорог на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

План года – 399 142 454,96 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено государственных контрактов – 399 142 454,96 руб. (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – 399 142 454,96  руб. (100% от плана года).

Нанесено дорожной разметки 200 тыс.м2 – термопластиком, 1 215 тыс.м2 – краской.

1.6. Мероприятия по обустройству тротуаров (пешеходных дорожек)

План года – 152 224 660,34 руб.  за счет средств областного бюджета.

Заключено государственных контрактов – 148 804 956,18 руб. (97,8% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – 145 043 474,33  руб. (95,3% от плана года).

Завершены работы по восстановлению пешеходных переходов и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, размещаемых в границах полосы отвода а/д общего пользования регионального значения Орехово-Сосново-Кривко-Петяярви, км 30+450-км 31+850 в Приозерском районе Ленинградской области, а также на автодорогах в Гатчинском, Всеволожском, Подпорожском  и Ломоносовском районах Ленинградской области.

Не исполнение плана года по заключенным контрактам связано с возникновением отпавших работ при производстве работ на объектах.

1.7. Мероприятия по обустройству автобусных остановок

План года – 86 433 802,18 руб.  за счет средств областного бюджета.

Заключено государственных контрактов – 78 364 553,16 руб. (90,7% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – 58 576 022,45  руб. (67,8% от плана года).

Обустроена 41 автобусная остановка.

1.8. Мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП

План года – 13 083 785,38 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено государственных контрактов – 13 083 785,38 руб. (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – 13 083 785,38 руб. (100% от плана года).

1.9. Мероприятия по обустройству технических средств организации дорожного движения

План года – 50 190 498,89 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено государственных контрактов – 50 190 498,89 руб. (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – 50 190 498,89 руб. (100% от плана года).

Выполнены работы по устройству искусственных дорожных неровностей по 13 адресам (26 шт.), установке 2292 шт. дорожных знаков.

1.10. Выполнение работ по устройству искусственного наружного освещения пешеходных переходов  и автобусных остановок с питанием от автономных источников электроснабжения на а/д общего пользования регионального значения в ЛО

План года – 37 637 285,52 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено государственных контрактов – 37 637 285,52 руб. (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано - 37 637 285,52 руб. (100% от плана года).

Установлено 143 элемента автономного освещения.

1.11. Разработка проектов организации дорожного движения

План года – 15 080 874,49 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено государственных контрактов – 15 080 874,49 руб. (100% от плана года).

Выполнение и финансирование составило – 15 080 874,49 руб. (100% от плана года).

1.12. Установка барьерного ограждения

План года – 40 745 180,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено государственных контрактов – 40 745 180,00 руб. (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – 40 745 180,00 руб. (100% от плана года).

Установлено 8,4 км барьерного ограждения.

1.13. Выполнение работ по введению ограничения движения большегрузного транспорта на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Парголово-Огоньки"во Всеволожском районе

План года – 594 014,16 руб.

Заключено государственных контрактов –  593 000,00 руб. (99,8% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано –  593 000,00 руб. (99,8% от плана года).

Государственный заказчик – ГКУ ЛО «ЦБДД»:

План года – 528 209 691,44 руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено контрактов – 527 138 500,56 руб. (99,8% от плана года).

Выполнено работ и оказано услуг – 450 180 393,06 руб. (85,2% от плана года).

Профинансировано – 524 461 875,19 руб. (99,3 % от плана года).

1.1. Обеспечение предоставления каналов связи для передачи информации, полученной стационарными комплексами автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ, в центр обработки данных

План года – 7 903 350,18 руб. за счет средств областного бюджета

Заключено контрактов – 7 775 822,00 руб. (98,4% от плана года)

Оказано услуг и профинансировано – 7 775 822,00 руб. (98,4% от плана года)

1.2. Тех. обслуживание и ремонт стационарных комплексов  автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ

План года – 104 083 319,88 руб. за счет средств областного бюджета

Заключено контрактов – 104 083 319,88 руб. (100% от плана года)

Оказано услуг и профинансировано – 101 406 694,51 руб. (97,4% от плана года)

Не исполнение плана года в полном объеме обусловлено тем, что во время урегулирования страховых случаев, а также во время проведения длительных ремонтов в целях восстановления работоспособности стационарных комплексов, мероприятия по их техническому обслуживанию не проводятся, и как следствие, стоимость фактически оказываемых услуг по проведению технического обслуживания уменьшается. Контракт на техническое обслуживание заключен на неопределенный объем услуг, вследствие ремонтов фактические расходы на техническое обслуживание меньше плановых.

1.3. Автоматизированная система обработки данных автоматической фото- видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области (сопровождение)

План года – 18 489 671,54 руб. за счет средств областного бюджета

Заключено контрактов – 18 489 671,54 руб. (100% от плана года)

Оказано услуг и профинансировано – 18 489 671,54 руб. (100% от плана года)

1.4. Оснащение рубежей для автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ
План года - 123 726 300,00 руб. счет средств областного бюджета.
Заключено контрактов – 123 381 469,50 руб. (99,7% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано –  123 381 469,50 руб. (99,7% от плана года).

1.5. Обследование участков автодорог для определения мест размещения технических средств автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ
План года - 1 896 000,00 руб. счет средств областного бюджета
Заключено контрактов – 1 896 000,00 руб. (100% от плана года)
Оказано услуг  и профинансировано – 1 896 000,00  руб. (100% от плана года)

1.6.  Предпочтовая подготовка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ

План года – 2 191 322,56 руб. счет средств областного бюджета

Заключено контрактов – 2 191 322,56 руб. (100% от плана года)

Оказано услуг и профинансировано – 2 191 322,56 руб. (100% от плана года)

1.7. Пересылка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ

План года – 266 328 117,44 руб. счет средств областного бюджета

Заключено контрактов – 266 328 056,80 руб. (100,0% от плана года)

Оказано услуг – 192 057 356,40 руб. (72,1% от плана года)

Профинансировано – 266 328 056,80 руб. (100,0% от плана года)

Учреждением осуществлено авансирование в размере 100% цены контракта на оказание почтовых услуг. Приемка услуг осуществляется ежемесячно. Фактический объем зависит от количества вынесенных ЦАФАП постановлений и распределен не равномерно в течение года, т.к. зависит от количества зафиксированных комплексами нарушений ПДД РФ на территории Ленинградской области, количество которых зависит от соблюдения водителями ПДД РФ.

1.8. Обеспечение электроснабжения стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ

План года – 1 473 669,00 руб. счет средств областного бюджета

Заключено контрактов – 892 838,28 руб. (60,6% от плана года)

Оказано услуг – 882 056,55 руб. (59,9% от плана года)

Профинансировано – 892 838,28 руб. (60,6% от плана года)

Уменьшение фактического объема потребления электроэнергии относительно плановых показателей в отчётном периоде обусловлено особенностями неравномерного потребления электроэнергии комплексами в зависимости от трафика, времени года, температуры окружающей среды и других факторов, а также временными снятиями с мест установки фоторадарных датчиков/измерителей скорости комплексов в связи с необходимостью проведения их поверки, а также в связи с отключением на время проведения ремонтных работ по восстановлению работоспособности стационарных комплексов и демонтажа оборудования на период урегулирования страховых случаев.

1.9. Страхование стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ

План года – 1 417 940,84 руб. счет средств областного бюджета

Заключено контрактов – 1 400 000,00 руб. (98,7% от плана года)

Оказано услуг и профинансировано – 1 400 000,00 руб. (98,7% от плана года).

1.10. Оказание услуг по обновлению программного обеспечения стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ

План года – 700 000,00 руб. счет средств областного бюджета

Заключено контрактов – 700 000,00 руб. (100% от плана года)

Оказано услуг и профинансировано – 700 000,00 руб. (100% от плана года).

- Основное мероприятие Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

2.1. Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения.

Государственный заказчик – ГКУ ЛО «ЦБДД».

План года – 61 785 000,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов -  61 785 000,00 руб. (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – 61 785 000,00 руб. (100% от плана года).

Установлено 20 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.

- Основное мероприятие Федеральный проект "Дорожная сеть"

3.1. Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения

Государственный заказчик – ГКУ «Ленавтодор».

План года – 54 478 315,49 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено государственных контрактов – 54 478 315,49  руб. (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – 45 410 978,82 руб. (83,4% от плана года)

В рамках данного мероприятия выполнены работы по ликвидации аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения  Ленинградской области инженерными методами, техническое  перевооружение перекрестка и светофорного объекта на участке примыкания к а/д общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса" ул.Оборонная во Всеволожском районе Ленинградской области.

Так же выполнялись работы по техническому  перевооружению участка а/д общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса".

Не исполнение плана года в полном объеме связано с экономией при производстве работ по техническому  перевооружению перекрестка и светофорного объекта на участке примыкания к а/д общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса" ул.Оборонная, не выполнение ООО "Дорсервис" договорных обязательств.

- Основное мероприятие Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"

4.1. Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения

Государственный заказчик – ГКУ «Ленавтодор».

План года – 133 758 422,07 руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено государственных контрактов – 133 758 422,07 руб. (100% от плана года).

Выполнено и профинансировано – 114 470 860,56 руб. (85,6% от плана года)

В рамках данного мероприятия завершены работы по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском, Выборгском и Ломоносовском районах Ленинградской области.

Так же, выполнялись работы по устройству элементов обустройства а/д в  Приозерском районе Ленинградской области. В полном объеме не исполнен план года из-за невыполнения подрядчиком ООО "Арктур" договорных обязательств.

II . Реализация  мероприятий государственной  программы

«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство сельских территорий Ленинградской области"

- Основное мероприятие "Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам и объектам хозяйствующих субъектов, расположенных на сельских территориях"

Средства распределялись в соответствии с областным законом от 04.12.2019 № 94-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изм.), постановлением Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 № 44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции

Заказчики –Администрации МО ЛО.

План года за счет средств областного бюджета ЛО – 40 421 864,36 руб.

Заключено Соглашений - 40 421 864,36 руб. (100% от плана).

Выполнено и профинансировано работ- 40 421 864,36 руб. (100% от плана).

Заключены Соглашения с Администрациями МО:

1.  МО Волховский МР на объект  «Строительство а/д "Подъезд к дер. Козарево" (5,667 км).

План – 1 347 477,98 руб. Заключено доп. соглашение – 1 347 477,98 руб. (100% от плана).

Выполнено и оплачено работ – 1 347 477,98 руб. (100% от плана).

Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию 2021 год.

2. МО Пустомержское СП Кингисеппский МР на объект «Строительство двух подъездных путей к строящемуся объекту: "Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в д.Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Большая Пустомержа в Кингисеппском районе Ленинградской области» (0,36357 км).

План – 22 536 061,22 руб. Заключено доп. соглашение – 22 536 061,22 руб. (100% от плана).

Выполнено и оплачено работ – 22 536 061,22 руб. (100% от плана).

Работы выполнены. Устраняются замечания по результатам проверки Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию 2021 год.

3. МО Каменногорское ГП Выборгский МР на объект «Реконструкция автодороги "Подъезд к п. Михалево"» (1,633 км).

План – 16 538 325,16 руб. Заключено доп. соглашение – 16 538 325,16 руб. (100% от плана).

Выполнено и оплачено работ – 16 538 325,16  руб. (100% от плана).

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году.

Финансирование осуществлялось под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО-заказчиками работ, в соответствии заключенными Соглашениями  и муниципальными контрактами.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции

Заказчик – ГКУ «Ленавтодор»

План года – 57 893 159,42руб. за счет средств областного бюджета.

Заключено государственных контрактов – 52 100 768,52 руб. (90% от плана года).

Выполнено работ  – 17 381 737,04 руб. (30% от плана года).

Профинансировано – 20 589 346,14 руб. (35,6% от плана года).

В рамках мероприятия выполнялись  работы по разработке проектно-сметной документации:

на строительство а/д от п. Новый Быт Кировского района до д. Козарево в Волховском районе (13,5 км), проектно-сметная документация разработана, сдана для прохождения гос. экспертизы;

на реконструкцию а/д:  "Путилово-Поляны (5,4 км), а/д  "13 км а/д "Магистральная" - ст. Апраксин" (4 км), а/д "Петрово - станция Малукса" (16 км) в Кировском районе, а/д "Подъезд к п. Неппово" (2,5 км) в Кингисеппском  районе.

На реконструкцию а/д  проектно-сметная документация не разработана в связи с необходимостью согласования документации по планировке территорий с профильными ведомствами. Завершение работ в 2021г.

Неисполнение связано с необходимостью согласования документации по планировке территорий с профильными ведомствами по объектам реконструкции автодорог, а также длительностью получения технических условий и согласований от балансодержателей сетей, неисполнением договорных обязательств подрядчиками ООО "Мир", ООО "НИИ ПГ",  АО "Авто-Дорсервис".

- Соглашения, заключенные между Федеральным дорожным агентством и Правительством Ленинградской области на предоставление областному бюджету Ленинградской области средств из федерального бюджета в 2020г.

- Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Ленинградской области заключено в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 28.12.2019г. № 108-17-2020-095.

Предметом Соглашения было предоставление из федерального бюджета в 2020-2022 годах бюджету Ленинградской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях достижения целевых показателей региональных программ (Т1).

В соответствии с  Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2016г. № 329 (далее – Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов), и распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря  2019г. № 3136-р иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета составил:

на 2020 году 200 000 000,00 руб. ;

на 2021 году 2 700 000 000,00 руб.;

на 2022 году 2 700 000 000,00 руб.

Исполнено 200 000 000,00 руб. (100%), в том числе по следующим объектам:

- «Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург - завод им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области», план 2020г.-100 000 000,00 руб., исполнение - 100 000 000,00 руб.;

- «Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области», план 2020г.- 100 000 000,00 руб., исполнение - 100 000 000,00 руб.;

- В соответствии с распоряжением Правительства РФот 19.06.2020г. № 1643-р были выделены из резервного фонда Правительства РФ Федеральному дорожному агентству (Росавтодору) в 2020г. бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение дорожной деятельности для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам РФ.

Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2019 № 108-17-2020-095 заключено в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 10.08.2020г. № № 108-17-2020-095/1.

Ленинградской области были предоставлены дополнительно иные межбюджетные трансферты в виде Т1 и Т2  в сумме  1 180 000 000,00 руб., в том числе:

- 950 000 000,00 руб. на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития РФ проектов (Т1), в том числе на объекты:

- Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск (км39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области, план на 2020г.- 400 000 000,00 руб., исполнение - 400 000 000,00 руб.;

- Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе Ленинградской области, план на 2020г.- 300 000 000,00 руб., исполнение - 300 000 000,00 руб.;

- Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД (стр-во транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в состав ТПУ "Девяткино", план на 2020г.- 250 000 000,00 руб., исполнение - 250 000 000,00 руб.;

-  230 000 000,00 руб. на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения (Т2), в том числе на объект:

- Строительство мостового перехода ч/р Свирь у г.Подпорожье, план на 2020г.- 230 000 000,00 руб., исполнение - 230 000 000,00 руб.

- В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 24.09.2020г. № 2466-р были дополнительно выделены из резервного фонда Правительства РФ Федеральному дорожному агентству (Росавтодору) в 2020г. бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение дорожной деятельности для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам РФ.

Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2019 № 108-17-2020-095 заключено в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 23.10.2020г. № № 108-17-2020-095/2.

Предусмотрено дополнительное финансирование в виде Т1 и Т2 в сумме 350 000 000,00 руб. в том числе::

-  250 000 000,00 руб. на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения (Т2) на объект:

- Строительство мостового перехода ч/р Свирь у г.Подпорожье, план на 2020г.- 250 000 000,00 руб., исполнение - 250 000 000,00 руб.

- 100 000 000,00 руб. на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития РФ проектов (Т1) на объект:

- Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе Ленинградской области, план на 2020г.- 100 000 000,00 руб., исполнение.- 100 000 000,00 руб.

IV. Неиспользованный остаток средств субсидий из областного бюджета по состоянию на 01.01.2020 года, предоставленных в 2019 году, потребность в котором подтверждена

Потребность в использовании остатков средств областного бюджета Ленинградской области подтверждена Комитетом и согласована комитетом финансов субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 62 701 032,01 руб.

Дополнительные соглашения заключены с Администрациями МО ЛО на сумму 62 701 032,01 руб. (100% от плана), в т.ч.:

- Администрация МО Сабское СП  Волосовского МР: объект "Реконструкция мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск".

План – 40 161 834,00 руб. Заключено доп. соглашение – 40 161 834,00 руб. (100% от плана).

Выполнено и профинансировано - 30 838 465,30 руб. (76,8% от плана)

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и введением запретных мер, произошла задержка поставки материалов на объект. После чего, неблагоприятные погодные условия не позволили закончить работы на объекте.

Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию 2021 год.

Возврат неиспользованных средств в областной бюджет Ленинградской области в размере 9 323 368,70 руб. будет произведен Администрацией МО в соответствии с приказом комитета финансов Ленинградской области от 11.12.2009 №01-09-196/09 «О порядке возврата и взыскания неиспользованных бюджетных средств» в 2021 году.

- Администрация МО Город Гатчина Гатчинского  МР: объект "Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул. Киевской)".

План – 12 918 522,01 руб. Заключено доп. соглашение – 12 918 522,01 руб. (100% от плана).

Выполнено и профинансировано - 12 918 522,01 руб. (100% от плана)

Выполнена корректировка проектно-сметной документации. Получено  положительного заключения гос. экспертизы. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию 2021 г.

- Администрация МО Аннинское ГП. Ломоносовского МР: объект "Строительство дороги к детскому саду п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области II, III этапы".

План – 9 620 676,00 руб. Заключено доп. соглашение – 9 620 676,00 руб. (100% от плана).

Выполнено и профинансировано – 9 620 676,00 руб. (100 % от плана). Введено - 0,514 км.

V.  Резервный фонд Правительства Ленинградской области

Средства распределены на основании Распоряжения Правительства Ленинградской области от 17.04.2020 № 303-р (в ред. распоряжения от 01.12.2020 № 887-р).

В рамках мероприятия было необходимо выполнить  работы по ликвидации аварийной ситуации на участке км 56+850-км 57+000 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Ручьи» в Ломоносовском районе Ленинградской области, заказчик ГКУ «Ленавтодор».

План года  – 11 525 761,20  руб. за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ и профинансировано  – 11 525 761,20 руб. (100% от плана).

Работы по ликвидации аварийной ситуации выполнены в полном объеме.

- Непрограммные расходы

По   плану  ассигнований  (КЦСР 68 9 01 10070) предусмотрено  20 000 000,00 руб.,  на 01.01.2021 года  принято бюджетных и денежных обязательств  и исполнено 4 929 511,46  руб. (24,6%).

Расходы осуществлялись в соответствии с потребностью Комитета и ГКУ «Ленавтодор» на исполнение вступивших в силу судебных решений о привлечении к административной ответственности в связи с несоблюдением требований обеспечения безопасности дорожного движения и пр.  Экономия средств возникла в связи с отсутствием на отчетную дату вступивших в силу судебных решений.

Данный раздел содержит следующий перечень форм:
Таблица №3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете»;

Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»;

Форма 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах» не имеет числовых показателей.

Пояснения по ф. 0503164: иные причины отклонения от планового процента исполнений по расходам:

по непрограммным расходам - отсутствие на отчетную дату вступивших в силу судебных решений.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

  - Информация о дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2021г.

По состоянию на 01.01.2021г. дебиторская задолженность составила  8 740 292 744,38 руб., просроченной нет. Долгосрочная - 52 135 306,39 руб. (начислены доходы будущих периодов по претензиям и решениям судов).

Структура дебиторской задолженности по бюджетной деятельности:

по доходам – 7 829 802 551,71 руб.

Счет 1 205 00 000 – 7 468 079 223,47 руб., в том числе:

Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия   сч. 1 205 45 000 – 1 661 169,00 руб.

Начислены доходы на основании выписанных счетов за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов)  в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.06.2020 N 420 "Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в случае движения указанного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения"

Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  сч.1 205 51 000 – 500 000 000,00 руб. – начислены Комитетом доходы будущих периодов согласно Соглашению между Правительством Ленинградской области и Федеральным дорожным агентством от 25 декабря 2020 года №108-17-2021-067 о предоставлении в 2020 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета (на софинансирование объектов ремонта автодорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»);

Расчеты по поступлениям текущего характера от международных организаций – сч. 1 205 57 000 – 27 822 085,77 руб. – начислены ГКУ «Ленавтодор» доходы будущих периодов согласно дополнительному соглашению от 6 ноября 2019 года к Договору о предоставлении Гранта, заключенному с Управляющим органом Программы приграничного сотрудничества (ППС) в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия- Юго-Восточная Финляндия» 2014-2020гг. (в т.ч. курсовая разница на 31.12.2020г. – 6 216 574,37 руб.);

Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – сч. 1 205 61 000 – 6 327 718 968,70 руб. – начислены Комитетом доходы будущих периодов согласно Соглашению между Правительством Ленинградской области и Федеральным дорожным агентством от 25 декабря 2020 года №108-09-2021-017 на предоставление субсидии из федерального бюджета в 2021-2022гг. ( на мероприятия  по  строительству  (реконструкции)  автомобильных  дорог общего  пользования,  ведущих  от  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  к объектам,  объектам  агропромышленного  комплекса,  обеспечивающим  создание  новых рабочих мест,  расположенным (планируемым к созданию)  на сельских территориях) 98 925 600,00 руб.; Соглашению между Правительством Ленинградской области и Федеральным дорожным агентством от 25 декабря 2020 года №108-17-2021-007 на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2021-2023 годах  на финансовое обеспечение дорожной деятельности (софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области) - 6 219 470 000,00 руб.; начислены Комитетом остатки неиспользованных средств субсидий по соглашению 2019 года с Администрацией МО Сабское СП  Волосовского МР на реконструкцию мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск (подтвержденные остатки 2019 года), подлежащих возврату в бюджет Ленинградской области – 9 323 368,70 руб.;

Расчеты по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) – сч. 1 205 65 000 - 610 877 000,00 руб. – начислены Комитетом доходы будущих периодов по Договору пожертвования от 06 сентября 2019 г. между ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» и Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области в целях совместной реализации объекта «Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-12 «Кола». Из общей суммы 690 877 000,00 руб. поступило в 2020 году 80 000 000,00 руб.

Счет 1 209 00 000 – 361 723 328,24 руб., в том числе:

- расчеты по доходам от компенсации затрат (госпошлина, расходы на услуги представителя и пр. судебные расходы по решениям судов) сч. 1 209 34 000 – 1 360 762,60 руб.

Данная задолженность образовалась в связи с принятыми решениями Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и судов общей юрисдикции в пользу ГКУ «Ленавтодор». Погашение задолженности планируется в 2021 году;

- расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет сч.1 209 36 000 –     2 931 794,06руб.

Задолженность подрядчиков по авансам, выданным в 2018-2019 годах, в связи с расторжением гос. контрактов.

- расчеты по суммам принудительного изъятия – 357 430 771,58 руб., в том числе:

Задолженность в сумме 302 049 258,24 руб. (сч. 1 209 41 000) - «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по претензионно-исковой работе»  образовалась в связи с выставленными подрядчикам претензиями за нарушение сроков исполнения гос. контрактов, а также выигранными в пользу ГКУ «Ленавтодор» делами в Арбитражных судах.

2 942 235,90 руб. (сч. 1 209 44 000) - Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений). Данная задолженность образовалась в связи с выставленной претензией о возмещении ущерба к ЗАО «ФИРО-О» за неправомерные действия по складированию древесины в полосе отвода и придорожных полосах автомобильной дороги Молодежное-Верхнее Черкасово, приведшие к засыпанию откосов и кюветов, тем самым нанесению вреда имуществу Ленинградской области на сумму 1 602 171,00 руб.; к страховым обществам по заявлениям о возмещении ущерба имуществу автодорог общего пользования регионального значения физ. лицами при ДТП – 930 079,70 руб.; к физ. лицам по заявлениям о возмещении ущерба имуществу автодорог общего пользования регионального значения физ. лицами при ДТП – 76 873,00 руб.; к Юрьеву Г. В. по исковому заявлению о взыскании с работника материального ущерба в порядке регресса за причиненный вред в результате ДТП – 206 264,20 руб.; претензия с требованием об уплате возмещения ущерба, причиненного в результате ДТП к ООО «Цементнобетонные изделия» - 126 848,00 руб..

Задолженность в сумме 52 439 277,44 руб. (сч. 1 209 45 000) - «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия»:

10 471 117,12 руб. – начислены Комитетом доходы будущих периодов по рассматриваемым в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области делам по взысканию с подрядчиков неустоек за невыполнение условий гос. контрактов, заключенных Комитетом до 2015 года;

2 510 005,00 руб. не оплаченная Администрацией МО Любанское ГП Тосненского МР, начисленная в 2019 году Комитетом сумма штрафа за нарушение условий Соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Ленинградской области (не достижение целевых показателей результативности предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области по Соглашениям 2015-2017 годов);

38 229 440,37 руб. – начислены в 2019 году Комитетом доходы будущих периодов от штрафа Адм. МО «Выборгский район» Ленинградской области по Соглашениям №170 от 30.03.2018г. и №41615000-1-201/8-004 от 19.07.2018г. за нецелевое использование бюджетных средств по результатам проверки Комитета в связи с выявленными фактами существенных недостатков (дефектов) в выполненных работах, принятых Администрацией.)

924 743,90 – начислен штраф Адм. Выборгского МР за не достижение показателей результативности по соглашению 2019 года на строительство (реконструкцию) автодорог общего пользования местного значения руб.

303 971,05 руб. – начислены ГКУ «Ленавтодор» проценты за пользование чужими денежными средствами ООО «Дорожная компания ТРАКТ», АО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «РГП» в соответствии с решениями Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ООО «Проектная фирма Стройгазпроект» в соответствии с исковыми заявлениями учреждения, ПАО «Ленэнерго» в соответствии с претензией учреждения.

по расходам – 910 490 192,67 руб.

счет 1 206 00 000 – 910 024 604,70 руб., в том числе:

- расчеты по выданным авансам за услуги связи (сч. 1 206 21 000) –  74 310 229,72 руб. Необходимость образования указанной задолженности связана с целью обеспечения бесперебойной работы и оперативного решения вопросов производственной необходимости в сфере дорожной деятельности с использованием сотовой и почтовой связей – 39 529,32 руб. Авансирование АО Почта России по условиям контракта в целях бесперебойной пересылки почтовыми отправлениями копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ - 74 310 229,72 руб. Погашение задолженности будет произведено в 2021 году;

- расчеты по выданным авансам за коммунальные услуги (сч. 1 206 23 000) – 5 521 721,02 руб., в т.ч.        5 521 342,88руб. - на оплату потребляемой эл. энергии на а/дорогах Ленинградской области (линии эл.передач, светофоры), 378,14 руб. - предоплата за эл. энергию РКС-Энерго в г. Тосно по юридическому адресу ГКУ «Ленавтодор». Погашение задолженности будет произведено в 2021 году;

- расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества (сч. 1 206 25 000) –  15 396 822,75 руб.

Авансы  в соответствии с условиями государственных контрактов  на капитальный ремонт а/д общего пользования Ленинградской области

Погашение текущей задолженности будет произведено в 2021 году.

- расчеты по выданным авансам по прочим работам, услугам (сч. 1 206 26 000) – 2 483 664,49 руб.:

- по подписке на периодические издания, газеты, журналы – 216 562,21 руб. Необходимость образования указанной задолженности связана с целью получения информации в дорожной, сметной, финансово-экономической и иных сферах. Погашение задолженности будет произведено в течение 2020 г. по мере предоставления периодических изданий;

- авансирование за мед. осмотр водителей ГКУ «Ленавтодор» - 18 000,00 руб.;

- по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрической сети –  1 691 953,68 руб. Необходимость образования указанной задолженности связана с нормативными техническими требованиями к проектам по капитальному ремонту автомобильных дорог Ленинградской области. По условиям государственных контрактов предусмотрено авансирование. Погашение задолженности будет произведено в 2021 году;

- по проверке и экспертизе сметной документации – 531 792,60 руб. Необходимость образования указанной задолженности связана с нормативными техническими требованиями к проектам по капитальному ремонту автомобильных дорог. По условиям государственных контрактов предусмотрено авансирование. Погашение задолженности будет произведено в 2021 году.

- предоплата за оказание услуг по передаче неисключительных прав использования базы данных  «Справочник специалиста по охране труда» - 18 876,00 руб. и доступ к информационному продукту «Финконтроль» 6480,00 руб.

- расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений (сч. 1 206 28 000) – 96 795 429,16  руб., в т.ч. 10 369 996,09  руб. - по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрической сети. Необходимость образования указанной задолженности связана с нормативными техническими требованиями к проектам по строительству автомобильных дорог Ленинградской области. По условиям государственных контрактов предусмотрено авансирование. Погашение задолженности планируется в 2021 году. 74 935 400,08 руб. – разработка рабочей документации по объекту "Реконструкция а/д общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" во Всеволожском районе ЛО", 11 490 032,99 руб. – предоплата на проведение государственной экспертизы;

- по капитальным вложениям в основные средства (сч. 1 206 31 000) – 715 482 880,23 руб.:

- строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург-завод им.Свердлова-Вснволожск" (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская-Мельничный ручей во Всеволожском районе ЛО (ЗАО «АБЗ-Дорстрой»») – 348 978 552,21 руб.;

-  строительство мостового перехода через реку Свирь у г.Подпорожье Ленинградской области (ООО "ЕВРОТРАНССТРОЙ") – 182 458 837,73 руб.;

-  строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области (ООО "ЕВРОТРАНССТРОЙ") –   140 026 934,62  руб.;

- строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе ЛО (АО «Возрождение») – 20 083 955,75 руб.;

- реконструкция а/д общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" во Всеволожском районе ЛО (ООО «Техносфера») - 23 934 599,92 руб.

Необходимость образования указанной задолженности связана с обеспечением бесперебойной работы подрядчиков по строительству автомобильных дорог. По условиям государственных контрактов предусмотрено авансирование. Погашение текущей задолженности планируется произвести в 2021-2022 годах.

- расчеты по авансам по приобретению материальных запасов (сч. 1 206 34 000), 33 857,33 руб. – аванс на поставку нефтепродуктов.

счет 1 303 02 000 – 465 587,97руб. - расчеты по платежам в бюджеты подведомственных учреждений – расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Причина - превышение расходов по больничным листам, оплаченным в 2020 году за счет средств ФСС над начисленными страховыми взносами.

Задолженность предположительно будет погашена в 1 квартале 20210г. Документы в ФСС предоставлены.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. в сумме 110 006 993,22 руб.

По доходам 1 322 586,97 руб.:

сч. 1 205 00 000 – 1 311 562,56 руб.

сч.  1 205 12 000 (расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов) - 2 447,00 – ЗАО «КИН-МАРК» - задолженность возникшая при поступлении денежных средств на неверное КБК в конце четвертого квартала 2020 года. В связи с завершением финансового года уточнить данные средства в декабре 2020 года не представилось возможным. Уточнение КБК будет произведено в январе 2021 года.

сч. 1 205 31 000 (расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)- предоплата за оказание учреждением гос. услуг по присоединению объектов дорожного сервиса – 1 308 932,56 руб. Договорами на оказание услуг предусмотрен 100% аванс, начисление дохода по услугам производится на основании Акта сдачи-приемки оказания услуг по присоединению объекта дорожного сервиса.

сч. 1 205 45 000 (расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия) – ошибочно дважды оплаченный ООО «Логиком» счет за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов) – 183,00 руб.  В связи с завершением финансового года вернуть данные средства в декабре 2020 года не представилось возможным. Возврат осуществлен в январе 2021 года.

сч. 1 209 00 000 – 11 024,41 руб.

сч. 1 209 41 000 (расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках) –   11 024,41 руб. ООО «ДОРОЖНЫЙ ОТРЯД» ошибочно оплатил по отмененной выставленной претензии. В связи с завершением финансового года вернуть данные средства в декабре 2020 года не представилось возможным. Возврат осуществлен в январе 2021 года.

По расходам 108 684 406,25 руб. включает:

-  расчеты по услугам связи (сч. 1 302 21 000) – 2 839,70 руб. задолженность за услуги связи по выставленному счету ПАО «Ростелеком»;

- расчеты по прочим работам, услугам (сч. 1 302 26 000) – 279,10 руб. задолженность за проезд по платным участкам автодорог «ЗСД» ;

- расчеты по иным выплатам текущего характера организациям (сч. 1 302 97 000)  – 559 856,45 руб., в т.ч.

520 168,14 руб. – Исполнительный лист ФС №035088425, выданный 20 октября 2020 года на основании Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.06.2020 года по делу № А56-99436/2019 о взыскании с должника – Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СМТ»  - 505 422 руб. 72 коп. – долг; 5 336 руб. 42 коп. – начисленная неустойка; - 9 409 руб. 00 коп. – расходы по уплате государственной пошлины.

* 39 688,31 руб. – Исполнительный лист ФС №035088426, выданный 20 октября 2020 года на основании Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.06.2020 года по делу № А56-99436/2019 о взыскании с должника – Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СМТ»  - 28 733 руб. 28 коп. – неустойка за период с 21.06.2019 по 03.07.2020; 10 955 руб. 03 коп. – неустойка начисленная на сумму долга в размере 505 422 руб. 72 коп. исходя из расчета одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненного (несвоевременно выполненного) обязательства за период с 04.07.2020 по 03.12.2020г.

Документы получены в конце декабря 2020 года, оплату произвести не представилось возможным.

- расчеты по платежам в бюджеты (сч. 1 303 00 000) – 108 121 431,00 руб., в том числе

- расчеты по прочим платежам в бюджет – (сч. 1 303 05 000) – 32 173,00 руб. (транспортный налог);

- расчеты по налогу на имущество организаций (сч. 1 303 12 000) – 108 089 258,00 руб.

Задолженность по расходам – текущая задолженность ГКУ «Ленавтодор», долгосрочной, просроченной и нереальной к взысканию задолженности нет. Задолженность будет погашена в 1 квартале 2021 года.

Комитетом и его подведомственными учреждениями начислены доходы будущих периодов по счету 1 401 40 000 – 7 769 378 935,78 руб., в том числе:

сч. 1 401 40 134 – 1 208 006,68 руб. – начислены ГКУ «Ленавтодор» доходы будущих периодов по сч. 1 209 34 000 (возмещение госпошлины, расходов на услуги представителя и пр. судебные расходы по решениям судов).

сч. 1 401 40 136 – 149 491,20 руб. – начислены ГКУ «Ленавтодор» доходы будущих периодов по сч. 1 209 36 000 (доходы от возврата задолженности прошлых лет).

сч. 1 401 40 141 – 165 727 489,26 руб. – начислены ГКУ «Ленавтодор» доходы будущих периодов по сч. 1 209 41 000 (выставленные подрядчикам претензии за нарушение сроков исполнения гос. контрактов, выигранные в пользу учреждения дела в Арбитражных судах).

сч. 1 401 40 144 – 856 913,36  руб. – начислены ГКУ «Ленавтодор» доходы будущих периодов по сч. 1 209 44 000 (возмещение ущерба имуществу автомобильных дорог при ДТП).

сч.1 401 40 145 – 52 468 185,61 руб. – начислены Комитетом и ГКУ «Ленавтодор» доходы будущих периодов по счету 1 209 45 000 (неустойки за невыполнение условий гос. контрактов, заключенных Комитетом до 2015 года,  проценты за пользование денежными средствами; неоплаченные в установленные сроки штрафы Адм. МО за не исполнение условий Соглашений о предоставлении Субсидий);

сч.1 401 40 151 – 500 000 000,00 руб. – начислены Комитетом доходы будущих периодов по счету 1 205 51 000 по Соглашению о предоставлении ИМТ из федерального бюджета – 500 000 000,00 руб.;

сч.1 401 40 157 – 27 822 085,77 руб. – начислены ГКУ «Ленавтодор» доходы будущих периодов по счету 1 205 57 000 (по Договору о предоставлении Гранта в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» 2014-2020гг.);

сч.1 401 40 161 – 6 318 395 600,00 руб. – начислены Комитетом доходы будущих периодов по счету 1 205 61 000 (по Соглашениям о предоставлении ИМТ из федерального бюджета – 6 219 470 000,00 руб., о предоставлении субсидии из федерального бюджета – 98 925 600,00 руб.;

сч.1 401 40 165 – 674 842 577,42 руб. – начислены Комитетом доходы будущих периодов по счету 1 205 65 000 (по Договору пожертвования в целях совместной реализации объекта «Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-12 «Кола»);

сч.1 401 40 182 – 27 908 586,48 руб. – начислены ГКУ «Ленавтодор» доходы будущих периодов от предоставления права пользования активом (помещения по договору безвозмездного пользования, заключенному учреждением на 5 лет).

Комитетом и его подведомственными учреждениями начислены резервы предстоящих платежей по счету  1 401 60 000 – 16 034 529,21 руб., в том числе:

сч.1 401 60 211 – 5 705 096,68 руб. – начисление резерва по отпускам подведомственными учреждениями;

сч.1 401 60 213 – 1 722 939,19 руб. – начисление резерва на отчисления страховых взносов на резерв по отпускам;

сч.1 401 60 225 – 1 282 442,28 руб. – начислены Комитетом резервы на работы, услуги по содержанию имущества (судебные решения, вступившие в законную силу и не предъявленные к взысканию);

сч.1 401 60 226, 1 401 60 293, 1 401 60 295, 1 401 60 296, 1 401 60 297 – 7 324 051,06 руб. – начислены Комитетом и ГКУ «Ленавтодор» резервы по претензионным требованиям, искам организаций.

Кредиторская задолженность по средствам во временном распоряжении Комитета и подведомственных учреждений на отчетную дату составляет 42 430 113,75 руб. Данная задолженность является текущей, и погашается после окончания конкурсных процедур, гарантии обеспечения исполнения подрядчиками государственных контрактов и гарантии обеспечения исполнения подрядчиками гарантийных обязательств по гос. контрактам.

  - Претензионная работа

ГКУ «Ленавтодор» проводится претензионная работа с подрядчиками, не исполняющими обязательства по заключенным государственным контрактам, а также работа по возмещению ущерба, причиненного дорогам Лен. области и пр.. За 2020 год выставлены 105 претензий, в суды направлено 33 исковых заявления, 3 заявления на включение в реестр требования кредиторов, подано 35 апелляционных жалоб и 34 кассационные жалобы. По итогам претензионной работы зачислены в доход областного бюджета Ленинградской области штрафные санкции и суммы ущерба - 42 756 272,43 руб.

  - Средства, поступающие во временное распоряжение от участников размещения заказов и в обеспечение исполнения гос. контрактов

У Комитета:

По состоянию на 01.01.2020г. остаток средств на лицевом счете составил       361 290,40 руб., на 01.01.2021г. остаток не изменился, что соответствует гр. 5 ф. 0503178.

У ГКУ «Ленавтодор»:

По состоянию на 01.01.2020 г. остаток средств составлял 32 833 460,36 руб. Остаток средств на 01.01.2021г. составил 40 662 509,59 руб., что соответствует гр. 5 ф. 0503178.

У ГКУ ЛО «ЦБДД» на 01.01.2020г. остаток средств составлял 1 951 579,40 руб., Остаток средств на 01.01.2021г. – 1 406 313,76 руб., что соответствует гр. 5 ф. 0503178.

  - Поступление и выбытие  нефинансовых активов

В соответствии с распоряжениями Леноблкомимущества и Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, извещениями Леноблкомимущества № 20/02 от 31.01.2020г., №20/12 от 29.05.2020г., №№20/05-4, 20/05-5 от 31.08.2020г.,  №№20/14, 20/15 от 30.09.2020г., №20/17 от 30.10.2020г., №20/11 от 30.11.2020г., №20/12 от 30.12.2020г. в отчетном периоде переданы из казны Ленинградской области и приняты к учету как «Непроизведенные активы» ГКУ «Ленавтодор» 351 земельный участок под автомобильными дорогами общего пользования на общую сумму    4 571 990 875,03 руб.

По результатам инвентаризации, в соответствии с выписками из ЕГРН с отметкой ПБП на баланс поставлено 406 земельных участков общей балансовой стоимостью 4 475 882 166,44 руб.

В соответствии с распоряжениями Леноблкомимущества и Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, постановлениями Администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области, результатам инвентаризации за отчетный период  учреждением получено 87 земельных участков общей балансовой стоимостью 982 507 072,58 руб. До получения извещения от Леноблкомимущества или выписки из ЕГРН с отметкой ПБП данные участки учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».

За отчетный период по результатам инвентаризации, в соответствии с актами о приемке выполненных работ увеличена балансовая стоимость автомобильных дорог Ленинградской области на сумму                            1 398 411 429,78 руб. (приняты к учету новые элементы в составе автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения).

В отчетном периоде для нужд ГКУ "Ленавтодор" были приобретены основные средства:

- Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения на сумму  12 068 929,28 руб.;

- Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения на сумму 1 973 800,00 руб.;

- Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения на сумму 121 632,40  руб.;

В соответствии с распоряжением Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 29.01.2020 № 37 в отчетном периоде было изъято из оперативного управления учреждения и передано в хозяйственное ведение Ленинградским областным государственным предприятиям движимое имущество: 12 комплектов оборудования для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на общую сумму 101 040 000,00 рублей.

Согласно распоряжению Леноблкомимущества от 09.04.2020 № 385 в отчетном периоде было изъято из оперативного управления учреждения и передано в хозяйственное ведение в ГП «Волосовское дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» движимое имущество:

- легковой автомобиль RENAULT LOGAN, государственный регистрационный знак В 842 ТО 47, балансовой стоимостью 408 945,00 рублей, остаточной стоимостью 0,00 рублей;

- легковой автомобиль RENAULT LOGAN, государственный регистрационный знак В 843 ТО 47, балансовой стоимостью 408 945,00 рублей, остаточной стоимостью 0,00 рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 06 сентября 2019 № 595-р «О безвозмездной передаче государственного имущества Ленинградской области, закреплённого за государственным казенным учреждением Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» на праве оперативного управления, в муниципальную собственность муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на основании акта приема-передачи государственного имущества Ленинградской области от 04.12.2019, перерегистрации прав собственности и оперативного управления от 30.01.2020 передана автомобильная дорога общего пользования «Подъезд к Кудрово», расположенная во Всеволожском районе Ленинградской области, протяженностью 3,102 км, балансовой стоимостью 12 143 330,00 руб., остаточной стоимостью 2 313 714,07 руб., мост железобетонный ч/р Оккервиль, балансовой стоимостью 2 130 703,00 руб. остаточной стоимостью 1 568 448,89 руб., а также списаны со счета 01 «Имущество, полученное в пользование» земельные участки, под автомобильной дорогой:

- кадастровый номер 47:07:0000000:91533, балансовой стоимостью                    43 593 467,34 руб.;

- кадастровый номер 47:07:1044001:49889, балансовой стоимостью                     8 124 2710,30 руб.

В соответствии с распоряжениями Правительства Ленинградской области от 25 ноября 2019 № 791-р «О безвозмездной передаче государственного имущества Ленинградской области, закреплённого за государственным казенным учреждением Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» на праве оперативного управления, и земельных участков, находящихся в государственной собственности Ленинградской области, в муниципальную собственность муниципального образования Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» и от 27 ноября 2019 № 797-р «О безвозмездной передаче государственного имущества Ленинградской области, закреплённого за государственным казенным учреждением Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» на праве оперативного управления, и земельного участка, находящегося в государственной собственности Ленинградской области, в муниципальную собственность муниципального образования Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»,  на основании актов приема-передачи государственного имущества Ленинградской области от 27.01.2020 и выписки из ЕГРН о перерегистрации прав собственности и оперативного управления списаны с баланса ГКУ «Ленавтодор»:

- автомобильная дорога общего пользования «Подъезд к ст. Верево», расположенная в Гатчинском районе Ленинградской области, протяженностью 0,699 км, балансовой стоимостью 1 886 187,00 руб., остаточной стоимостью       135 470,57 руб.

- автомобильная дорога общего пользования «Подъезд к пос. Верево», расположенная в Гатчинском районе Ленинградской области, протяженностью 0,961 км, балансовой стоимостью 1 841 089,00 руб., остаточной стоимостью       197 278,16 руб.

Списаны с забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование» земельные участки под автомобильными дорогами:

- кадастровый номер 47:23:0000000:51117, балансовой стоимостью  23 224 878,96 рублей;

- кадастровый номер 47:23:0000000:51205, балансовой стоимостью 3 617 377,50 рублей;

- кадастровый номер 47:23:0000000:511206, балансовой стоимостью 6 338,40 рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 16 июня 2020 № 431-р «О безвозмездной передаче государственного имущества Ленинградской области, закреплённого за государственным казенным учреждением Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» на праве оперативного управления, и земельных участков, находящихся в государственной собственности Ленинградской области, в муниципальную собственность муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области» и на основании акта приема-передачи государственного имущества Ленинградской области от 24.07.2020 и выписки из ЕГРН о перерегистрации прав собственности и оперативного управления списаны с баланса ГКУ «Ленавтодор» автомобильная дорога общего пользования «Верево – ст.Пудость», расположенная в Гатчинском районе Ленинградской области, протяженностью 6,356 км балансовой стоимостью 17 987 641,56 руб., остаточной стоимостью 6 745 821,24 руб., мост железобетонный ч/р Ижора км8+814, длиной 48м, балансовой стоимостью 2 321 922,00 руб., остаточной стоимостью 512 782,06 руб.

Списаны с забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование» земельные участки, находящиеся в собственности Ленинградской области:

- земельный участок, кадастровый номер 47:23:0000000:51062, балансовой стоимостью 59 075 063,10 руб.;

- земельный участок, кадастровый номер 47:23:0245002:340, балансовой стоимостью 32 685 307,68 руб.;

- земельный участок, кадастровый номер 47:23:0203002:385, балансовой стоимостью 16 066 417,74 руб.;

- земельный участок, кадастровый номер 47:23:0203002:382, балансовой стоимостью 4 104,00 руб.;

- земельный участок, кадастровый номер 47:23:0000000:50975, балансовой стоимостью 421 108,10 руб.;

- земельный участок, кадастровый номер 47:23:0000000:50915, балансовой стоимостью 16 629 413,22 руб.

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 22 июля 2020 № 499-р «О безвозмездной передаче государственного имущества Ленинградской области, закреплённого за государственным казенным учреждением Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» на праве оперативного управления, и земельных участков, находящихся в государственной собственности Ленинградской области, в муниципальную собственность муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области» и на основании акта приема-передачи государственного имущества Ленинградской области от 11.09.2020 и выписки из ЕГРН о перерегистрации прав собственности и оперативного управления списана с баланса ГКУ «Ленавтодор» автомобильная дорога общего пользования «Подъезд к г. Гатчина-1», расположенная в Гатчинском районе Ленинградской области, протяженностью 2,853 км балансовой стоимостью 111 818 418,33 руб., остаточной стоимостью 75 659 616,75 руб.

В соответствии с распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 17.08.2020 № 259/20 «О прекращении Государственным казенным учреждением Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» права постоянного бессрочного пользования земельными участками в границах полос отвода автомобильных дорог регионального значения, находящихся в собственности Ленинградской области» списаны с забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование» 3 земельных участка, общей балансовой стоимостью 3 826 748,52 руб. (кадастровый номер 47:28:00000000:7050; 47:28:00000000:7051; 47:28:00000000:7052).

В соответствии с письмом Леноблкомимущества от 20.03.2020 года № 14-2239/2020 был списан с забалансового счета 02.3 «ОС, не признанные активом» жилой дом, кадастровый номер 47:07:1301009:76 (строения, расположенные на участках земель под объектами строительства автомобильных дорог, подлежащие сносу).

ГКУ «Ленавтодор» передано в аренду имущество, общей балансовой стоимостью 7 644 643,00 руб., в том числе: автоподъемник ППС балансовой стоимостью 1 746 643,00 руб.; автомобильные весы балансовой стоимостью 498 000,00 руб.; машина комбинированная дорожная уборочная МКДУ-2 балансовой стоимостью 5 400 000,00 руб. Главный администратор дохода – Леноблкомимущество.

ГКУ «Ленавтодор» списано при выдаче в эксплуатацию на 21 забалансовый счет  приобретенное движимое имущество, стоимостью до 10 000,00 рублей, в количестве 54 ед. на общую сумму 169 032,40 руб.

В соответствии с приказом директора учреждения от 10.12.2020 в отчетном периоде с забалансового счета списано движимое имущество, изношенное и непригодное к дальнейшей эксплуатации стоимостью до 10 000,00 руб. в количестве 84 ед. стоимостью 336 879,32 руб.

За отчетный период для нужд ГКУ ЛО "ЦБДД" были приобретены основные средства на сумму 187 464 109,28 руб., из них:

- Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения на сумму 187 285 062,82 руб.;

- Инвентарь производственный и хозяйственный на сумму 179 046,46 руб.

Списано при выдаче в эксплуатацию на забалансовый счет 21 приобретенное движимое имущество, стоимостью до 10 000,00 руб., в количестве 22 единиц на общую сумму 158 848,46 руб.

На основании полученного согласования Леноблкомимущества от 08.10.2020 № 14-8244/2020 в отчетном периоде было списано имущество стоимостью свыше 100,00 тыс. рублей на общую сумму 2 911 869,99 руб.

На основании полученного согласования Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 21.09.2020 № 08-1085/2020-0-2 в отчетном периоде списано имущество стоимостью от 10,0 тыс. рублей до 100,0 тыс. рублей на общую сумму 167 979,97 руб.

По решению постоянно действующей комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов в отчетном периоде списано имущество стоимостью до 10,0 тыс. рублей на сумму 188 728,75 руб.

На основании протокола постоянно действующей комиссии учреждения по поступлению и выбытию нефинансовых активов по результатам инвентаризации, проводимой в целях формирования годовой отчетности принято решение о прекращении использования объектов ОС для целей деятельности в результате морального и физического износа и прекращении получения полезного потенциала от дальнейшего использования в соответствии п. 46 Стандарта «Основные средства» списано имущество стоимостью от 10,0 тыс. рублей до 100,0 тыс. рублей на общую сумму 628 273,98 руб., стоимостью свыше 100,00 тыс. рублей на общую сумму 51 173 585,44 руб. и принято к учету на забалансовом счете 02.3 (ОС, не признанные активом) до проведения мероприятий по согласованию окончательного снятия с учета с Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области и Леноблкомимуществом.

ГКУ ЛО «ЦБДД» имеет в безвозмездном пользовании, полученные от Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – ГУ МВД РФ по СПб и ЛО), комплексы измерения скорости движения транспортных средств, фоторадарные "КРИС" П в количестве 32 ед. на общую сумму 17 063 650,00 рублей.

Данное имущество, полученное в безвозмездное пользование, не относится к операционной аренде, так как в настоящий момент проводятся мероприятия по передаче вышеуказанного имущества из государственной собственности Российской Федерации в государственную собственность Ленинградской области и закреплении его на праве оперативного управления за ГКУ ЛО «ЦБДД». Передача осуществляется в исполнение пункта 2.5.2 Протокола заседания Правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 25.12.2013 №5 (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2008 №216 «О правительственной комиссии по профилактике правонарушений»), а также согласована Министерством внутренних дел Российской Федерации, Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации, Комитетом по связи и информатизации Ленинградской области и ГКУ ЛО «ЦБДД».

Учреждением в соответствии с договором безвозмездного пользования объектом движимого имущества государственной собственности Ленинградской области от 06.06.2016 г. б/н передано в безвозмездное пользование ГУ МВД РФ по СПб и ЛО движимое имущество -  Система отображения информации с камер видеонаблюдения для контроля за состоянием дорожно-транспортной обстановки, стоимостью 5 342 396,40 рублей.

В соответствии с распоряжением Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 29.05.2020 № 690 в отчетном периоде заключены договоры и переданы в безвозмездное пользование ГУ МВД РФ по СПб и ЛО и его подразделения 12  комплексов измерительных с фотофиксацией «СКАТ-ПП» общей балансовой стоимостью 24 874 999,92 рублей.

На балансе учреждения учтен нематериальный актив «Автоматизированная система обработки данных автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области» по балансовой стоимости 38 195 098,06 руб., остаточная стоимость 20 939 541,46 руб. В 2020 финансовом году для обеспечения использования НМА в основной деятельности учреждения произведены расходы в сумме 19 289 671,54 руб., из которых 14 505 260,00 руб. произведена модернизация продукта в части создания функционального программного комплекса "Контроль и отображение результатов отработки автоматических регламентов внутренних и внешних взаимодействий" и шести функционально-программных комплексов, приведение НМА в соответствие с новыми требованиями и нормами.

5.  Имущество на забалансовых счетах

По состоянию на 01.01.2021г.

у Комитета и его подведомственных учреждений на забалансовом счете 01 числиться следующее имущество, полученное в пользование:

недвижимое:

- земельные участки под автомобильными дорогами общего пользования Ленинградской области, принятые к учету ГКУ "Ленавтодор" на основании кадастровых паспортов, до оформления права собственности Ленинградской области и права оперативного управления учреждения, в количестве 178 ед., общей стоимостью 553 953 496,60 руб.;

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения Новгородской области Зуево-Новая Ладога, протяженностью 19,246 км, балансовой стоимостью – 106 752 227,00 руб., полученная ГКУ "Ленавтодор" в соответствии с решением Правительства Ленинградской и Новгородской областей, на основании договора безвозмездного пользования № 1 от 24 мая 2017 года и акта приема-передачи в безвозмездное пользование от 2 июня 2017 года. Договор заключен на неопределенный срок. В соответствии с разъяснениями Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации указанное имущество не подпадает под СГС «Аренда»;

- часть нежилого помещения, площадью 12,9 кв.м каб.№50 на 3-м этаже "Бизнес-Центра" по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68 Лит.А, согласно доп. соглашению №1 от 11.06.2020г. к Договору безвозмездного пользования нежилым помещением от 01 августа 2018 года, сроком по 31 июля 2021г., полученная Комитетом от ГАУ "Леноблэкспертиза" для предоставления государственных услуг, стоимостью 1 усл. ед. - 1 руб. В соответствии с решением рабочей группы Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области для организации взаимодействия по внедрению федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденной распоряжением Комитета от 06.08.2018 №184/18 (далее – рабочая группа по внедрению СГС) указанное имущество не подпадает под СГС «Аренда»;

- в связи с вводом в эксплуатацию объектов строительства, но отсутствием зарегистрированных права собственности Ленинградской области и права оперативного управления ГКУ «Ленавтодор»:

автодорожный путепровод на ст. Возрождение участка Выборг-Каменогорск взамен закрываемого переезда на ПК229+44,2 в Выборгском районе Ленинградской области» и

путепровод в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к г. Гатчина 2» (2 этап - Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения» и в целях возмещения затрат на содержание объекта строительства)

на забалансовом счете 01 отражены вышеуказанные объекты по условной оценке: 1 объект – 1 рубль до момента регистрации прав.

движимое:

- клиентская лицензия на 1 раб. место1С: Предприятие 8 (USB), клиентская лицензия на 1 раб. место1С: Предприятие 8 ПРОФ(USB) общей стоимостью 16 400,00 руб.

- неисключительные права ГКУ «ЛО «ЦБДД» на программные продукты на сумму 5 735 518,23 руб., переданные учреждению по лицензионным (сублицензионным) договорам;

- 32 комплекса в безвозмездном пользовании ГКУ ЛО «ЦБДД» на сумму 17 063 650,00 руб., находящихся в оперативном управлении МВД РФ.

- полученное Комитетом от ГКУ "Ленавтодор" в безвозмездное пользование для исполнения сотрудниками Комитета служебных обязанностей имущество (компьютеры, принтеры, МФУ, мебель) в соответствии с Договором о передаче имущества в безвозмездное пользование от 17.12.2012г., согласованное с Леноблкомимуществом, на сумму 7 012 708,35 руб. В соответствии с решением рабочей группы по внедрению СГС данное имущество не подпадает под стандарт «Аренда»; 
- светофорный пост на а/дороге общего пользования регионального значения Санкт-Петербург-Матокса, полученный ГКУ «Ленавтодор» от Адм. МО Кузьмоловское ГП Всеволожского района Ленинградской области на 5 лет в безвозмездное пользование по Договору от 12.12.2019г. и Акту приема-передачи от 15.01.2020г., стоимостью  488 113,50 руб.

На забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование» у ГКУ «Ленавтодор» числится переданное в аренду сторонним организациям и частным лицам имущество, общей балансовой стоимостью 7 644 643,00 руб. (расшифровка выше).

На забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» у ГКУ «Ленавтодор» числятся основные средства, переданные Комитету для исполнения сотрудниками Комитета служебных обязанностей (компьютеры, принтеры, МФУ, мебель) в соответствии с Договором о передаче имущества в безвозмездное пользование от 17.12.2012г., согласованное с Леноблкомимуществом, на сумму 7 012 708,35 руб.

имущество, переданное в безвозмездное пользование ГКУ ЛО «ЦБДД» 30 217 396,32 руб. (договор безвозмездного пользования объектом движимого имущества государственной собственности Ленинградской области от 06.06.2016г. б/н с Главным Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – ГУ МВД РФ по СПб и ЛО на сумму 5 342 396,40 руб.), в отчетном финансовом году заключено еще 9 договоров с УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и отделами МВД Ленинградской области на переданные 12 передвижных комплексов на сумму 24 874 999,92 руб.

В соответствии со стандартом "Аренда" и письмом Минфина данная передача в безвозмездное пользование имущества под действие стандарта не попадает.

На счёте 02.1 «ОС на хранении, не признано активами»  состоят неиспользуемые основные средства, выявленные в результате инвентаризации как не приносящие экономической выгоды и не имеющие полезного потенциала 784 ед., остаточной стоимостью в условной оценке 1 объект - 1 рубль, а также «ОС на хранении» переданная от МО Киришский МР автомобильная дорога от дер.Среднее Село до пересечения с границей Новгородской области на км 9+900, протяженностью 3,3 км, балансовой и остаточной стоимостью 19 739 482,00 руб. в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 16.03.2020 №192-р «О принятии в государственную собственность Ленинградской области муниципального имущества казны муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» и распоряжением Леноблкомимущества от 30.04.2020г. №496 «О закреплении государственного недвижимого имущества казны Ленинградской области на праве оперативного управления за ГКУ «Ленавтодор», Актом приема-передачи от 01.09.2020г. до перерегистрации прав собственности.

Дебиторская задолженность по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) – 1 090 400,00 руб. (счет учета 1 209 44 000) по возбужденному и принятому к производству уголовному делу (постановление № 11901410020002215 от 11.09.2019) по факту порчи комплекса измерительного с видеофиксацией "Кордон-М"2 с инвентарным номером 1101340233 по решению постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов (протокол заседания от 05.11.2020) признана безнадежной (нереальной к взысканию) на основании постановления о приостановлении предварительного следствия в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого и списана с балансового учета на забалансовый счет 04 «Сомнительная задолженность» в целях наблюдения за возможностью взыскания. В настоящее время проводятся мероприятия по взаимодействию с УР УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области, которому поручен розыск лиц, совершивших данное преступление.

По состоянию на 01.01.2021г. у ГКУ «Ленавтодор» по счету 1.111.42 отражена справедливая стоимость аренды (безвозмездного пользования) помещений в размере 33 405 881,88 руб., в том числе:

- 3-Р/2020 от 19.02.2020, за пользование помещениями по адресу: Санкт-Петербург, Рижский проспект, 16, площадью 978,70 кв.м. – 32 740 804,20 руб. (срок действия договора до 31.12.2024г.

- 01/20-бп от 07.08.2020, за пользование помещениями по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Проф. Молчанова, 23, лит. А, площадью 496,70 кв.м. – 665 077,68 руб. (срок действия договора до 06.06.2021г.

Данный раздел содержит следующий перечень форм:

Форма 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»;

Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»;

Форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета»;

Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»;

Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств»;

Форма 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя средств бюджета» в части средств во временном распоряжении.

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области и его подведомственные учреждения не имеют остатков денежных средств на счетах получателя средств бюджета, соответственно не представляют форму 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя средств бюджета» в части бюджетной деятельности;

Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства».

Формы 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах», 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса», 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале» не заполнены в связи с отсутствием числовых значений.

Пояснения по форме  0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года»

Доходы

1 11 09000 00 0000 000 1 401 10 172 - 275 166,51 руб. (списана с баланса на забалансовый счет 02 остаточная стоимость автомобиля после ДТП, не подлежащего восстановлению);

1 17 00000 00 0000 000 1 401 10 199 - 4 456 479 657,44 руб. (принятые на учет по результатам инвентаризации земельные участки в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения);

Расходы

Нулевая целевая статья

КВР 000 сч. 1 401 20 224 - 5 499 877,20 руб. (начислены ГКУ "Ленавтодор" расходы по амортизации права пользования помещениями, полученными в безвозмездное пользование);

КВР 000, 242, 244 сч. 1 401 20 271 - расходы на амортизацию основных средств и наметериальных активов, начисленные подведомственными учреждениями;

КВР 000, 242, 244 сч. 1 401 20 272 - списание подведомственными учреждениями материальных запасов при передаче в эксплуатацию;

КВР 244 сч. 1 401 20 251 - списание ГКУ "Ленавтодор" остаточной стоимости переданного в муниципальную собственность имущества;

КВР 244 сч. 1 401 20 273 - 1 500,00 руб. (списаны с баланса ГКУ "Ленавтодор" колонки для компьютера в связи с непригодностью использования).

Пояснения по форме  0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»

по КБК 0409 6220300160 110 неисполненные принятые бюджетные обязательства в размере  -465 587,97 руб. (выплаченные пособия по временной нетрудоспособности за счет ФСС в декабре 2020 года). Задолженность за ФСС по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 465 587,97 руб. Средства планируется получить в 1 квартале 2020 года. Документы в ФСС направлены.

по КБК 0409 6220300160 851 превышение принятых денежных обязательств над бюджетными обязательствами в размере 108 089 258,00 руб. - приняты денежные обязательства на сумму начисленного налога на имущество за 2020 год согласно декларации по налогу на имущество.

по КБК 0409 6220300160 852 превышение принятых денежных обязательств над бюджетными обязательствами в размере 32 173,00 руб. – приняты денежные обязательства на сумму начисленного транспортного налога за 2020 год согласно декларации по транспортному налогу.

Пояснения по форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»:

По счету 1 205 51 561 КБК доходов 029 2 18 25112 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов муниципальных образований» в гр.5 показатель имеет отрицательное значение, в связи с тем, что на сумму -53 377 663,31 руб. возвращены средства субсидий прошлого года, потребность в которых подтверждена, Администрациям МО Ленинградской области (восстановление дебиторской задолженности по авансам Администрациям МО на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения и на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в т. ч. на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования).

В соответствии с Приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" изменились КБК доходов с подгруппой 1 16. Со старых кодов на новые во входящем сальдо перенесены суммы начислений по сч. 1 205 45 000 - 671 623,00 руб. (начислено ГКУ "Ленавтодор" возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по выставленным счетам),  сч. 1 209 41 000  - 554 375 957,24 руб. (начислены ГКУ "Ленавтодор" штрафы и пени за нарушение подрядчиками условий гос. контрактов), сч. 1 209 44 000 – 3 007 490,74 руб. (начислены ГКУ "Ленавтодор" суммы за возмещение вреда, нанесенного гос. имуществу),  1 209 45 000 - 40 739 445,37 руб. (начислены Комитетом штрафы за нарушение условий соглашений с Адм. МО), 1 209 45 000 - 10 471 117,12 руб. (начислены Комитетом штрафы за нарушение условий гос. контрактов, заключенных Комитетом до 2015 года),       1 209 45 000 - 64 942,21 руб. (начислены ГКУ "Ленавтодор" проценты за пользование чужими средствами).

В соответствии с п.14 приказа Минфина России от 06.06.2019г. №85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах назначения» (в ред. приказа Минфина России от 08.06.2020г. №98н) изменено входящее сальдо по сч. 1 401 40 182. Признание ссудополучателем доходов от предоставления права пользования активом - объектом учета операционной аренды на льготных условиях по договорам безвозмездного пользования осуществляется по коду вида доходов   000 2 07 10020 02 0000 180 "Прочие безвозмездные неденежные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации".

В соответствии с приказом Минфина России от 29.09.2020 N 222н "О внесении изменений в Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н" изменено входящее сальдо в сумме 127 967 377,18 руб.: по счету 1 205 51 000 указанная сумма исключена, а по счету 1 205 61 000 включена - задолженность Адм. МО  по субсидиям, неиспользованным в 2019 году, предоставленным Комитетом на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, возвращенная в областной бюджет в 2020 году.

На забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование» у ГКУ «Ленавтодор» числится переданное в аренду сторонним организациям и частным лицам имущество, общей балансовой стоимостью 7 644 643,00 руб. Доходы учреждением не начисляются, т.к. администратор доходов - Леноблкомимущество.

Пояснения по форме 0503190    «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства»

Объекты перенесены из раздела 4 и 4.1 в раздел 1 в связи с началом строительно-монтажных работ:

- Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д Санкт-Петербург - Матокса во Всеволожском районе Ленинградской области (учетный код объекта 0294100000003200000402100501);

- Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области (учетный код объекта 0294100000003200000402100411);

- Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области (учетный код объекта 0294100000003200000402100471);

- Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербург-Колтуши на уч. КАД-Колтуши во Всеволожском р-не Ленинградской области (учетный номер объекта 0294100000003200000402100451);

- Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Войпала-Сирокасска-Васильково-Горная Шальхида" на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновке (учетный номер объекта 0294100000003200000402100811).

Объект перенесен из раздела 1 в раздел 3 в связи с завершением работ и получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

- Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД 2 этап . Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД (учетный номер объекта 0294100000003200000402100671).

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений

В соответствии с актами органов судебной системы Российской Федерации по состоянию на 01.01.2021 года приняты к учету и оплачены исполнительные документы на общую сумму 4 938 885,46 руб.:

по ГКУ «Ленавтодор»

- В соответствии с решениями Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области на сумму 2 861 659,21  рублей, в том числе:

-  возмещение расходов на оплату  услуг представителя в сумме  75 000,00 руб.;

- возмещение судебных расходов в сумме 13 815,00 руб.;

- возмещение государственной пошлины  в сумме 4 224,21 руб.;

- проведение судебной экспертизы в сумме 212 000,00 руб.;

- оплата АО «ЛОЭСК» задолженности за потребленную электрическую энергию в отсутствие заключенного договора энергоснабжения (светофорные объекты в Кировском районе Ленинградской области) с 01.10.2015 по 21.04.2016 в сумме 2 506 620,00 руб.;

-  административное наказание в  виде штрафа в размере  50 000,00 руб., в связи с  невыполнением в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль;

II.       В соответствии с решениями и постановлениями Судов общей юрисдикции на общую сумму           1 855 207,33 рублей, в том числе:

- штрафы в размере  1 330 000,00 руб., в связи с  несоблюдением требований по обеспечению безопасности дорожного движения;

- исполнительский сбор на общую сумму 262 500,00 руб.;

- возмещение оплаты услуг представителя в сумме 3 333,33 руб.;

-  административное наказание в  виде штрафа в размере  250 000,00 руб., в связи с  невыполнением в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль;

- компенсация за земельный участок физическому лицу на объекте строительства транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области в сумме 9 374,0 руб. (КБК 029 0409621R104010414330).

По состоянию на 01.01.2021г. у ГКУ «Ленавтодор» кредиторская задолженность по оплате судебных актов на сумму 559 856,45 руб. (пояснения в разделе 4 по кредиторской задолженности).

по  Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области

I. В соответствии с решениями Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской   области на  общую   сумму 46 905,58 руб., в том числе:

- возмещение государственной пошлины в сумме 8 000,00 руб.;

- оплата АО «ЛОЭСК» задолженности за потребленную электрическую энергию в отсутствие заключенного договора энергоснабжения (светофорные объекты в Волосовском районе Ленинградской области) с 23.09.2015 по 29.09.2015 в сумме 38 905,58 руб.

II.       В соответствии с решениями и постановлениями Судов общей юрисдикции на общую сумму 175 113,34 руб., в том числе:

- задолженность по выплате среднего месячного  заработка на период трудоустройства Пилипчук Н. В., Хасановой И. В., Королевой Л. Б. (уволенные сотрудники подведомственного Комитету ГП «ДУИЦ» в результате ликвидации предприятия) в размере  163 249,64 руб.;

- денежная компенсация за задержку выплаты вышеуказанным лицам на общую сумму 2 530,37 руб.;

- компенсация морального вреда вышеуказанным лицам на общую сумму 6 000,00 руб.;

- возмещение оплаты услуг представителя в сумме 3 333,33 руб.

При формировании бюджетной отчетности Комитет и подведомственные учреждения руководствовались:
           - Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010г.№191н (с изменениями);

- приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями);

- приказом Минфина России от 06.12.2010г. №162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению";

- приказом Минфина России от 31.12.2016г. №260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»;

- а также иными нормативными документами, письмами и разъяснениями комитета финансов Ленинградской области.

Автоматизация бюджетного учета в Комитете и ГКУ «Ленавтодор» основывается на едином взаимосвязанном технологическом процессе обработки первичных учетных документов и отражения операций по соответствующим разделам Плана счетов бюджетного учета с использованием программных продуктов 1С: Предприятие 8.3 и АСПОД.

Ввиду отсутствия числовых значений показателей представлены нулевые следующие формы:

1.Форма 0503125 по счетам:

-1 302 51 000 (831) "Уменьшение кредиторской задолженности по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы РФ";

-1 207 11 000 (541, 641) "Увеличение (уменьшение) задолженности бюджетов бюджетной системы РФ по предоставленным бюджетным кредитам";

-1 301 11 000 (710, 810) "Увеличение (уменьшение) задолженности перед бюджетами бюджетной системы РФ по привлеченным бюджетным кредитам в рублях";

- 1 303 05 000 (731) «Увеличение расчетов по прочим платежам в бюджет»

- 1 401 20 241 «Расходы  на  безвозмездные  перечисления  текущего  характера государственным (муниципальным) учреждениям»;

- 1 206 51 000 «Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»;

- 1 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами»;

- 1 401 10 189 «Иные доходы»;

- 1 401 10 191 «Доходы  от  безвозмездных  неденежных  поступлений  текущего  характера  от сектора государственного управления и организаций государственного сектора»;

2.  Форма 0503184 "Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета".

Кроме того, представляется форма 0503387 Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации.

Комитет по состоянию на 01.01.2021г. не имеет подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений.

| Руководитель |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Руководитель планово- |  |  |
| экономической службы | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Главный |  |  |
| бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| "____" ____________ 20____г. |  |  |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 04.02.2021
Главный бухгалтер(Мухоморова Юлия Николаевна),Руководитель финансово-экономической службы(Мухоморова Юлия Николаевна),Руководитель организации(Седов Денис Станиславович)