|  |  |  |  |  | Документ подписан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  | Руководитель проекта - Александрова Наталья Александровна |  |  |  |
| регионального проекта |  |  |  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |
| «Отраслевой проект «Информационно-аналитическое и научное обеспечение развития транспортной системы»» |  |  |  |  | Сертификат: 00cfe21a6a4ec30f870b6d62523ff749c4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Владелец: Александрова Наталья Александровна |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Действителен: с 11.03.2023 по 03.06.2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата подписания: 08.05.2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата утверждения паспорта: 08.05.2024 |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Отраслевой проект «Информационно-аналитическое и научное обеспечение развития транспортной системы» |  | Срок реализации проекта | Этап I (01.01.2024 - 31.12.2030) |  |  |  |  |
| Куратор регионального проекта | Присяжнюк Михаил Сергеевич |  | Председатель комитета |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Александрова Наталья Александровна |  | Заместитель председателя комитета |  |  |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Александрова Наталья Александровна |  | Заместитель председателя комитета |  |  |  |  |  |
| Целевые группы | Пользователи автомобильными дорогами |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие транспортной системы Ленинградской области |  |  |  |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Развитие информационных систем на общественном транспорте» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию информационных систем (сервисов) на транспорте | РП, ВДЛ | Единица | 1 | 2022 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Развитие информационных систем на общественном транспорте» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию информационных систем (сервисов) на транспорте | РП, ВДЛ | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Развитие информационных систем на общественном транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте | X | Единица | 1 | 2022 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | Приобретение товаров, работ, услуг | Региональный | Количество введенных в эксплуатацию информационных систем (сервисов) на транспорте |
| 1.1.1. | Развитие информационных систем на общественном транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Развитие информационных систем на общественном транспорте | 68 301,78 | 62 900,00 | 62 150,00 | 62 150,00 | 62 150,00 | 62 150,00 | 62 150,00 | 441 951,78 |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте | 68 301,78 | 62 900,00 | 62 150,00 | 62 150,00 | 62 150,00 | 62 150,00 | 62 150,00 | 441 951,78 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 68 301,78 | 62 900,00 | 62 150,00 | 62 150,00 | 62 150,00 | 62 150,00 | 62 150,00 | 441 951,78 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 68 301,78 | 62 900,00 | 62 150,00 | 62 150,00 | 62 150,00 | 62 150,00 | 62 150,00 | 441 951,78 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 68 301,78 | 62 900,00 | 62 150,00 | 62 150,00 | 62 150,00 | 62 150,00 | 62 150,00 | 441 951,78 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Региональный проект «Отраслевой проект «Информационно-аналитическое и научное обеспечение развития транспортной системы»» (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Развитие информационных систем на общественном транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте |  | 291,66 | 796,47 | 6 212,14 | 7 654,16 | 14 071,18 | 21 841,23 | 23 379,50 | 25 517,77 | 27 056,04 | 64 083,70 | 68 301,78 |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 291,66 | 796,47 | 6 212,14 | 7 654,16 | 14 071,18 | 21 841,23 | 23 379,50 | 25 517,77 | 27 056,04 | 64 083,70 | 68 301,78 |

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

к паспорту регионального проекта

«Отраслевой проект  «Информационно-аналитическое и научное обеспечение развития транспортной системы»»

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Развитие информационных систем на общественном транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Фандеева Юлия Анатольевна - Начальник сектора | X | X | X | 441951,78 | Отчет Развитие информационных систем на общественном транспорте |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Фандеева Юлия Анатольевна - Начальник сектора | X | X | X | 68301,78 | Отчет Развитие информационных систем на общественном транспорте |
| 1.1.К.1. | Утвержден план информатизации комитета Ленинградской области по транспорту, включающий закупку по созданию (развитию) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | X | 05.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Александрова Наталья Александровна | X | X | X | X | Отчет План информатизации Ленинградской области по транспорту |
| 1.1.К.2. | Закупка включена в план закупок | X | 19.03.2024 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Александрова Наталья Александровна | X | X | X | X | План-график закупок План закупок на 2024 год |
| 1.1.К.3. | Заключен государственный контракт, сведения размещены в реестре контрактов в ЕИС в сфере закупок | X | 26.04.2024 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Александрова Наталья Александровна | X | X | X | X | Государственный контракт Заключен государственный контракт, сведения размещены в реестре контрактов в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.К.4. | Проведена выплата аванса по государственному контракту | X | 31.05.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Александрова Наталья Александровна | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ) Проведена выплата аванса по государственному контракту |
| 1.1.К.5. | Сформирована приемочная комиссия | X | 11.11.2024 | 1.1.К.4. | 1.1.К.7. | Александрова Наталья Александровна | X | X | X | X | Приказ Приказ ГКУ ЛО "ЛЕНОБЛТРАНС" |
| 1.1.К.6. | Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | X | 10.12.2024 | 1.1.К.5. | 1.1.К.7. | Александрова Наталья Александровна | X | X | X | X | Акт выполненных работ Акт выполненных работ |
| 1.1.К.7. | Информационно телекоммуникационный сервис(информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию | X | 10.12.2024 | 1.1.К.6. | 1.1.К.9. | Александрова Наталья Александровна | X | X | X | X | Приказ Распоряжение комитета Ленинградской области по транспорту |
| 1.1.К.8. | Выполненные работы, оказанные услуги отражены в учете | X | 25.12.2024 | 1.1.К.6. | 1.1.К.9. | Александрова Наталья Александровна | X | X | X | X | Акт выполненных работ Акт выполненных работ |
| 1.1.К.9. | Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | X | 25.12.2024 | 1.1.К.8. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Александрова Наталья Александровна | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ) Платежное поручение |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Фандеева Юлия Анатольевна - Начальник сектора | X | X | X | 62900 | Отчет Развитие информационных систем на общественном транспорте |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Фандеева Юлия Анатольевна - Начальник сектора | X | X | X | 62150 | Отчет Развитие информационных систем на общественном транспорте |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Фандеева Юлия Анатольевна - Начальник сектора | X | X | X | 62150 | Отчет Развитие информационных систем на общественном транспорте |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Фандеева Юлия Анатольевна - Начальник сектора | X | X | X | 62150 | Отчет Развитие информационных систем на общественном транспорте |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте в 2029 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Фандеева Юлия Анатольевна - Начальник сектора | X | X | X | 62150 | Отчет Развитие информационных систем на общественном транспорте |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте в 2030 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Фандеева Юлия Анатольевна - Начальник сектора | X | X | X | 62150 | Отчет Развитие информационных систем на общественном транспорте |