|  |  |  |  |  | Документ подписан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  | Руководитель проекта - Никифорова Лина Юрьевна |  |  |  |
| регионального проекта |  |  |  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |
| «Отраслевой проект "Электроавтомобиль и водородный автомобиль"» |  |  |  |  | Сертификат: 00890cd948f53a966a94a6500b6263ecc3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Владелец: Никифорова Лина Юрьевна |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Действителен: с 22.03.2023 по 14.06.2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата подписания: 02.05.2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата утверждения паспорта: 02.05.2024 |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Отраслевой проект "Электроавтомобиль и водородный автомобиль" |  | Срок реализации проекта | Этап I (01.01.2024 - 31.12.2024) |  |  |  |  |
| Куратор регионального проекта | Мищеряков Егор Сергеевич |  | Первый заместитель Председателя комитета |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Никифорова Лина Юрьевна |  | Начальник департамента |  |  |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Шусть Кристина Сергеевна |  | Главный специалист |  |  |  |  |  |
| Целевые группы | Население от 15 лет и старше |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие транспортной системы Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие энергетики |  |  |  |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача «Создание зарядной инфраструктуры для электромобилей» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки | ГП РФ, ФП вне НП, РП | Штука | 0 | 2024 | 12 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание зарядной инфраструктуры для электромобилей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки | ГП РФ, ФП вне НП, РП | Штука | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Создание зарядной инфраструктуры для электромобилей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Созданы "быстрые" электрические зарядные станции для электромобилей | X | Штука | 0 | 2022 | 12 | Приобретение товаров, работ, услуг | Федеральный | Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки |
| 1.1.1. | Количество финансируемых мероприятий/проектов | X | шт |  |  | 12 |  |  |  |
| 1.1.2. | Субсидия предоставляется на возмещение затрат инвесторам по каждой зарядной станций |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создание зарядной инфраструктуры для электромобилей | 33 120,00 | 33 120,00 |
| 1.1. | Созданы "быстрые" электрические зарядные станции для электромобилей | 33 120,00 | 33 120,00 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 33 120,00 | 33 120,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 16 891,20 | 16 891,20 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 33 120,00 | 33 120,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 33 120,00 | 33 120,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
|  | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Региональный проект «Отраслевой проект "Электроавтомобиль и водородный автомобиль"» (всего) | 0,00 | 0,00 |
| Созданы "быстрые" электрические зарядные станции для электромобилей | 0,00 | 0,00 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Создание зарядной инфраструктуры для электромобилей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Созданы "быстрые" электрические зарядные станции для электромобилей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 120,00 |  |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 120,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

к паспорту регионального проекта

«Отраслевой проект «Электроавтомобиль и водородный автомобиль»»

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Создание зарядной инфраструктуры для электромобилей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Созданы "быстрые" электрические зарядные станции для электромобилей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Мищеряков Егор Сергеевич - Первый заместитель Председателя комитета | X | X | X | 33 120,00 | Иной документ Субсидия предоставляется на возмещение затрат инвесторам по каждой зарядной станций |
| 1.1. | Созданы "быстрые" электрические зарядные станции для электромобилей в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Мищеряков Егор Сергеевич - Первый заместитель Председателя комитета | X | X | X | 33 120,00 | Иной документ Субсидия предоставляется на возмещение затрат инвесторам по каждой зарядной станций |
| 1.1.К.1. | Сформирован перечень приоритетных точек размещения электрозарядных станций | X | 27.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Косарев Алексей Викторович | X | X | X | X | Приказ |
| 1.1.К.2. | Определены потенциальные операторы электрозарядных станций, заявившие о намерении реализации проекта в 2024 году | X | 31.05.2024 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Богданова Наталья Владимировна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.3. | Введены в эксплуатацию быстрые зарядные станции | X | 30.10.2024 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Никифорова Лина Юрьевна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.4. | Проведен отбор заявок на получении субсидии | X | 15.11.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Богданова Наталья Владимировна | X | X | X | X | Протокол |
| 1.1.К.5. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | X | 27.11.2024 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Никифорова Лина Юрьевна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.6. | Сформированы отчеты о реализации проектов по созданию зарядной инфраструктуры в пилотных субъектах Российской Федерации | X | 30.12.2024 | 1.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Никифорова Лина Юрьевна | X | X | X | X | Иной документ |