|  |  |  |  |  | Документ подписан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  | Руководитель проекта - Матвеев Сергей Александрович |  |  |  |
| регионального проекта |  |  |  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |
| «Отраслевой проект «Чистая энергетика» » |  |  |  |  | Сертификат: 00a90344c37ae54f1f975fb5800ac6cca7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Владелец: Матвеев Сергей Александрович |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Действителен: с 18.01.2024 по 12.04.2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата подписания: 31.05.2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата утверждения паспорта: 31.05.2024 |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Отраслевой проект «Чистая энергетика» |  | Срок реализации проекта | Этап I (01.01.2024 - 31.12.2030) |  |  |  |  |
| Куратор регионального проекта | Присяжнюк Михаил Сергеевич |  | Председатель комитета |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Матвеев Сергей Александрович |  | Начальник отдела |  |  |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Александрова Наталья Александровна |  | Заместитель председателя комитета |  |  |  |  |  |
| Целевые группы | Пользователи автомобильными дорогами |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие транспортной системы Ленинградской области |  |  |  |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива | РП | Штука | 339 | 2022 | 485 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача «Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля газомоторных автобусов, отвечающих требованиям энергетической эффективности в парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий | РП | Процент | 12,9 | 2022 | 15,1 | 15,8 | 16,5 | 17,1 | 17,8 | 18,5 | 19,1 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива | РП | Штука | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 485 |
| 2. | Задача «Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля газомоторных автобусов, отвечающих требованиям энергетической эффективности в парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий | РП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15,1 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом в рамках программы субсидирования | X | Единица | 1 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Региональный |  |
| 2. | Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Переоборудовано транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива | X | Штука | 339 | 2022 | 485 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение товаров, работ, услуг | Региональный | Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива |
| 2.1.1. | Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива за счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретены газомоторные автобусы, отвечающие требованиям энергетической эффективности | X | Штука | 11 | 2022 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Приобретение товаров, работ, услуг | Региональный | Доля газомоторных автобусов, отвечающих требованиям энергетической эффективности в парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий |
| 3.1.1. | Количество автобусов на газомоторном топливе приобретенных с государственной поддержкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом в рамках программы субсидирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива | 41 040,00 | 0,00 | 26 218,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 258,10 |
| 2.1. | Переоборудовано транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива | 41 040,00 | 0,00 | 26 218,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 258,10 |
| 2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 41 040,00 | 0,00 | 26 218,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 258,10 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 20 930,40 | 0,00 | 11 273,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 204,20 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта | 151 696,80 | 152 105,80 | 152 105,76 | 152 105,80 | 152 105,80 | 152 105,80 | 152 105,80 | 1 064 331,56 |
| 3.1. | Приобретены газомоторные автобусы, отвечающие требованиям энергетической эффективности | 151 696,80 | 152 105,80 | 152 105,76 | 152 105,80 | 152 105,80 | 152 105,80 | 152 105,80 | 1 064 331,56 |
| 3.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 43 596,80 | 44 005,80 | 44 005,76 | 44 005,80 | 44 005,80 | 44 005,80 | 44 005,80 | 307 631,56 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники | 108 100,00 | 108 100,00 | 108 100,00 | 108 100,00 | 108 100,00 | 108 100,00 | 108 100,00 | 756 700,00 |
| 4. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 192 736,80 | 152 105,80 | 178 323,86 | 152 105,80 | 152 105,80 | 152 105,80 | 152 105,80 | 1 131 589,66 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 84 636,80 | 44 005,80 | 70 223,86 | 44 005,80 | 44 005,80 | 44 005,80 | 44 005,80 | 374 889,66 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 108 100,00 | 108 100,00 | 108 100,00 | 108 100,00 | 108 100,00 | 108 100,00 | 108 100,00 | 756 700,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Региональный проект «Отраслевой проект «Чистая энергетика» » (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом в рамках программы субсидирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретены газомоторные автобусы, отвечающие требованиям энергетической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переоборудовано транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом в рамках программы субсидирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Переоборудовано транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива |  |  |  |  |  | 4 560,00 | 9 120,00 | 13 680,00 | 18 240,00 | 22 800,00 | 27 360,00 | 41 040,00 |
| 3. | Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретены газомоторные автобусы, отвечающие требованиям энергетической эффективности |  |  |  |  |  | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 43 596,80 |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 560,00 | 21 120,00 | 25 680,00 | 42 240,00 | 46 800,00 | 51 360,00 | 84 636,80 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

Отраслевой проект «Чистая энергетика»

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом в рамках программы субсидирования | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 0 | Отчет |
| 1.1. | Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом в рамках программы субсидирования в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 0 | Отчет |
| 1.1. | Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом в рамках программы субсидирования в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 0 | Отчет |
| 1.1. | Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом в рамках программы субсидирования в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 0 | Отчет |
| 1.1. | Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом в рамках программы субсидирования в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 0 | Отчет |
| 1.1. | Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом в рамках программы субсидирования в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 0 | Отчет |
| 1.1. | Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом в рамках программы субсидирования в 2029 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 0 | Отчет |
| 1.1. | Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом в рамках программы субсидирования в 2030 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 0 | Отчет |
| 2. | Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Переоборудовано транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 67258,1 | Отчет Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива за счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета Российской Федерации |
| 2.1. | Переоборудовано транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 41040 | Отчет Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива за счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета Российской Федерации |
| 2.1.К.1. | Внесены изменений в Правила предоставления субсидии | X | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.1.К.2. | Жданова Наталья Анатольевна | X | X | X | X | Постановление |
| 2.1.К.2. | Объявлен отбор получателей субсидии | X | 16.08.2024 | 2.1.К.1. | 2.1.К.3. | Жданова Наталья Анатольевна | X | X | X | X | Извещение |
| 2.1.К.3. | Проведен отбор заявок на предоставление субсидии | X | 30.08.2024 | 2.1.К.2. | 2.1.К.4. | Матвеев Сергей Александрович | X | X | X | X | Протокол |
| 2.1.К.4. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу | X | 13.09.2024 | 2.1.К.3. | 2.1.К.5. | Матвеев Сергей Александрович | X | X | X | X | Соглашение |
| 2.1.К.5. | Поступили заявки на перечисление субсидии | X | 23.09.2024 | 2.1.К.4. | 2.1.К.6. | Жданова Наталья Анатольевна | X | X | X | X | Иной документ |
| 2.1.К.6. | Субсидия перечислена получателю | X | 01.10.2024 | 2.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фандеева Юлия Анатольевна | X | X | X | X | Распоряжение |
| 2.1.К.7. | Проведен отбор заявок на предоставление субсидии | X | 04.10.2024 | 2.1.К.2. | 2.1.К.8. | Матвеев Сергей Александрович | X | X | X | X | Протокол |
| 2.1.К.8. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу | X | 08.10.2024 | 2.1.К.7. | 2.1.К.13. | Матвеев Сергей Александрович | X | X | X | X | Соглашение |
| 2.1.К.9. | Проведен отбор заявок на предоставление субсидии | X | 18.11.2024 | 2.1.К.2. | 2.1.К.10. | Матвеев Сергей Александрович | X | X | X | X | Протокол |
| 2.1.К.10. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу | X | 06.12.2024 | 2.1.К.9. | 2.1.К.13. | Матвеев Сергей Александрович | X | X | X | X | Соглашение |
| 2.1.К.11. | Поступили заявки на перечисление субсидии | X | 13.12.2024 | 2.1.К.10. | 2.1.К.12. | Жданова Наталья Анатольевна | X | X | X | X | Иной документ |
| 2.1.К.12. | Субсидия перечислена получателю | X | 18.12.2024 | 2.1.К.11. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фандеева Юлия Анатольевна | X | X | X | X | Распоряжение |
| 2.1.К.13. | Поступили заявки на перечисление субсидии | X | 23.12.2024 | 2.1.К.10. | 2.1.К.14. | Жданова Наталья Анатольевна | X | X | X | X | Иной документ |
| 2.1.К.14. | Субсидия перечислена получателю | X | 27.12.2024 | 2.1.К.13. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фандеева Юлия Анатольевна | X | X | X | X | Распоряжение |
| 2.1. | Переоборудовано транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 0 | Отчет Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива за счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета Российской Федерации |
| 2.1. | Переоборудовано транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 26218,1 | Отчет Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива за счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета Российской Федерации |
| 2.1. | Переоборудовано транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 0 | Отчет Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива за счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета Российской Федерации |
| 2.1. | Переоборудовано транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 0 | Отчет Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива за счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета Российской Федерации |
| 2.1. | Переоборудовано транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива в 2029 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 0 | Отчет Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива за счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета Российской Федерации |
| 2.1. | Переоборудовано транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива в 2030 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 0 | Отчет Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива за счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета Российской Федерации |
| 3. | Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретены газомоторные автобусы, отвечающие требованиям энергетической эффективности | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 1064331,56 | Отчет Количество автобусов на газомоторном топливе приобретенных с государственной поддержкой |
| 3.1. | Приобретены газомоторные автобусы, отвечающие требованиям энергетической эффективности в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 151696,8 | Отчет Количество автобусов на газомоторном топливе приобретенных с государственной поддержкой |
| 3.1.К.1. | Внесены изменения в Правила предоставления субсидии | X | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 3.1.К.2. | Жданова Наталья Анатольевна | X | X | X | X | Постановление |
| 3.1.К.2. | Объявлен отбор получателей субсидии | X | 16.08.2024 | 3.1.К.1. | 3.1.К.3. | Жданова Наталья Анатольевна | X | X | X | X | Извещение |
| 3.1.К.3. | Проведен отбор заявок на получение субсидии | X | 30.08.2024 | 3.1.К.2. | 3.1.К.4. | Матвеев Сергей Александрович | X | X | X | X | Протокол |
| 3.1.К.4. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу | X | 13.09.2024 | 3.1.К.3. | 3.1.К.5. | Матвеев Сергей Александрович | X | X | X | X | Соглашение |
| 3.1.К.5. | Субсидия перечислена | X | 01.10.2024 | 3.1.К.4. | 3.1.К.13. | Фандеева Юлия Анатольевна | X | X | X | X | Распоряжение |
| 3.1.К.6. | Объявлен отбор получателей субсидии | X | 04.10.2024 | 3.1.К.1. | 3.1.К.7. | Жданова Наталья Анатольевна | X | X | X | X | Извещение |
| 3.1.К.7. | Проведен отбор заявок на получение субсидии | X | 08.10.2024 | 3.1.К.6. | 3.1.К.8. | Матвеев Сергей Александрович | X | X | X | X | Протокол |
| 3.1.К.8. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу | X | 10.10.2024 | 3.1.К.7. | 3.1.К.9. | Матвеев Сергей Александрович | X | X | X | X | Соглашение |
| 3.1.К.9. | Субсидия перечислена | X | 10.10.2024 | 3.1.К.8. | 3.1.К.13. | Фандеева Юлия Анатольевна | X | X | X | X | Распоряжение |
| 3.1.К.10. | Объявлен отбор получателей субсидии | X | 15.10.2024 | 3.1.К.1. | 3.1.К.11. | Жданова Наталья Анатольевна | X | X | X | X | Извещение |
| 3.1.К.11. | Проведен отбор заявок на получение субсидии | X | 11.11.2024 | 3.1.К.10. | 3.1.К.12. | Матвеев Сергей Александрович | X | X | X | X | Протокол |
| 3.1.К.12. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу | X | 15.11.2024 | 3.1.К.11. | 3.1.К.14. | Матвеев Сергей Александрович | X | X | X | X | Соглашение |
| 3.1.К.13. | Автобусы получены и поставлены на баланс | X | 25.12.2024 | 3.1.К.14. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жданова Наталья Анатольевна | X | X | X | X | Отчет |
| 3.1.К.14. | Субсидия перечислена | X | 27.12.2024 | 3.1.К.12. | 3.1.К.13. | Фандеева Юлия Анатольевна | X | X | X | X | Распоряжение |
| 3.1. | Приобретены газомоторные автобусы, отвечающие требованиям энергетической эффективности в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 152105,8 | Отчет Количество автобусов на газомоторном топливе приобретенных с государственной поддержкой |
| 3.1. | Приобретены газомоторные автобусы, отвечающие требованиям энергетической эффективности в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 152105,76 | Отчет Количество автобусов на газомоторном топливе приобретенных с государственной поддержкой |
| 3.1. | Приобретены газомоторные автобусы, отвечающие требованиям энергетической эффективности в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 152105,8 | Отчет Количество автобусов на газомоторном топливе приобретенных с государственной поддержкой |
| 3.1. | Приобретены газомоторные автобусы, отвечающие требованиям энергетической эффективности в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 152105,8 | Отчет Количество автобусов на газомоторном топливе приобретенных с государственной поддержкой |
| 3.1. | Приобретены газомоторные автобусы, отвечающие требованиям энергетической эффективности в 2029 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 152105,8 | Отчет Количество автобусов на газомоторном топливе приобретенных с государственной поддержкой |
| 3.1. | Приобретены газомоторные автобусы, отвечающие требованиям энергетической эффективности в 2030 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Матвеев Сергей Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 152105,8 | Отчет Количество автобусов на газомоторном топливе приобретенных с государственной поддержкой |